### Узагальнений звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету міста Мукачева

у 2019 році

(відповідний звітний період)

| N з/п | Реєстр. номер | Назва проєкту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | 1 | 1. Встановлення вуличних тренажерів | Реалізовано, влаштовано асфальтобетонне покриття доріжок та тротуарів, гумове покриття майданчика, влаштовано урни для сміття, лавки та тренажери | 299000,0 | 428507,0 | 0 | Будівництво вуличних тренажерів по вул.Космонавтів у м.Мукачево | 428,507 | 428,507 | Проєкт реалізовано в повному обсязі |
|  | 3 | 3. Автономна мобільна «розумна зупинка» громадського транспорту з енергопостачанням від сонячних батарей. Місцерозташування вул. ІлониЗріні, зараз – зупинка Льва Толстого | Реалізовано, встановлено зупинку із металевого каркасу зі скла із захистом від вітру та опадів; панелі сонячних батарей та блок акумуляторів для накопичення електроенергії від сонячних батарей; спеціалізований контролер, який керує процесами зарядки, енергозбереження та витрат енергії; інформаційне електронне табло на винесеній опорі; електронне інформаційне табло (двосторонній екран); бездротовий доступ WI-FI до мережі інтернет; вбудовані дротові USB та бездротова зарядка до телефонів; інтелектуальне освітлення. | 295000,0 | 248306,0 | 0 | Будівництво "розумної" автобусної зупинки по вул. Зріні Ілони,111а у м. Мукачево | 248,306 | 248,306 | Проєкт реалізовано в повному обсязі |
|  | 9 | 9. ТУРИСТИЧНА ЛОКАЦІЯ "МУКАЧІВСЬКІ АРТЕФАКТИ" | Узгодження технічних питань | 147000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 6. Мультиспортивний майданчик вул.Верді | Улаштовано покриття доріжки з плитки ФЕМ, улаштовано штучне покриття майданчика, улаштовано футбольні ворота, волейбольно-тенісне обладнання та огороджено сіткою | 300000,0 | 501255,0 | 0 | Будівництво мультиспортивного майданчика по вул.Верді у м.Мукачево | 501255,0 | 501255,0 | Проєкт реалізовано в повному обсязі |
|  | 2 | 2. Сквер "Затишний" | Влаштовано покриття доріжок плиткою ФЕМ, встановлено опори паркові з світильниками, встановлено лавочки та урни для сміття | 799800,0 | 1053733,0 | 0 | Будівництво скверу «Затишний» на розі вул.Росвигівська, 30 та Митрополита Володимира, 38 у м.Мукачево | 1053733,0 | 1053733,0 | Проєкт реалізовано в повному обсязі |
|  | 5 | 5. Бібліотека дитячих мрій «ЧІЗ» («Читаємо. Інформуємо. Забавляємо.»). Сучасний простір для розвитку особистості. | - виготовлення ПКД - проведення експертизи -будівельно-монтажні роботи - здача в експлуатацію - придбано бібліотечні меблів для БДМ «ЧІЗ» | 790000,0 | 1002727,0 130000,0 | - | капітальний ремонт 1-го поверху центральної міської бібліотеки ім.Духновича «Бібліотека дитячих мрій» «ЧІЗ» по вул.Духновича,1 в м.Мукачево; Придбання бібліотечних меблів(кафедри, стелажі, стелажі кутові, стелаж двосторонній, полиці, диванчик) | 951462,20 (ДЦ) 4114,44 (експ) 25578,68(ПКД) 18728,97(технаг) 2842,11 (авт.н) 130000,0 | 941428,80 (ДЦ) 4114,44 (експ) 25578,68(ПКД) 18728,97(технаг) 2842,11 (авт.н) 130000,0 | Проєкт реалізовано в повному обсязі |
|  | 4 | 4. Відпочинково-оздоровчо-розважальний комплекс «Комфорт» | Влаштовано асфальтобетонне покриття доріжок, встановлено опори паркові з світильниками, влаштовано штучне покриття майданчика та улаштовано комплексний майданчик для дітей | 799800,0 | 1533799,0 | 0 | Будівництво відпочинково-оздоровчо-розважального комплексу «Комфорт» по вул.Свято-Михайлівська, 39 у м.Мукачево | 1533799,0 | 1533799,0 | Проєкт реалізовано в повному обсязі |