### Узагальнений звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету міста Мукачева

у 2020 році

(відповідний звітний період)

| N з/п | Реєстр. номер | Назва проєкту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | 9 | 9. ПРОЕКТ ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ПО ВУЛИЦІ БЕРЕГІВСЬКА 28 б | Проєкт реалізовується | 295 000,0 | 471796,0 | 9540,0 | Будівництво спортивного майданчика по вул. Берегівска, 28б у м.Мукачево | 471796,0 | 462256,0 | На стадії завершення |
|  | 1 | 1. Реконструкція спортивно-ігрового дитячого майданчика та встановлення огорожі | Проєкт реалізовується | 290 685,0 | 563499,0 | 207960,0 | Реконструкція спортивно-ігрового дитячого майданчика та встановлення огорожі вул.Зріні Ілони 113, 111А, 109А у м.Мукачево | 563499,0 | 355539,0 | На стадії завершення |
|  | 5 | 5. Автономне вуличне освітлення по вул.Свято-Михайлівська, 12 | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію | 190 000,0 | 220000,0 | 190000,0 | Будівництво автономного вуличного освітлення по вул.Свято-Михайлівська,12 у м.Мукачево | 220000,0 | 30000,0 | Оголошується тендер на виконання робіт |
|  | 21 | 21. «Ботанічний сад» | - виготовлення ПКД - проведення експертизи -будівельно-монтажні роботи - здача в експлуатацію | 141756,0 | 350000,0 | - | Будівництво ботанічного саду Мукачівського НВК "ДНЗ-ЗОШ 1 ст- гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево | - | - | розробка ПКД |
|  | 18 | 18. Доступне місто |  | 110000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 16. Влаштування спортивного майданчику для воркауту по вул. Росвигівській” біля будинку №26 | Проєкт реалізовується | 290 000,0 | 1496422,0 | 724632,0 | Реконструкція дитячого та спортивного майданчиків по вул.Росвигівська, 26 у м.Мукачево | 1496422,0 | 771790,0 | На стадії завершення |
|  | 13 | 13. "Рука допомоги" |  | 240000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 17. Дитячий спортивно-оздоровчий комплекс для учнів Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 | - виготовлення ПКД - проведення експертизи -будівельно-монтажні роботи - здача в експлуатацію | 799050,0 | 1569740,0 | - | Реконструкція спортивного майданчику Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 1468784 (ДЦ) 8200 (експ) 39396 (ПКД) 29571 (технаг) 4050 (авт.н) | 1411919 (вик) 8200 (експ) 39396 (ПКД) 33657,55 (технаг) 4860 (авт.н) | здача в експлуатацію |
|  | 15 | 15. Спортивний майданчик для учнів ЗОШ № 20 | - виготовлення ПКД - проведення експертизи -будівельно-монтажні роботи - здача в експлуатацію | 797570,0 | 1559336,0 | - | Реконструкція спортивного майданчику Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20 ім.О.Духновича по вул.Пушкіна,17 в м.Мукачево | 951462,20 (ДЦ) 8600 (експ) 47134 (ПКД) 29303 (технаг) 4050 (авт.н) | 951462,20 (ДЦ) 4114,44 (експ) 25578,68 (ПКД) 34033,79 (технаг) 4860 (авт.н) | здача в експлуатацію |
|  | 20 | 20. Парк мрії жителів нашого мікрорайону під замком Паланок | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію | 800000,0 | 865000,0 | 47802,0 | Будівництво скверу по площі Паланок у м.Мукачево | 865000,0 | 47802,0 | Оголошено тендер на виконання робіт |