## Звіт про виконану роботу Мукачівського міського комунального підприємства “Ремонтно-будівельне управління” за 2019 рік

1). По поточному ремонту внутрішньоквартальних проїздів, перехресть, вулиць та тротуарів відремонтовано на суму - 3 492 025 грн., а саме:

1.1). внутрішньоквартальних проїздів по вулицях – 8 об’єктів:

- площа Духновича Олександра, 8 – 84 043 грн.

-вул.Митрополита Володимира, 34-40 – 193 818 грн.

-вул.Митрополита Володимира, 8 - 51 691 грн.

-вул.Осипенка Олександра, 39 В - 26 149 грн.

-вул.Мічуріна Івана,1–1Г – 71 340 грн.

-вул.Митрополита Володимира, 28 - 138 583 грн.

-вул.Митрополита Володимира, 30, 32 – 153 019 грн.

-вул.Франка Івана, 35-39 - 181 291 грн.

1.2).тротуарів - 5 об’єктів:

- вул. Миру –Роглєва Миколи – 191 562 грн.

- вул.Грушевського – 28 488 грн.

- вул.Зріні Ілони – 78 739 грн.

-вул.Окружна- 172 968 грн.

-вул.Ужгородська- 86 156 грн.

1.3). вулиць-17 об’єктів:

- вул.Томаша Масарика – 208 496 грн.

- вул.Садова – 86 439 грн.

-вул.Митрополита Володимира- 66 440 грн.

- вул.Щепкіна Михайла- 77 332 грн.

- вул.Валленберга Рауля – 19 392 грн.

-вул.Крива – 161 776 грн.

-вул.Парканія Івана – 103 048 грн.

- вул.Яна Амоса - 37 494 грн.

-вул.Грушевського -198 886 грн.

-вул.Зріні Ілони- 132 612 грн.

-вул.С.Єсеніна – 15 198 грн.

-вул. А.Чехова- 94 558 грн.

- вул.Духновича Олександра- 70 496 грн.

-вул.Штефана Августина- 120 476 грн.

- вул.Мічуріна Івана – 66 747 грн.

1.4). перехресть – 6 об’єктів:

- вул.С. Єсеніна – вул.академіка І.Павлова – 62 424 грн.

- вул.О.Духновича –вул. Миру – 104 438 грн.

- вул.О.Духновича –вул. Миру – 198 870 грн.

-вул.О.Духновича – вул. Ринкова – 58 754 грн.

- вул.Грушевського – вул.Ринкова – 113 865 грн.

- вул.Петефі Шандора – вул.Окружна – 36 427 грн.

Всього: 3 492 025 грн.

2). Для утримання об’єктів шляхово-мостового господарства в задовільному стані, покращення стану дорожнього покриття вулиць міста Мукачево за 12 місяців проведено комплекс робіт на суму - 23 166 376 грн., а саме:

- утримання доріг, тротуарів, мостів, шляхопроводів – 19 338 208 грн.

- утримання техзасобів дорожнього руху (встановлено знаків -145 шт) – на суму 468 398 грн.

- зимове утримання доріг- 2 275 017 грн.

- поточне утримання техзасобів дорожнього руху (світлофорів) –

333 839 грн.

- ямковий ремонт дорожнього покриття та тротуарів загальною площею 525,5м² – 271 744 грн.

-очистка колодців зливної каналізації (1573 шт) - 479 168 грн.

3). Проведено поточний ремонт вуличного освітлення на загальну суму —6 061 706 грн. :

-прокручено ламп по місту - 271 шт.

-використано проводів - 16,5 км.

-змонтовано LED світильників-3 438 шт.

4). На освітлення вулиць міста витрачено - 4 083 766 грн.

5). Поточне утримання та ремонт на об'єктах благоустрою зеленого господарства використано - 3 300 180 грн.

6). Утримання парків, скверів використано: - 6 702 974 грн., а саме:

6.1. На утримання всіх парків використано: 3 202 955 грн.

6.2. На утримання 9-ти скверів використано: 746 775 грн.

6.3.Утримання парку Центральний (прибирання) – 902 736 грн.

6.4.Утримання парку Центральний (охорона) – 1 570 120 грн.

6.5.Утримання лісопаркової зони (Чернеча гора) – 280 385 грн.

7). На утримання дамб р.Латориця та Коропецького каналу використано коштів на суму: - 3 902 506 грн.

7.1 Утримання Коропецького каналу – 751 852 грн.

7.2 Утримання дамб р.Латориця – 3 150 653 грн.

8). Благоустрій та поточне утримання кладовищ міста, захоронення невпізнаних осіб використано – 3 715 960 грн.

10.1 Поточне утримання 5- ти кладовищ міста — 3 684 664 грн.;

10.2 Захоронення 12-ти невпізнаних осіб — 31 296 грн.

9. Стихійні сміттєзвалища – 110 466 грн.

10.). По статті інші витрати було виконано робіт на суму – 6 185 201 грн., а саме:

- Покоси трави

- Влаштування центральної ялинки

- Демонтаж центральної ялинки

- Охорона об’єктів комунальної власності (вул.Добролюбова)

- Поточне утримання та ремонт дитячих майданчиків

- Влаштування лавочок та урн в тому числі ремонт, лавок в к-сті 174 шт., урн - 179 шт

- Монтаж та демонтаж геонімів – 12 шт.

- червень – 8 шт,

- вересень – 4 шт

- Встановлення інформаційних табличок

- Утримання водовідвідної канави Червона гора

- Проведення робіт з благоустрою та санітарної очистки міста (місячник)

- Поточне утримання ін. об’єктів благоустрою (евакуатор та стропальники)

- Демонтаж рекламних конструкцій

- Інші витрати-відрядження

- Ремонт роздягалень на пляжі

- Роботи по благоустрою скверу Художньої школи

- Фарбування перильного огородження І.Зріні, Д.Галицького, Садова

11). Встановленно дитячих ігрових майданчиків в м.Мукачево за 2019р. в к- сті - 9-шт., на суму – 1 005 048 грн., а саме:

-вул.Д.Апостола 7 А – 23 804 грн. (встановлення)

-вул.Коцюбинського № 45 – 67 564 грн. (встановлення)

-Д.Галицького № 41 – 87 660 грн. (облаштування)

- вул.Університетська 7 Г-7В – 117 422 грн.(облаштування)

-бульвар ю.Гойди 3- 5 – 93 664 грн.(облаштування)

- вул.Молодіжна 25 – 115 605 грн.(облаштування)

- вул.Підопригори 5 – 121 506 грн.(облаштування)

- вул.Толстого 22б- 114 727 грн.(облаштування)

- сквер Я.Мудрого – 21 234 грн. (облаштування)

-вул.Драгоманова, 54 – 21 268 грн. (облаштування)

- вул.Підопригори, 3 – 72 627 грн. (облаштування)

- вул.Першотравнева 3-5 та Данила Апостола, 7 – 63 565 грн. (облаштування)

- вул.Данила Апостола 5 – 24 634 грн. (облаштування)

- вул.Свято-Михайлівська – 59 761 грн. (облаштування)

12). Ремонт та встановлення автобусних зупинок - 394 359 грн., а саме:

- перех.вул. Ужгородська – вул.Свято Михайлівська – 16 771 грн.

- перех. вул.Шевченка – вул. Трояна Михайла – 49 344 грн.

- вул.Зріні (військова частина)- 17 457 грн.

- Мира № 97 – 32 080 грн.

- перех.вул. Куруців – вул.Графа фон Шенборна – 12 996 грн.

- вул.Тімірязєва Климента, 36 – 30 030 грн.

- вул. Проніна кінцева – 41 272 грн.

- перех.вул.Каменського –вул.Глібова – 14 542 грн.

- вул.Франка № 150 – 29 596 грн.

- вул.Підгорянська № 95 – 17 053 грн.

- перехр. вул.Верді – вул. Академіка Морозова – 10 761 грн.

- вул. Росвигівська- 13 785 грн.

- вул.Закарпатська – 8 705 грн.

- перехрестя вул. Шевченка – вул. Толстого - 6 229 грн.

-вул.Першотравнева – 85 773 грн.

-вул. Садова - Парк - 7 958 грн.

Директор ММКП «РБУ»В.Діус