**Звіт по ММКП «Ремонтно-будівельне управління»**

**за ІІ – квартал 2021р.**

**ММКП «Ремонтно-будівельне управління» надає інформацію щодо виконаних робіт за ІІ -й квартал 2021 р.:**

1). Для поточного утримання об’єктів шляхово-мостового господарства в задовільному стані, покращення стану дорожнього покриття вулиць міста Мукачево за 3 місяці проведено комплекс робіт на суму: **6 867 605,76 грн., а** саме:

- утримання доріг, тротуарів, мостів, шляхопроводів прибирання (послуги АВЕ) – 4 837 407, 40 грн.

-поточне утримання вулиць міста (транспорт, в тому числі встановлення кільцевих розв’язок по місту)– 1 660 564,76 грн.

- ямковий ремонт дорожнього покриття та тротуарів – 369 633,60 грн.

2). По поточному ремонту внутрішньоквартальних проїздів, перехресть, вулиць та тротуарів відремонтовано на суму : **148 687,20 грн.,** в тому числі:

-поточний ремонт внутрівкартального проїзду на пл.Духновича Олександра, № 4 – 49 658,40 грн.

-поточний ремонт проїздної частини по вул. Першотравнева Набережна- 49 766,40 грн.

- поточний ремонт проїздної частини по вул.Парканія Івана -49 262,40 грн.

3.) Утримання техзасобів дорожнього руху на суму – **39 347,40 грн.**

-утримання техзасобів дорожнього руху (знаки), в тому числі установка на суму – 30 695,09 грн.;

-поточне утримання техзасобів дорожнього руху (світлофорів) –

8 652,31 грн.;

4).Утримання вуличного освітлення на загальну суму **– 3 319 368, 11 грн., а саме:**

- поточний ремонт вуличного освітлення на загальну суму -1 887 507,99грн.;

-освітлення вулиць міста (міська електроенергія) - 1 431 860,12 грн.

5). Захоронення невпізнаних, одиноких осіб — **7 941,00 грн**.

6). Благоустрій та поточне утримання кладовищ Мукачівської міської МТГ – **4 507 252,00 грн.**

* *Утримання кладовищ (прибирання територій) – 543 505,82 грн.*
* *Утримання кладовищ (роботи з озеленення)- 1 695 282,77 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Лавки – 76 141,68 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Шенборн – 67 863,99 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Дерцен – 163 851,07 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Залужжя – 56 129,42 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Ключарки– 172 690,64 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Доробратово– 237 433,66 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Макарьово– 102 329,04 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Нове Давидково– 212 603,73 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Павшино – 234 860,15 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Нижній Коропець – 78 187,58 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Горбок – 95 547,63 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Завидово – 74 245,35 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Барбово– 172 114,07 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Негрово – 272 452,21 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Пістрялово – 44 934,59 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Форнош – 57 213,24 грн.*
* *Поточне утримання кладовищ ОТГ с.Ромочевиця– 149 865,36 грн.*

7).На утримання парків, скверів Мукачівської МТГ використано використано коштів на суму : - **1 044 603,97 а саме:**

* *Утримання парків, скверів (в т.ч. лісопаркова зона, охорона та прибирання) – 872 217,48 грн.*
* *Утримання парків, набережних с.Дерцен – 136 496, 28 рн.*
* *Утримання парків с.Нове Давидково – 3 307,28 грн*
* *Утримання парків, набережних с.Павшино – 28 315,74 грн*
* *Утримання парків, набережних с.Шенборн – 4 267,19 грн*

8).Утримання дамб та каналів МТГ на суму – **1 507 209,51** **грн., а саме:**

* *Утримання Коропецького каналу— 351 539,60 грн.*
* *Утримання дамб, русла р.Латориця –596 986,58 грн.*
* *Утримання каналу по вул. Вишнева і Зелена с.Нижній Коропець – 65 811,96 грн.*
* *Утримання каналу с.Залужжя – 35 098,61 грн.*
* *Утримання каналу с.Негрово – 22 059,40 грн.*
* *Утримання каналу с.Доробратово – 2 917,31 грн.*
* *Утримання каналу с. Макарьово - 49 975, 38 грн.*
* *Утримання каналу с. Пістрялово – 28 357, 20 грн.*
* *Утримання каналу по вул.Лесі Українки і вул.Зеленій с.Павшино – 132 340,24грн.*
* *Утримання каналу с.Ключарки – 222 123,23 грн.*

9).По благоустрою та озелененню Мукачівської міської ОТГ за 3 місяці використано коштів на загальну суму – **4 499 413,37 грн., а саме:**

* *Утримання зелених насаджень –* 230 637,19*грн.*
* *Звалювання, розкряжування дерев та корчування пнів -* 435 527,88 *грн.*
* *Обрізування та формування кущів, дерев, зрізання самосійних дерев – 439 581,37**грн.*
* *Прополювання газонів та квітників – 7 132,18 грн.*
* *Покоси трав – 282 041,19 грн.*
* *Сівба газонів – 12 695,77 грн.*
* *Садіння квітів – 35 700,60 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Н.Давидково (звалювання та розкряжування дерев)-*
* *111 551,67 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Н.Давидково – 16 412,23 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Н.Давидково (обрізування дерев, кущів) – 18 109,20 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Лавки – 49 136,75 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Лавки (звалювання та розкряжування дерев) - 148 114,60 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Лавки (садіння дерев) – 6 127,85 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Павшино – 9 752,12 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Шенборн (звалювання та розкряжування дерев) – 9 095,32 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Шенборн – 11 953,66 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Дерцен – 10 570,83 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с. Нижній Коропець -1 346,75 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с. Нижній Коропець (звалювання та розкряжування дерев) – 79 462,37 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Горбок (звалювання та розкряжування дерев) – 4 880,58 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Горбок –17 698,68 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Завидово (звалювання та розкряжування дерев) – 15 737,44 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Завидово – 21 463,83 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Завидово (обрізування дерев, кущів ) –29 644,48 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Залужжя – 11 682,05 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Ключарки – 2 253,95 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Ключарки (обрізування дерев, кущів) – 13 607,20 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Ключарки (звалювання та розкряжування дерев) – 17 473,90 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Негрово- 13 018,49грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Доробратово- 9 959,16 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Доробратово ((обрізування дерев, кущів) – 1 228,34 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Доробратово (звалювання та розкряжування дерев) – 5 932,75 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Макарьово (обрізування дерев, кущів) –27 793,73грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Макарьово – 19 428,51 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Пістрялово (обрізування дерев, кущів)- 1 791,41 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Пістрялово – 7 871,60 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с.Пістрялово (садіння дерев) – 8 753,47 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с. Форнош – 7 835, 52 грн.*
* *Поточне утримання та ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства ОТГ с. Форнош (обрізування дерев, кущів) – 12 627,23 грн.*
* *Покоси трав с. Н.Давидково – 146 958, 50 грн.*
* *Покоси трав с. Лавки – 120 998,67грн.*
* *Покоси трав с. Павшино – 153 358,56 грн.*
* *Покоси трав с.Шенборн – 291 370, 42 грн.*
* *Покоси трав с.Дерцен – 218 005,26 грн.*
* *Покоси трав с. Н.Коропець – 56 703,50 грн.*
* *Покоси трав с.Горбок – 185 994,90 грн.*
* *Покоси трав с.Завидово – 455 219,92 грн.*
* *Покоси трав с.Залужжя – 41 538,64 грн.*
* *Покоси трав с.Ключарки – 78 161,80 грн.*
* *Покоси трав с. Барбово - 2 092,20 грн.*
* *Покос трав с.Доробратово – 65 696,52 грн.*
* *Покос трав с.Макарьово – 57 105,22 грн.*
* *Покос трав с.Негрово – 99 031,26 грн.*
* *Покоси трав с.Пістрялово– 39 688,55 грн.*
* *Покоси трав с.Форнош – 290 708,70 грн.*
* *Покоси трав с.Ромочевиця – 31 148,90 грн.*

10.) Улаштування та ремонт посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту з установками навісу або павільйону - **на суму 2 328,76, а саме:**

* *ремонт автобусної зупинки по вул. Росвигівська та біля ТЦ «Епіцентр»-2 328,76 грн.*

11). По статті інші витрати використано – **599 574,50 грн., а саме:**

-*Роботи з благоустрою та санітарної очистки міста згідно розпорядження –* 86 778,07 грн.

*- Ремонт обмежувача по вул.Підгорянська – 11 775,96 грн.*

*-Встановлення геонімів - 1 292,58 грн.*

*- Встановлення обмежувальних стовпчиків по вул.Парканія маг-н »Кошик-24» та фарбування обмежувача парк імені Андрія Кузьменка- 19 832,35 грн.*

*-Ремонт відбійника на мосту по вул.Автомобілістів- 20 771,42 грн.*

*- Установка урн і лавочок (в т.ч.ремонт)- 123 428,73 грн.*

*- Утримання дитячих ігрових майданчиків (встановлення та ремонт) – 100 314,25 грн.*

*-Демонтаж бетонних конструкцій по вул.Лермонтова – 18 716,51 грн.*

*-Ремонт огородження кладовища с.Лавки – 8 269,15 грн.*

*- Фарбування перильного огородження по вулицям міста –*

 *5 749,18 грн.*

*- Охорона об’єктів комунальної власності –189 092,88 грн.*

*-Демонтаж елементів зовнішньої реклами – 10 858,09 грн.*

*- Ремонт шлагбаума вул.Автомобілістів- 2 695,33 грн.*