Звіт  про виконану роботу Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» за 2020 р.

Заміна вуличних водопроводів діаметром 100-300мм загальною протяжністю  1630м, в т.ч.

- Заміна водопровідної мережі по вул. Чайкіної Лізи від вул. Петефі Шандора до вул. Драгули Миколи д.110мм довжиною 200м та водопровідних вводів.

- Заміна водопровідної мережі по вул. Драгули Миколи на ділянці від вул. Окружна до вул. Чайкіної Лізи (Вишиваного Василя) д.110мм довжиною 188м та водопровідних вводів.

- Заміна водопровідної мережі по вул.Теліги Олени д.110мм довжиною 105м та водопровідних вводів.

- Заміна водопровідної мережі по вул. Контратовича Ернеста д.110мм довжиною   73,0м  та водопровідних вводів.

- Заміна водопровідної мережі по вул. Панаса Мирного (непарна сторона) д.110мм довжиною  68,0м  та водопровідних вводів.

- Заміна водопровідної мережі по вул. Зелена на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Шолтеса Золтана д.160мм довжиною  409 м  та водопровідних вводів.

- Заміна водопровідної мережі по вул. Хащинської Римми д.110мм довжиною 231м та водопровідних  вводів.

- Заміна водопровідної мережі д.110мм по вул. Масарика Томаша довжиною 147м та водопровідних вводів.

- Реконструкція водопровідної камери на перехресті вулиць Берегівська –Партизанська: демонтаж засувки д.150мм. встановлення 2-ох фланцевих заглушок, монтаж підставки під ПГ, заміна ділянки водопроводу д.150мм довжиною 6,0м.

Будівництво вуличних водопроводів загальною протяжністю 299,5м. в т.ч.

- Будівництво ділянки водопровідної мережі д.315мм довжиною 36,0м по вул. Масарика Томаша.

- Будівництво водопроводу д.110мм довжиною 25,0м по вул. Першотравнева Набережна до свердловини №8.

- Будівництво водопроводу д.110мм довжиною 13,0м по вул. Духновича Олександра (ДЮСШ) та водопровідного колодязя з влаштуванням засувки та пожежного гідранту.

- Будівництво водопроводу д.200мм довжиною 25м по вул. Митрополита Володимира 8.

- Будівництво водопроводу д.110мм довжиною 4.5м по вул.Верховинська.

- Будівництво водопроводу д.110мм довжиною 106м від свердловини на водозаборі «Ключарки».

- Будівництво водопровідної мережі д.63мм довжиною 90,0м по вул. Дулішковича Івана.

Заміна водопровідних вводів д.32-50мм загальною протяжністю 1601м.

Ремонтні роботи на вуличних водопроводах – 80 аварій.

Усунення витоків на водопровідних вводах – 188 аварій.

Ремонт запірної арматури та монтаж нової запірної арматури – 28 од.

Водонасосні станції:

- Заміна зворотного клапану д.100мм на насосі  на водозаборі «Окружна».

- Монтаж дренажного насосу на водозаборі «Івана Франка».

- Заміна насосу на свердловині №8  на водозаборі «Окружна».

- Будівництво наземних павільйонів та монтаж глибинних насосів та трубопроводів на свердловинах №18, 20 та 21 на водозаборі «Севастопольський»

- Заміна насосу на свердловині №16 на водозаборі «Чернишевський».

- Ремонт насосу на станції 2-го підйому на водозаборі «Чинадіївський».

- Промивка резервуарів на водозаборі «Чернишевський», монтаж засувки д.200мм.

- Заміна засувки д.80мм на водозаборі «Окружна»

- Ремонт насосу в насосній станції ІІІ-го підйому на пл..Кирила і Мефодія, 7

- Ліквідація водопровідної камери на водозаборі «Ключарки» : демонтаж засувки д.150мм, вставка водопровідної труби д.200мм.  Будівництво водопровідної камери: підключення водопровідних ліній окремо від свердловини №7 та №8, монтаж двох засувок д.100мм та д.150мм.

- Монтаж нових глибинних насосів на свердловинах – 13 од.

- Влаштування нового насосного обладнання на насосних станціях ІІ-го підйому водозаборів «Севастопольський» та «Чернишевський».

- Будівництво водопровідної камери на подаючих водопроводах з резервуарів чистої води  до насосної станції ІІ підйому  з влаштуванням 2-х засувок д.200мм на водозаборі «Івана Франка».

- Влаштування нового насосного обладнання на станціях ІІІ-го підйомів по вул.Маргітича Івана, 49 та в кварталі по вул.Молодіжна.

- Влаштування електрокабелю від ТП на водозаборі «Окружна» до свердловини №8 по вул.Першотравнева Набережна протяжністю 350м.

- Заміна горизонтального насосу в насосній станції ІІ-го підйому на водозаборі «Івана Франка» на насос фірми «SAER».

- Влаштування лічильника води в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Окружна».

- Монтаж водопровідної камери на подаючих трубопроводах з резервуарів чистої води до насосної станції ІІ-го підйому водозабору «Севастопольський»  з влаштуванням 2-х засувок д.200мм.

- Ремонт каналізаційної насосної станції на водозаборі «Чернишевський».

Подовжено графік подачі води з водозабору «Чинадієво» до 14 годин та до 18 годин з водозабору «Івана Франка».

Організовано цілодобову подачу води  на вул. Ілони Зріні на ділянці від вул. Небесна Сотня до вул. Графа фон  Шенборна.

Ремонт та влаштування пожежних гідрантів – 11 од.

За бюджетні кошти виконано:

- Придбання переносної лабораторії для повірки побутових лічильників на суму – 156.0 тис.грн

- Заміна водопроводу по вул. Слов’янська на суму – 344,0 тис.грн.

- Станом на 1 січня 2021р. встановлено 325  лічильників класу С , в тому числі 102 о лічильника  для підприємств та бюджетних установ з дистанційною передачею даних

Управління міського господарства Мукачівської міської ради