У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА   МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

14.05.2019				       Мукачево                                                 № 133

Про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період            2018-2019рр. та завдання по підготовці до осінньо-зимового періоду               2019-2020рр.

Заслухавши та обговоривши інформацію Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період 2018-2019рр., керуючись пп.1 п. «а» ст.30, ч.1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради  в и р і ш и в:

1. Інформацію Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період 2018-2019рр. взяти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки об’єктів Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради м. Мукачева до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр. (згідно додатків 1, 2, 3).

3. Управлінню міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради :

3.1. забезпечити проведення комунальними підприємствами претензійної (досудової та судової) роботи з боржниками з метою забезпечення повних розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги;

3.2. забезпечити проведення комунальними підприємствами стовідсоткових розрахунків поточного споживання електроенергії, погашення заборгованості минулих років та посилити відповідальність із даного питання керівників підприємств;

3.3. забезпечити проведення роз’яснювальної роботи в засобах масової інформації щодо реалізації тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства міста Мукачева;

3.4.  забезпечити проведення відповідними підприємствами оглядів димових та вентиляційних каналів  у житлових будинках та оформлення актів виявлених порушень з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій при використанні природного газу у побуті.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради В.Гасинця.

Міський голова                                                                                            А.Балога

Додаток 1

до рішення виконавчого  комітету

Мукачівської міської ради

14.05.2019 № 133

Заходи

по підготовці ММКП «Ремонтно-будівельне управління»

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.

| № п/п | Види заходів | од. виміру | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт проїзної частини доріг | 6 тис.м2 | 25.11.2019 |
| 2 | Чистка прибордюрних ліній | 90 тис.м2 | 01.12.2019 |
| 3 | Чистка і ремонт зливної каналізації | 2,200 шт. | 01.12.2019 |
| 4 | Підготувати снігоприбиральну техніку трактори піскорозкидувачі навантажувачі для підсипуючих матеріалів снігоприбиральні машини | 9 шт. 3 шт. 2 шт. 4 шт. | 25.10.2019 |
| 5 | Приведення в відповідність до санітарних норм в роботі в зимовий період складські та санітарно-побутові приміщення | 4 шт. | 20.11.2019 |
| 6 | Підготовити запаси палива та паливо-мастильних матеріалів бензин д/паливо мастильні матеріали | 6т 5т 2т | 20.10.2019 |
| 7 | Забезпечити снігоприбиральну техніку комплектуючими акумулятори комплект щіток шини | 7 шт. 3 комп. 10 шт. | 26.10.2019 |

Заступник міського голови,

керуючий справами    					                                О.Галай

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

14.05.2019 № 133

Заходи

по підготовці комунального житлового фонду  ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс»

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.

| № п/п | Найменування заходів | Од. вимір. | К-ть | В тому числі по місяцях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Провести ремонт холодного водопостачання в житлових будинках | буд. | 41 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Підготовка до зими під’їздів | шт. | 95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 3. | Скління вікон сходових кліток | м2 | 150 | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Встановлення пружин на вхідних дверях під’їздів | шт. | 24 | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 5. | Ремонт покрівель із штучних матеріалів | м2 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Ремонт рулонної покрівлі | м2 | 120000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - |
| 7. | Ремонт димарів в будинках | шт. | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Ремонт і заміну водостічних ринв і труб | м.п. | 280 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 9. | Ремонт і заміна кахельних печей | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Профілактичний огляд і прочистку димоходів і вентканалів | шт. | 9000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 11. | Ізоляція трубо мереж в підвалах житлових будинків | м.п. | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 |  |
| 12. | Підготовка підвалів та горищ | шт. | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 |  |
| 13. | Ремонт воріт, хвірток | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Укомплектувати бригади для боротьби із сніговими заметами | бригад | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 15. | Укомплектувати снігоприбиральний інвентар | шт. | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 16. | Підготовка снігоприбиральних тракторів | шт. | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 17. | Заготовка посипного матеріалу | м3 | 40 | - | - | - | - | 20 | 20 |

Заступник міського голови,

керуючий справами 	                                                                       	О.Галай

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

14.05.2019 № 133

Заходи

по підготовці  об’єктів ММКП  “Мукачівводоканал” до

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.

| № з/п | Назва | Термін виконання, квартал | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Служба водонасосних станцій |
| 1 | Капітальний ремонт свердловин № 1, 2, 4 водозабору «Кольчино» | IІІ | Гуменюк В.В. |
| 2 | Капітальний ремонт (штукатурка, побілка, ремонт даху, заміна дверей) свердловини №45 водозабору «Росвигово» | IІІ | Гуменюк В.В. |
| 3 | Санітарна побілка адмінбудівлі та насосної станції II-го підйому водозабору «Чинадієво» | IІІ | Гуменюк В.В. |
| 4 | Ремонт будівлі шахтного колодязя №7 на водозаборі «Центральний» | IІ | Гуменюк В.В. |
| 5 | Завершення ремонтних робіт на свердловині №28 по вул. Берегівська-об`їзна | III | Гуменюк В.В. |
| 6 | Реконструкція водозабору по вул. 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади | II- III |  |
| 7 | Реконструкція водозабору по вул. Береста Олексія | IІІ |  |
| 8 | Реконструкція насосної станції II-го підйому водозабору «Центральний» | II- III |  |
| 9 | Реконструкція насосної станції II-го підйому водозабору «Чинадієво» | II- III |  |
| Аварійно-диспетчерська служба |
| 1 | Заміна ділянки дворової каналізаційної мережі діаметром 200 мм на пл. Духновича Олександра, 18 довжиною 84,0 м | III | Тягур В.В. |
| 2 | Заміна ділянки квартальної каналізаційної мережі діаметром 200 мм по вул. Верді Джузеппе, 5 довжиною 63,0 м | III | Тягур В.В. |
| 3 | Заміна ділянки дворової каналізаційної мережі діаметром 200 мм по вул. Ярослава Мудрого, 5–5 А довжиною 61,0 м | II | Тягур В.В. |
| 4 | Будівництво каналізаційного оглядового колодязя по вул. Мечникова Іллі біля будинку 15 | ІІІ | Тягур В.В. |
| 5 | Заміна ділянки дворової водопровідної мережі діаметром 200 мм по вул. Пушкіна Олександра, 24 довжиною 15,0 м | II | Тягур В.В. |
| 6 | Заміна ділянки дворової каналізаційної мережі діаметром 250 мм по вул. Підопригори, 3 довжиною 25,0 м | II | Тягур В.В. |
| 7 | Заміна водопровідного вводу діаметром 50 мм по вул. Нова, 8 довжиною 30,0 м | IІ | Тягур В.В. |
| 8 | Заміна водопровідного вводу діаметром 40 мм по вул. Рєпіна Іллі, 10 довжиною 12,0 м | ІІ | Тягур В.В |
| 9 | Заміна квартальної водопровідної мережі діаметром 50 мм по вул. Молодіжна, 29 довжиною 60, м | II | Тягур В.В |
| Служба КОС та КНС |
| 1 | Профілактичний ремонт котла, циркуляційного насоса, запірної арматури | III | Попик І.В. |
| 2 | Частковий ремонт покрівель: КНС №3, КНС №9, КНС №10, повітрядувки | II-III | Попик І.В. |
| 3 | Вивіз намулу з двох намулових майданчиків №6 та № 8 | II | Попик І.В. |
| 4 | Очистка від піску 2-ох піскових площадок | II | Попик І.В. |
| 5 | Утеплення запірної арматури на пісколовках, мулових майданчиках та мулоущільнювачах | IV | Попик І.В. |

Заступник міського голови,

керуючий справами                     					             О.Галай

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період

2018-2019 рр.

Моніторинг проходження опалювального сезону 2018-2019рр. показав стабільну роботу систем водопостачання, водовідведення і житлового господарства.

Вжиті заходи з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр. забезпечили його стабільне проходження.

Так, згідно з розпорядженням Мукачівського міського голови від   03.10.2018р. № 453 опалювальний період розпочався з 15 жовтня 2018 року.

З метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій дорожньо-вуличної інфраструктури міста в зимовий період, згідно з наказом Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради, було забезпечено цілодобове чергування снігоприбиральної техніки, механізаторів та відповідальних осіб ММКП „Ремонтно-будівельне управління”.

Під час складних погодних умов повністю забезпечено нормальний експлуатаційний стан доріг.

Так, силами підприємства протягом осінньо-зимового періоду проведено:

- поточний ремонт проїжджої частини доріг, загальною площею 4,2 тис. м2,

-  поточне утримання доріг, а саме:

1. Чистку 53 тис.м2 прибордюрних ліній;

2. Чистку і ремонт зливної каналізації, в кількості 1037 шт.

Приведено у відповідність з санітарними нормами для зимових умов виробничі, складські і санітарно-побутові приміщення, в кількості 2 шт. Підготовлено снігоприбиральну техніку, а саме 5 од. тракторів,                            1од. піскорозкидувачів, 2 од. навантажувачів для підсипуючих матеріалів,              3 од. снігоприбиральної техніки, а також забезпечено снігоприбиральну техніку комплектуючими, а саме комплектами щіток  в кількості – 6 шт.  та акумуляторами в кількості – 7 шт.

Для проведення робіт з підсипки доріг міста  працівниками ММКП «РБУ» використано:

- 127 тон  - солі, відсів – 52 м3.

За зимовий період силами ММКП „Мукачівводоканал” виконано роботи, що дали можливість провести опалювальний період без суттєвих порушень в наданні послуг з водопостачання та водовідведення, а саме проведено:

1. Влаштування твердопаливного котла на водозаборі «Чинадієво»;

2. Заміна вуличної водопровідної мережі діаметром 150 мм на діаметр 110 мм по вул. 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади довжиною 80 мм;

3. Поточний ремонт котла на каналізаційних очисних спорудах;

4. Очистку від піску 2-ох пісколовок на каналізаційних очисних спорудах.

5. Штукатурні роботи та побілка свердловини № 28 по вул. Берегівська-об`їздна.

Експлуатацію всього комунального житлового фонду на протязі звітного періоду в місті здійснює приватне підприємство ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс». Так, силами товариства протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019р. проведено ремонт мереж холодного водопостачання  в 211 житлових будинках, поточний ремонт покрівель в будинках із штучних матеріалів, загальною площею 318 м² (7 будинків) та з рулонною покрівлею загальною площею –   2292 м² (30 покрівель).

Проведено ремонт та заміну водостічних труб в 22 будинках. Підготовлено до зимового періоду  21 під’їзди житлових будинків, проведено скління 38 м² вікон сходових кліток, встановлено пружини на вхідних дверях під’їздів – в кількості 19 шт., здійснено профілактичний огляд та прочистку 9000 димоходів та вентиляційних каналів, ізоляцію трубомереж в підвалах житлових будинків          73 п.м., замінено та проведено ремонт парапетів в 11 будинках. Відновлено освітлення на сходових клітках в 205 будинках,  при цьому проведено заміну кабелю – 220 п.м., заміна автоматів перемикачів: 6-10А- 16 шт., 16А – 31 шт., 20А- 1 шт., 80А-7шт., 100 – 52 шт., 3 фазний – 30 А – 1 шт.

Проведено підготовку 315 підвалів та горищ житлових будинків, при цьому проведено ремонт та монтаж дверей входу на покрівлі та підвали в 13 будинках.

Організовано роботу трьох бригад для боротьби із сніговими заметами та забезпечено робітників 55 од. снігоприбирального інвентарю.

Начальник УМГ 	   					                              В. Гасинець