У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА   МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

02.06.2020р.				       Мукачево                                                 № 204

Про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період            2019-2020рр. та завдання по підготовці до осінньо-зимового періоду               2020-2021рр.

Заслухавши та обговоривши інформацію Управління міського господарства  Мукачівської міської ради про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період 2019-2020рр., керуючись пп.1 п. «а» ст.30, ч.1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради  в и р і ш и в:

1.Інформацію Управління міського господарства Мукачівської міської ради про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період 2019-2020рр. взяти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки об’єктів Управління міського господарства  Мукачівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021рр. (згідно додатків 1, 2, 3).

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради :

3.1. забезпечити проведення комунальними підприємствами претензійної (досудової та судової) роботи з боржниками з метою забезпечення повних розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги;

3.2. забезпечити проведення комунальними підприємствами стовідсоткових розрахунків поточного споживання електроенергії, погашення заборгованості минулих років та посилити відповідальність із даного питання керівників підприємств;

3.3. забезпечити проведення роз’яснювальної роботи в засобах масової інформації щодо реалізації тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади;

3.4.  забезпечити проведення відповідними підприємствами оглядів димових та вентиляційних каналів  у житлових будинках та оформлення актів виявлених порушень з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій при використанні природного газу у побуті.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Управління міського господарства Мукачівської міської ради В. Гасинця.

Міський голова                                                                                       А.БАЛОГА

Додаток 1

до рішення виконавчого  комітету

Мукачівської міської ради

02.06.2020 №  204

Заходи

по підготовці ММКП «Ремонтно-будівельне управління»

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021рр.

| № п/п | Види заходів | од. виміру | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт проїзної частини доріг | 7 тис.м2 | 01.11.2020 |
| 2 | Чистка прибордюрних ліній | 85 тис.м2 | 01.11.2020 |
| 3 | Чистка і ремонт зливної каналізації | 2,200 шт. | 01.11.2020 |
| 4 | Підготувати снігоприбиральну техніку трактори піскорозкидувачі навантажувачі для підсипуючих матеріалів снігоприбиральні машини | 9 шт. 3 шт. 2 шт. 4 шт. | 25.11.2020 |
| 5 | Приведення в відповідність до санітарних норм в роботі в зимовий період складські та санітарно-побутові приміщення | 4 шт. | 20.11.2020 |
| 6 | Підготовити запаси палива та паливо-мастильних матеріалів бензин д/паливо мастильні матеріали | 6т 5т 2т | 20.10.2020 |
| 7 | Забезпечити снігоприбиральну техніку комплектуючими акумулятори комплект щіток шини | 7 шт. 3 комп. 10 шт. | 26.10.2020 |

Керуючий справами    				                               О.ЛЕНДЄЛ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

02.06.2020 №  204

Заходи

по підготовці комунального житлового фонду  ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс»

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

| № п/п | Найменування заходів | Од. вимір. | К-ть | В тому числі по місяцях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Провести ремонт холодного водопостачання в житлових будинках | буд. | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Підготовка до зими під’їздів | шт. | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Скління вікон сходових кліток | м2 | 150 | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Встановлення пружин на вхідних дверях під’їздів | шт. | 15 | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Ремонт покрівель із штучних матеріалів | м2 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Ремонт рулонної покрівлі | м2 | 100000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
| 7. | Ремонт димарів в будинках | шт. | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Ремонт і заміну водостічних ринв і труб | м.п. | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 9. | Ремонт і заміна кахельних печей | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Профілактичний огляд і прочистку димоходів і вентканалів | шт. | 9000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 11. | Ізоляція трубо мереж в підвалах житлових будинків | м.п. | 60 | - | - | 20 | 20 | 20 |  |
| 12. | Підготовка підвалів та горищ | шт. | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 |  |
| 13. | Ремонт воріт, хвірток | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Укомплектувати бригади для боротьби із сніговими заметами | бригад | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 15. | Укомплектувати снігоприбиральний інвентар | шт. | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 16. | Підготовка снігоприбиральних тракторів | шт. | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 17. | Заготовка посипного матеріалу | м3 | 40 | - | - | - | - | 20 | 20 |

Керуючий справами 	                                                            	О.ЛЕНДЄЛ

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

02.06.2020 № 204

Заходи

по підготовці  об’єктів ММКП  “Мукачівводоканал” до

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

| № з/п | Назва | Термін виконання, квартал | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Служба водонасосних станцій |
| 1 | Капітальний ремонт (штукатурка, побілка,ремонт даху,заміна дверей) свердловини № 45 водозабору «Росвигово» | IІІ | Гуменюк В.В. |
| 2 | Санітарна побілка адмінбудівлі та насосної станції II-го підйому водозабору «Чинадієво» | IІІ | Гуменюк В.В. |
| 3 | Реконструкція свердловин №№20,21 на водозаборі “Севастопольський” | IІ | Гуменюк В.В. |
| 4 | Реконструкція свердловини №16 на водозаборі “Чернишевський” | II | Гуменюк В.В. |
| 5 | Реконструкція свердловини №№ 1,3,4,6,7,13 на водозаборі “Центральний” | II- III | Гуменюк В.В. |
| 6 | Санітарна побілка,заміна дверей на свердловині №28 по вул. Берегівська-об'їздна. | IV | Гуменюк В.В. |
| 7 | Реконструкція КНС на водозаборі “Чернишевський”. | IV | Гуменюк В.В. |
| Служба водопровідних мереж |
| 1 | Заміна ділянки стальної водопровідної мережі діаметром 125 мм по вул. Зелена №72-74 на ПЕ труби діаметром 100мм., довжиною 8,0 м. | II | Тягур В.В. |
| 2 | Заміна ділянки стальної водопровідної мережі діаметром 219 мм довжиною 10,0м та діаметр 100мм довжиною 6,0м по вул. Митрополита Володимира,8 . | II | Тягур В.В. |
| 3 | Заміна ділянки водопроводної мережі діаметром 160мм ПВХ в кварталі Д.Галицького довжиною 15,0м. | II | Тягур В.В. |
| 4 | Заміна а/ц водопроводу діаметром 100мм по вул.Хащинської Римми на труби ПЕ діаметром 100мм довжиною 244,0м.та водопровідних вводів з ПЕ труб діаметр 32мм. | ІІ | Тягур В.В. |
| 5 | Заміна аварійних ділянок чавунних водопровідних труб діаметр 150мм та діаметр 100мм по вул. Токаря Михайла та Тичини Павла на ПЕ труби діаметром 10мм довжиною 38,0м. | II | Тягур В.В. |
| 6 | Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі діаметром 100мм по вул.Довбуша на ПЕ труби діаметром 110мм загальною довжиною 16,0м. | II | Тягур В.В. |
| 7 | Заміна сталевого водопровідного вводу діаметром 50 мм по вул. Грушевського Михайла,14 на ПЕ труби діаметр 50мм довжиною 90м та вводів діаметр 32мм довжиною 37,0м. | IІI | Тягур В.В. |
| 8 | Заміна дворового сталевого водопроводу діаметром 40 мм по вул. Духновича,18 на ПЕ труби довжиною 85,0 м та водопровідних вводів діаметр 20мм довжиною 55,0м. | ІІI | Тягур В.В |
| 9 | Заміна сталевого водопровідного вводу діаметр 32мм по вул. Ринкова17 на ПЕ труби довжиною 12м. | III | Тягур В.В |

Керуючий справами                     				           О.ЛЕНДЄЛ

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період

2019-2020 рр.

Моніторинг проходження опалювального сезону 2019-2020рр. показав стабільну роботу систем водопостачання, водовідведення і житлового господарства.

Вжиті заходи з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр. забезпечили його стабільне проходження.

Так, згідно з розпорядженням Мукачівського міського голови від   07.10.2019р. № 383 опалювальний період розпочався з 07 жовтня 2019 року.

Під час складних погодних умов повністю забезпечено нормальний експлуатаційний стан доріг.

Так, силами підприємства протягом осінньо-зимового періоду проведено:

- поточний ремонт проїжджої частини доріг, загальною площею  751,14м2(бруківка).

-  поточне утримання доріг, а саме: чистку і ремонт зливної каналізації, в кількості 1356 шт.

Приведено у відповідність з санітарними нормами для зимових умов виробничі, складські і санітарно-побутові приміщення, в кількості 2 шт. Підготовлено снігоприбиральну техніку, а саме 5 од. тракторів,                            1од. піскорозкидувачів, 2 од. навантажувачів для підсипуючих матеріалів,              3 од. снігоприбиральної техніки, а також забезпечено снігоприбиральну техніку комплектуючими, а саме комплектами щіток  в кількості – 6 шт.  та акумуляторами в кількості – 7 шт.

Для проведення робіт з підсипки доріг міста  працівниками ММКП «РБУ» використано:

- 247,3 тон  - солі, пісок  – 1,5 м3.

За зимовий період силами ММКП „Мукачівводоканал” виконано роботи,

що дали можливість провести опалювальний період без суттєвих порушень в

наданні послуг з водопостачання та водовідведення, а саме проведено:

1. Ремонт покрівель свердловин (10шт.) на водозаборі “Кольчино”;

2.Ремонт водозабору “Севастопольський”: заміна насосів в насосній станції II-го підйому,будівництво наземного павільйону та заміна глибинного насосу в свердловині №18 ;

3. Ремонт водозабору по вул. Береста Олексія: заміна насосів в насосній станції II-го підйому, заміна глибинних насосів в свердловинах №№11,12 ;

4. Заміна ділянки дворової каналізації діаметром 200мм по вул.Пушкіна,24;

5. Заміна водопровідного вводу діаметром 50мм по вул. Нова,8;

6.Заміна водопровідного вводу діаметром  40мм по вул. Рєпіна Іллі,12;

7.Заміна квартальної водопровідної мережі діаметром 50мм по вул. Молодіжна,29;

8. Профілактика котла, циркуляційного насоса на каналізаційних очисних спорудах;

9.Частковий ремонт покрівель КНС № 3,КНС №9,КНС №10;

10.Утеплення запірної арматури на пісколовках, мулоущильнювачах.

Експлуатацію всього комунального житлового фонду на протязі звітного періоду в місті здійснює приватне підприємство ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс». Так, силами товариства протягом осінньо-зимового періоду 2019-2020р. проведено поточний ремонт  покрівель  в 7 житлових будинках  зі штучних матеріалів, та  в 21 житлових будинках з рулонною покрівлею. Виконано скління вікон сходових клітин в 41-ому будинку,здійснено профілактичний огляд та прочистку 9000 димоходів та вентиляційних каналів.

Проведено ремонт  звило-приймальних труб  та жолобів в 25-ти будинках,              ремонт парапетів в 26 будинках, відновлено освітлення на сходових клітках  та заміну лампочок та світильників в 185 будинках,  при цьому проведено заміну автоматів та електрокабелю в 36 будинках зокрема заміна кабелю – 386 п.м., заміна автоматів  26 шт.,здійснено  часткову заміну каналізаційних труб та стояків в 59-ти будинках ,загальним обсягом-300м.п., а також виконано часткову заміну труб та стояків холодного водопостачання в 95-ти будинках,загальним обсягом-215 м.п., замінено 55 вентилів на стояках труб холодного водопостачання. Виконано ремонт дашків при входах в під'їзд, в 8 будинках, відремонтовано та встановлено двері для входу на горище в 10 будинках.

Відремонтовано та встановлено перила в 17-ти будинках,виконано ремонт входу в під'їзд в 52-ох будинках міста. Проведено дератизацію 297 будинків, які обслуговує ТОВ “І.Т.В. Сервіс Плюс” та обрізку дерев на 51 прибудинковій території. Проведено обстеження 297 підвалів та горищ житлових будинків.

Організовано роботу трьох бригад для боротьби із сніговими заметами та забезпечено робітників 55 од. снігоприбирального інвентарю.

Начальник УМГ 	   					                        В. ГАСИНЕЦЬ