Робота у відділі капітального будівництва Мукачівської міської ради (з01.01.2021 р. – Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради) проводиться відповідно до Положення про відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради (з 01.01.2021 року – Положення управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради), Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

На 2020 рік передбачено **105 620 464,16 грн.**, в тому числі: **87 620 464,16** грн. – кошти місцевого бюджету, **10 000 000,00 грн.** – кошти ДФРР, **8 000 000,00 грн.** – субвенція з державного бюджету.

з них освоєно та профінансовано за 12 місяців 2020 року - **86 910 604,47 грн.,** в тому числі: **73 539 947,23 грн.** – кошти місцевого бюджету, **9 882 052,53 грн.** –кошти ДФРР, **3 488 604,71 грн** – субвенція з державного бюджету.

**Завершені роботи по об’єктам:**

**1.    Об’єкти охорони здоров’я**

-         Реконструкція будівлі поліклініки ЦРЛ по вул. Грушевського, 29 в м. Мукачево (кошторисна вартість – 48 637 184,00 грн.);

**2.    Об’єкти освіти**

- Реконструкція спортивного майданчика Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20 ім О.Духновича по вул. Пушкіна, 17 в м.Мукачево (кошторисна вартість - 1 559 336,00 грн.);

- Реконструкція дитячого спортивно-оздоровчого комплексу Мукачівської СШ І-ІІІ ступенів № 4 по вул. І.Зріні, 34 в м.Мукачево (кошторисна вартість - 1 569 740,00 грн.);

- Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в НВК ЗОШ "Гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м.Мукачево (кошторисна вартість – 1 567 739,00 грн.);

- Капітальний ремонт головного та двох бічних фасадів з укріпленням стін та фундаменту ДНЗ № 12 по вул.Маргітича, 7 в м.Мукачево. Коригування -

( кошторисна вартість - 2 171 244,00 грн.);

- Будівництво ботанічного саду Мукачівського НВК "ДНЗ-ЗОШ 1 ст - гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево (загальна кошторисна вартість – 338 185,00 грн.)

**3. Об’єкти культури**

- Реконструкція будівлі по вул. Штефана Августина, 19 – Недецеї, 33 під «Палац культури і мистецтва» в м.Мукачево. Коригування (загальна кошторисна вартість –

59 914 458,00 грн.);

**Тривають роботи по наступним проектам будівництва:**

- Реконструкція ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м.Мукачево (освоєно – 17 402 154,05 грн., кошторисна вартість – 38 271 930,00 грн.);

- Реконструкція 1-го поверху хірургічного відділення під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги КНП Мукачівська ЦРЛ по вул. Пирогова Миколи, 8-13 в м. Мукачево (освоєно – 3 899 879,41 грн., кошторисна вартість – 17 817 606,00 грн.);

- Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево (освоєно – 13 193 507,75 грн., кошторисна вартість – 23 544 965,00 грн.);

- Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево (освоєно – 13 777 697,96 грн., кошторисна вартість – 20 031 212,00 грн.);

- Реконструкція футбольного поля, дитячих та спортивних майданчиків, благоустрій території в с. Павшино, урочище Нижній капусняк (освоєно – 1 881 550,84 грн., кошторисна вартість – 3 788 417,00 грн.);

- Реконструкція існуючих приміщень адмінбудівлі під ЦНАП по площі Духновича, 2 в м.Мукачево. Коригування (освоєно – 4 474 608,59 грн., кошторисна вартість – 39 324 208,00 грн.)

**Укладені договори на виконання проектно-кошторисної документації:**

- Капітальний ремонт благоустрою, вбиралень та зовнішніх мереж каналізації ДНЗ по вул Л.Українки, 153 в с. Павшино;

- Капітальний ремонт даху Лавківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Мукачівської міської ради по вул. Миру, 31 в с. Лавки Мукачівського району, Закарпатської області;

- Будівництво ботанічного саду Мукачівського НВК "ДНЗ-ЗОШ 1 ст - гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево;

- Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана, 65 Р в м. Мукачево;

- Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана, 152 в м. Мукачево;

- Будівництво Ново Давидківсього дошкільного закладу Мукачівської міської ради по вул. Івана Франка б/н в с. Нове Давидково, Мукачівського району, Закарпатської області.

- Реконструкція ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево. Коригування.

- Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ № 2 по вул. Павлова Івана академіка, 14 в м. Мукачево.

- Капітальний ремонт ДНЗ №33 по вул.Підопригори, 3 в м.Мукачево.

- Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. Мукачево.

**Дозвільні документи в будівництві**

 **1.** **Повідомлення про початок робіт:**

- Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево.

 **2. Дозвіл на початок виконання будівельних робіт:**

 - Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево;

 - Реконструкція 1-го поверху хірургічного відділення під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги КНП Мукачівська ЦРЛ по вул. Пирогова Миколи, 8-13 в м. Мукачево.

 **3. Сертифікат готовності об’єкта до експлуатації:**

- Реконструкція будівлі поліклініки ЦРЛ по вул. Грушевського,29 в м. Мукачево.

**4.** **Декларації про готовність об’єкта до експлуатації:**

- Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 29 по вул.І.Зріні,11 в м.Мукачево.

- Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №11 по вул.Парканія,32, 52 в м.Мукачево.

**Передача об’єктів балансоутримувачам**

Передано 11 об’єктівзагальною балансовою вартістю **68 184 954,56** грн:

**1. Об’єкти освіти**

-                     Реконструкція будівлі Станції юних техніків по вул.Ужгородська,41. Коригування - 14 564 517,72 грн.;

-                     Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №14 по вул.Цібере Василя,72 в м.Мукачево - 253 102,41 грн.;

-                     Капітальний ремонт благоустрою території НВК «ЗОШ-ДНЗ» №6 по вул.Підгорянська,74 в м.Мукачево -1 000 661,80 грн.;

-                     Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в НВК ЗОШ «Гімназія» по вул.Королеви Єлизавети,22 в м.Мукачево -1 556 996,25 грн.;

-                     Реконструкція дитячого спортивно-оздоровчого комплексу Мукачівської СШ І-ІІІ ступенів №4 по вул.І.Зріні,34 в м.Мукачево - 1 508 921,85 грн.;

-                     Реконструкція спортивного майданчика Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20 ім.О.Духновича по вул.Пушкіна,17 в м.Мукачево -1 559 336,00 грн.;

-                     Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №29 по вул.І.Зріні,11 в м.Мукачево - 588 773,88 грн.;

-                     Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №17 по вул.Стуса Василя,42 в м.Мукачево - 875 608,86 грн.;

-                     Капітальний ремонт благоустрою території ММКУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області по вул.Стуса Василя, 3 в м.Мукачево - 601 148,99 грн.;

-                     Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №11 по вул.Парканія,32, 52 в м.Мукачево - 577 973,95 грн.;

**2. Об’єкти охорони здоров’я**

-                     Реконструкція будівлі поліклініки ЦРЛ по вул.Грушевського,29 в м.Мукачево – 45 097 912,85 грн.

**Здійснення публічних закупівель**

Всього на 2020 рік відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» Відділом капітального будівництва заплановано здійснити 5 надпорогових закупівель за процедурою закупівлі: відкриті торги на суму 70 591  353,00 грн., та 3 спрощені закупівлі на суму 1 897 131,00 грн.

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020:

5 закупівель успішно проведено через систему ProZorro за процедурою «Відкриті торги» з очікуваною 70 591 353,00 грн. Фактична сума укладених договорів за результатами проведених тендерів складає 66 635 355,28 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі 3 955 997,72 грн.

Успішно проведено через систему ProZorro 3 спрощені закупівлі з очікуваною 1 897 131,00 грн. Фактична сума укладених договорів за результатами проведених спрощених закупівель складає 1 857 054,00 грн. грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі 40 077,00грн.

За 2020 рік опубліковано через систему ProZorro 15 звітів про укладені договори (договори в сумі від 50 до 200 тис. грн. товари/послуги та 1,5 млн.грн. роботи) на суму 7 673 942,24 грн.

За звітній період здійснено та опубліковано через систему ProZorro 71 звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (договори в сумі до 50 тис. грн.) на суму 1 056 511,46 грн.

**З питань діловодства**

 За допомогою АСД «ДОКПРОФ» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 636;

- видано та зареєстровано наказів з основної діяльності – 62;

- зареєстровано договорів - 142.

Опрацьовані всі вхідні документи, а також документи, які перебувають на постійному та довгостроковому контролі.

**Забезпечення доступу до публічної інформації**

Підготовлено та оприлюднено на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-data:

-          договори на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт;

-          додаткові угоди;

-          акти виконаних робіт.

 На офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради оприлюднені:

- паспорти бюджетних програм;

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм;

- результати оцінки ефективності бюджетних програм;

- бюджетні запити;

- план роботи відділу;

- інформацію про здійснення публічних закупівель.

Відділом капітального будівництва оприлюднюються та оновлюються набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.