Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

На 2021 рік передбачено – **117 170 388,82 грн.**,

з них освоєно та профінансовано за І квартал – **9 313 571,72 грн.**

**Тривають роботи по наступним проектам будівництва:**

- Реконструкція ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м.Мукачево (освоєно – 1 560 018,00 грн., кошторисна вартість – 38 271 930,00 грн.);

- Реконструкція 1-го поверху хірургічного відділення під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги КНП Мукачівська ЦРЛ по вул. Пирогова Миколи, 8-13 в м. Мукачево (освоєно – 1 182 756,74 грн., кошторисна вартість – 17 817 606,00 грн.);

- Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево (освоєно – 404 359,87 грн., кошторисна вартість – 25 378 978,00 грн.);

- Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево (освоєно – 3 209 585,70 грн., кошторисна вартість – 20 031 212,00 грн.);

- Реконструкція футбольного поля, дитячих та спортивних майданчиків, благоустрій території в с. Павшино, урочище Нижній капусняк (кошторисна вартість – 3 788 417,00 грн.);

- Реконструкція існуючих приміщень адмінбудівлі під ЦНАП по площі Духновича, 2 в м.Мукачево. Коригування (освоєно – 2 773829,41 грн., кошторисна вартість – 39 324 208,00 грн.).

**Укладені договори на виконання проектно-кошторисної документації:**

**1.** Будівництво спортивного майданчику по вул.Данила Апостола,7-7а-9 у м.Мукачево – 46 375,20 грн.;

**2.** Будівництво спортивного майданчику в парку «Центральний» у м.Мукачево – 44 096,40 грн.;

**3.** Будівництво дитячого майданчика по вул. Руська, 50 - Свято –Михайлівська, 51 у м.Мукачево – 44 552,40 грн.;

**4.** Будівництво дитячого та спортивного майданчиків по вул. Свято -Михайлівська, 35 у м.Мукачево – 45 236,40 грн.;

**5.** Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул. Закарпатська, 6-8; Сороча, 106 у м.Мукачево – 47 515,20 грн.;

**6.** Будівництво скверу по вул. Латорична у м. Мукачево – 45 236,40 грн.;

**7.** Будівництво анти кишень на пішохідних переходах по вул. Ужгородська у м. Мукачево – 34 020,00 грн.;

**8.** Будівництво кругового руху на перехресті вул. Валенберга Рауля та Беляєва Павла космонавта у м. Мукачево – 48 600,00 грн.;

**9.** Будівництво кругового руху на перехресті вул. Духновича Олександра та Стуса Василя у м. Мукачево – 48 600, грн.грн;

**10.**  Будівництво паркомісць для туристичних автобусів по вул.Ужгородська біля МДУ у м. Мукачево - 37 260,00 грн.;

**11.**  Будівництво паркомісць для туристичних автобусів по вул. Зріні Ілони у м. Мукачево – 38 880,00 грн.;

**12.**  Будівництво тротуара від вул. Автомобілістів до пішохідного мосту в мікрорайоні Росвигово у м. Мукачево – 48 600,00грн.;

**13.**  Будівництво скверу № 2 по площі Паланок у м. Мукачево – 49 794,00 грн.;

**14.**  Будівництво скверу в с.Нове Давидково Мукачівської МТГ – 49 794,00 грн.;

**15.**  Будівництво скверу по вул. Росвигівська, 36-38 у м.Мукачево – 49 794,00 грн.;

**16.**  Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул. Толстого Льва, 35а у м.Мукачево – 49 794,00 грн.;

**17.**  Будівництво дитячого майданчика по вул. Берегівська, 28 у м.Мукачево – 49 794,00 грн.;

**18.**  Реконструкція спортивного майданчика по вул. Верді Джузеппе, 6 у м.Мукачево – 49 794,00 грн.;

**19.**  Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ № 13 по вул. Росивгівська в м. Мукачево – 47 618,95,00 грн.;

**20.**  Капітальний ремонт благоустрою території Мукачівської гімназії № 9 по вул. Космонавтів, 31 в м. Мукачево – 44 776,84 грн.;

**21.**  Капітальний ремонт благоустрою території Мукачівської гімназії, Мукачівський НВК "ДНЗ-ЗОШ 1 ст - гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево – 49 311, 00 грн.;

**22.**  Реконструкція свердловини ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево – 49 460,00 грн.;

**23.**  Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево. Коригування – 49 795,00 грн.;

**24.**  Будівництво кругового руху на перехресті вул. Духновича Олександра та Ринкова у м. Мукачево - 47 564,40 грн.;

**25.**  Будівництво кругового руху на перехресті вул. Духновича Олександра - вул. Миру - пл. Кирила і Мефодія у м. Мукачево – 47 997,60 грн.;

**26.**  Будівництво кругового руху на перехресті вул. Берегівська - вул. 26 Жовтня - вул. Шевченка Тараса у м. Мукачево – 47 678,40 грн.

**Дозвільні документи в будівництві**

**1.            Повідомлення про початок виконання будівельних робіт СС1:**

Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана, 152 в м. Мукачево.

**2.            Сертифікат готовності об’єкта до експлуатації СС2:**

Капітальний ремонт будівлі по площі Кирила і Мефодія, 30 в м. Мукачево. Коригування.

**3.            Декларація про готовність об’єкта до експлуатації СС1:**

Капітальний ремонт фасаду будівлі ММКУ «Інклюзивно –ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області по вул. Стуса Василя,3 в м. Мукачево.

**Передача обˊєктів балансоутримувачам**

Передано 4 об’єктизагальною балансовою вартістю **4 041 743,17** грн:

**Об’єкти освіти**

-                     Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №3 по вул. Крилова Івана, 52 в м.Мукачево - 794 061,24 грн;

-                     Капітальний ремонт фасаду будівлі ММКУ «Інклюзивно –ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області по вул. Стуса Василя,3 в м. Мукачево -1 438 271,39 грн;

-                     Будівництво ботанічного саду Мукачівського НВК "ДНЗ-ЗОШ 1 ст- гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево - 250 074,54 грн;

-                     Реконструкція спортивного майданчика Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім О.Духновича по вул. Пушкіна, 17 в м. Мукачево – 1 559 336,00 грн.

**Здійснення публічних закупівель**

За період з 01.01.2021 по 31.03.2021 УБІ ММР:

- опубліковано через систему ProZorro 33 звіти про укладені договори по закупівлям без використання електронної системи (договори в сумі до 50 тис.грн.) на суму 1 277 312 грн.

- оголошено через систему ProZorro дві спрощені закупівлі на суму 1 508 100 грн. та дві закупівлі (відкриті торги) на суму 18 308 098 грн.

**З питань діловодства**

За допомогою АСД «ДОКПРОФ» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 158;

- видано та зареєстровано наказів з основної діяльності – 15;

- зареєстровано договорів (додаткові угоди) на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 49.

Опрацьовані всі вхідні документи, а також документи, які перебувають на постійному та довгостроковому контролі.

**Забезпечення доступу до публічної інформації**

Підготовлено та оприлюднено на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-data:

-                     договори на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт;

-                     додаткові угоди;

-                     акти виконаних робіт.

На офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради оприлюднені:

- паспорти бюджетних програм;

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм;

- результати оцінки ефективності бюджетних програм;

- бюджетні запити;

- план роботи відділу;

- інформацію про здійснення публічних закупівель.

Управлінням будівництва та інфраструктури оприлюднюються та оновлюються набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.