Додаток 1

до рішення \_\_\_сесії

Мукачівської міської ради \_\_\_-го скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Додаток 1

до Програми реформування та підтримки

каналізаційного господарства на території

Мукачівської міської територіальної громади

на 2020 -2022 роки, зі змінами

1. **Ресурсне забезпечення Програми реформування та підтримки каналізаційного господарства на території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | | | Усього витрат на виконання програми |
| І | ІІ | ІІІ |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 2 710,0 | 23 670,1 | 26 930,0 | 53 310,1 |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 2 710,0 | 23 670,1 | 26 930,0 | 53 310,1 |
| кошти не бюджетних джерел |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

**Секретар міської ради Я. ЧУБИРКО**

Додаток 2

до рішення \_\_\_сесії

Мукачівської міської ради\_\_\_ -го скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Додаток 2

до Програми реформування та підтримки

каналізаційного господарства на території

Мукачівської міської територіальної громади

на 2020 -2022 роки, зі змінами

**Перелік заходів і завдань**

Програми реформування та підтримки каналізаційного господарства на території Мукачівської міської територіальної громади

на 2020 -2022 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: | | | Результативні показникики |
| I | II | III |  |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| 1. | **Дотація комунальному підприємству на покриття збитків** | |  |  |  |  | **5000,0** |  | Безперебійне та якісне  Водопостачання та  Водовідведення  Споживачам  Мукачівської міської ТГ |
| 1.1 |  | Оплата електроенергії | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 3 000,0 |  |
| 1.2 |  | Заробітна плата та ЄСВ | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 2 000,0 |  |
| **2** | **Підтримка каналізаційного господарства** | |  |  |  | **1 302,0** | **1600,0** | **250,0** | Безперебійне та якісне |
| 2.1 |  | Геологічне вивчення родовищ прісних підземних вод водозаборів | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 250,0 |  | Водопостачання та |
| 2.2 |  | Підготовка пакету документів для отримання спецдозволів на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка питних підземних вод водозаборів м. Мукачево | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 350,0 |  | Водовідведення |
| 2.3 |  | Експертна оцінка вартості запасів питних підземних вод водозаборів | 2020-2022 рр | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 120,0 |  | 50,0 | Споживачам |
| 2.4. |  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами підземних вод водозабору | 2020-2022 рр | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 1182,0 | 1000,0 | 50,0 | Мукачівської міської ТГ |
| 2.5 |  | Геолого-гідрологічне і санітарно- геологічне обстеження району робіт із обробкою і систематизацією архівних та фондових матеріалів | 2022 р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  |  | 50,0 | Безперебійне |
| 2.6 |  | Отримання спеціального дозволу на водовідведення та очищення стічних вод | 2022 р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  |  | 100,0 | та якісне |
| **3.** | **Реформування каналізаційного господарства** | |  |  |  | **1 408,0** | **17070,1** | **26 680,0** | Водопостачання |
| 3.1 |  | Розробка ТЕО каналізування населених пунктів ,які ввійшли в склад Мукачівської міської ТГ | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 175,0 |  |  | Та |
| 3.2 |  | Проектні роботи з Підключення зливної каналізації мікрорайону «Росвигово» до КНС №7(будівництво) станції перекачки зливної каналізації | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 172,0 |  |  | Водовідведення |
| 3.3. |  | Проектні роботи по реконструкції КНС №10 | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 150,0 |  |  | Споживачам |
| 3.4 |  | Коригування проекту будівництва системи водовідведення с. Павшино Мукачівського району | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 123,0 |  |  | Мукачівської |
| 3.5 |  | Будівництво каналізаційної мережі по вул.. Червоногірна | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 240,0 |  |  | міської ТГ |
| 3.6 |  | Заміна колодязів зливної каналізації | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 548,0 |  |  | Безперебійне |
| 3.7 |  | Придбання спецтранспорту Мулососу- пристрою для вакуумного очищення колодязів, вигрібних ям, септиків, відстій-ників, зливної і каналізаційної мереж від мулу або нафтошламу і транспортування його до місця вивантаження | 2020-2022 рр | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 3 100,0 | 3 100,0 | та якісне  водопостачання |
| 3.8 |  | Будівництво каналізаційних мереж с. Павшино Мукачівського р-ну | 2020-2022 рр | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 7 080,0 | 7 580,0 | та |
| 3.9 |  | Підключення зливної каналізації мікрорайону «Росвигово» до КНС №7(будівництво) станції перекачки зливної каналізації | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 4 500,0 |  | водовідведення |
| 3.10 |  | Реконструкція КНС №10 | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 2100,0 |  | Споживачам |
| 3.11 |  | Будівництво напірної лінії від КНС №7 до КОС «Н.Давидково» | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  |  | 10000,0 | Мукачівської |
| 3.12 |  | Заміна напірної лінії від КНС №9 до вул. Франка Івана | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  |  | 6000,0 | міської ТГ |
| 3.13 |  | Капітальний ремонт споруди свердловини № 8А в/з Окружна з виконанням надбудови | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 290,1 |  |  |
|  |  | **Всього** |  |  |  | **2 710,0** | **23 670,1** | **26 930,0** |  |

**Секретар міської ради Я. ЧУБИРКО**