Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

На 2021 рік передбачено – 115 099 250,82 грн.,

з них освоєно та профінансовано за ІІ квартал – 34 020 970,26 грн.

Тривають роботи по наступним проектам будівництва:

- Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ № 2 по вул. Павлова Івана академіка, 14 в м. Мукачево (освоєно – 385 627,9 грн., кошторисна вартість – 9 564 004,0 грн.);

- Будівництво скверу на перехресті вул. Морозова Миколи академіка - вул. Підгорянська у м. Мукачево (освоєно – 291 604,0 грн., кошторисна вартість – 1 303 584,0 грн.);

- Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана, 65 Р в м. Мукачево (освоєно – 1 135 536,0 грн., кошторисна вартість 1 135 536,0–грн.);

- Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана, 152 в м. Мукачево (освоєно – 694 174,0 грн., кошторисна вартість 6 941 74,0–грн.);

- Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. Мукачево (освоєно – 1 198 592,3 грн., кошторисна вартість – 17 538 265,0 грн.);

- Реконструкція ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м.Мукачево (освоєно – 4 464 331,00 грн., кошторисна вартість – 38 271 930,00 грн.);

- Реконструкція 1-го поверху хірургічного відділення під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП Мукачівська ЦРЛ по вул. Пирогова Миколи, 8-13 в м. Мукачево (освоєно – 2 140 366,0грн., кошторисна вартість – 17 817 606,00 грн.);

- Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево (освоєно – 11 622 488,13 грн., кошторисна вартість – 25 387 978,00 грн.);

- Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево (освоєно – 527 416,53 грн., кошторисна вартість – 20 031 212,00 грн.);

- Реконструкція футбольного поля, дитячих та спортивних майданчиків, благоустрій території в с. Павшино, урочище Нижній капусняк (освоєно - 120258,04 грн, кошторисна вартість – 3 788 417,00 грн.).

Завершені роботи по об’єкту:

- Реконструкція існуючих приміщень адмінбудівлі під ЦНАП по площі Духновича, 2 в м.Мукачево. Коригування (освоєно – 2 226 148,56 грн., кошторисна вартість – 39 324 208,00 грн.)

Дозвільні документи в будівництві

1. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт СС1

1. Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана, 65Р в м. Мукачево.

2. Будівництво спортивного залу та благоустрою території ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. Мукачево.

3. Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ №2 по вул. Павлова Івана академіка, 14 в м. Мукачево.

4. Будівництво скверу на перехресті вул. Морозова Миколи академіка- вул. Підгорянська у м. Мукачево.

2. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації СС1

1.Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ № 7по вул. Комарова, 35 в м. Мукачево.

2. Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 8по вул. Митрополита Володимира, 18 в м. Мукачево.

3. Сертифікат готовності об’єкта до експлуатації СС2

1.Реконструкція існуючих приміщень адмінбудівлі під ЦНАП по площі Духновича,2 в м. Мукачево. Коригування.

2.Реконструкція будівлі по вул. Штефана Августина,19 - Недецеї,33 під "Палац культури і мистецтва" в м. Мукачево. Коригування.

Передача обˊєктів балансоутримувачам

Передано 3 об’єкти загальною балансовою вартістю 10 813 866,39 грн.:

- Капітальний ремонт будівлі по пл.Кирила і Мефодія,30 в м.Мукачево. Коригування - 9 189 409,90 грн;

- Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №8 по вул.Митрополита Володимира,18 в м.Мукачево - 947 630,58 грн;

- Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №7 по вул.Комарова,35 в м.Мукачево - 676 826,81 грн.

Здійснення публічних закупівель

За період з 01.04.2021 по 30.06.2021 УБІ ММР:

- 2 закупівлі успішно проведені через систему ProZorro за процедурою «Відкриті торги» з очікуваною вартістю - 25 429 662,00 грн. Фактична сума укладених договорів за результатами проведених тендерів складає - 23842176,74 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі - 1 587 485,26 грн.;

- 1 закупівля успішно проведена через систему ProZorro за процедурою «Переговорна процедура» фактична сума укладеного договору за результатами проведеної процедури складає - 10 214 198,00 грн;

-  проведенно через систему ProZorro 10 спрощених процедур з очікуваною вартістю 9 275 171,00 грн. Фактична сума укладених договорів за результатами проведених процедур складає 8 880 844,17 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі - 394 326,83 грн.;

-  опубліковано через систему ProZorro 41 звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (договори в сумі до 50 тис.грн.) на суму - 864 670,39 грн.

З питань діловодства

За допомогою АСД «ДОКПРОФ» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 173;

- видано та зареєстровано наказів з основної діяльності – 32;

- зареєстровано договорів (додаткові угоди) на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 72.

Опрацьовані всі вхідні документи, а також документи, які перебувають на постійному та довгостроковому контролі.

Забезпечення доступу до публічної інформації

Підготовлено та оприлюднено на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-data:

-  договори на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт;

-  додаткові угоди;

-  акти виконаних робіт.

На офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради оприлюднені:

- паспорти бюджетних програм;

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм;

- результати оцінки ефективності бюджетних програм;

- бюджетні запити;

- план роботи відділу;

- інформацію про здійснення публічних закупівель.

Управлінням будівництва та інфраструктури оприлюднюються та оновлюються набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.