**Звіт про виконану роботу управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради за ІІІ квартал 2021 року**

Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

На 2021 рік передбачено – **137 457 295,82 грн.**,

з них освоєно та профінансовано за ІІІ квартал 2021 року – **20 703 561,84 грн.**

**Тривають роботи по наступним проєктам будівництва:**

- Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ № 2 по вул. Павлова Івана академіка, 14 в м.Мукачево (освоєно – 3 622 203,47 грн., кошторисна вартість – 9 564 004,00 грн.);

- Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м.Мукачево (освоєно – 4 428 748,71 грн., кошторисна вартість – 17 538 265,00 грн.);

- Реконструкція ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м.Мукачево (освоєно – 2 426 367,63 грн., кошторисна вартість – 36 116 036,00 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території СШ І-ІІІ ст. № 16 по вул. Шевченка Тараса, 68 в м. Мукачево (освоєно – 447 154,93 грн., кошторисна вартість – 3 750 293,00 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території Мукачівського ліцею № 10 по вул. Драгоманова Михайла, 66 в м. Мукачево (освоєно – 1 705 658,61 грн., кошторисна вартість – 2 744 818,00 грн.);

- Будівництво скверу №2 по площі Паланок у м.Мукачево (освоєно – 293 262,80 грн., кошторисна вартість – 578 741,00 грн.);

- Будівництво скверу по вул. Росвигівська, 36-38 у м. Мукачево (освоєно – 353 933,00 грн., кошторисна вартість – 1 255 033,00 грн.);

 - Будівництво дитячого майданчика по вул. Берегівська, 28 у м.Мукачево (освоєно – 1 133 791,24 грн., кошторисна вартість – 1 256 724,00 грн.);

- Будівництво спортивного майданчику по вул. Данила Апостола,7-7а-9 у м. Мукачево (освоєно – 201 271,88 грн., кошторисна вартість – 825 246,00 грн.);

- Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул. Закарпатська,6-8; Сороча,106 у м. Мукачево (освоєно - 1 097 762,56 грн., кошторисна вартість – 1 439 921,00 грн.);

- Будівництво дитячого та спортивного майданчиків по вул. Свято -Михайлівська, 35 у м. Мукачево (освоєно – 734 030,43 грн., кошторисна вартість – 838 024,00 грн.);

- Будівництво дитячого майданчика по вул. Руська, 50 - Свято-Михайлівська, 51 у м. Мукачево (освоєно – 86 625,13 грн., кошторисна вартість – 562 991,00 грн.);

- Реконструкція спортивного майданчика по вул. Верді Джузеппе, 6 у м. Мукачево (освоєно – 316 105,08 грн., кошторисна вартість – 535 873,00 грн.);

- Реконструкція свердловини ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево (освоєно – 1 030 917,22 грн., кошторисна вартість – 1 407 683,00 грн.).

**Завершені роботи по об’єктам будівництва:**

- Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево (освоєно – 34 443,40 грн., кошторисна вартість – 20 031 212,00 грн.);

- Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево (освоєно – 14 175,00 грн., кошторисна вартість – 25 387 978,00 грн.);

- Реконструкція 1-го поверху хірургічного відділення під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП Мукачівська ЦРЛ по вул. Пирогова Миколи, 8-13 в м. Мукачево (освоєно – 639 682,38 грн., кошторисна вартість – 17 817 606,00 грн.);

- Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана, 65 Р в м. Мукачево (освоєно – 4 165,20 грн., кошторисна вартість - 1 135 536,00 грн.);

- Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана, 152 в м. Мукачево (освоєно – 3 700,00 грн., кошторисна вартість - 694 174,00 грн.);

- Будівництво скверу на перехресті вул. Морозова Миколи академіка - вул. Підгорянська у м. Мукачево (освоєно – 995 492,82 грн., кошторисна вартість – 1 303 584,00 грн.).

**Дозвільні документи в будівництві**

**Повідомлення про початок виконання будівельних робіт СС1**

-          Реконструкція свердловини ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево.

**Декларація про готовність об’єкта до експлуатації СС1**

- Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана,65 Р в м. Мукачево;

- Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана,152 в м. Мукачево.

**Сертифікат готовності**

-         Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра,93 в м. Мукачево.

**Передача об’єктів балансоутримувачам**

    Передано об’єктизагальною балансовою вартістю **113 644 518,54** грн.:

-       Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул. Франка Івана,65Р в м. Мукачево - 1 071 438,60 грн.;

-       Будівництво модульних приміщень сімейного лікаря по вул.Франка Івана,152 в м. Мукачево - 662 061,53 грн.;

-       Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра,93 в м. Мукачево - 17 525 643,59 грн.;

-       Реконструкція будівлі по вул. Штефана Августина,19 – Недецеї,33 під «Палац культури і мистецтва» в м. Мукачево. Коригування - 57 157 649,90 грн.;

-       Реконструкція існуючих приміщень під ЦНАП по площі Духновича,2 в м.Мукачево - 37 227 724,92 грн.

**Здійснення публічних закупівель**

Здійснення публічних закупівель

За період з 01.07.2021 по 30.09.2021 УБІ ММР:

- 7 закупівель успішно проведені через систему ProZorro за процедурою «Відкриті торги» з очікуваною вартістю 24 147 599,60 грн. Фактична сума укладених договорів за результатами проведених тендерів складає 23 890 316,53 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі 257 283,07 грн.;

- 2 закупівлі успішно проведені через систему ProZorro за процедурою «Переговорна процедура» фактична сума укладених договорів за результатами проведеної процедури складає 4 305 610,00 грн;

- проведено через систему ProZorro 3 спрощених процедур з очікуваною вартістю 826 993,40 грн. Фактична сума укладених договорів за результатами проведених процедур складає 821 283,18 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі 5 710,22 грн.;

- опубліковано через систему ProZorro 36 звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (договори в сумі до 50 тис.грн.) на суму 1 057 342,09 грн.