**Звіт про роботу**

**Управління будівництва та інфраструктури**

**Мукачівської міської ради**

**за IV квартал 2021 року**

Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

*На 2021 рік передбачено –* ***120 546 647,82 грн.****,*

*з них освоєно та профінансовано за ІV квартал –* ***48 432 145,03 грн.***

***Тривають роботи по наступним проектам будівництва:***

- Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. Мукачево (освоєно – 13 043 029,83 грн., кошторисна вартість – 17 538 265,0 грн.);

- Реконструкція футбольного поля, дитячих та спортивних майданчиків, благоустрій території в с. Павшино, урочище Нижній капусняк (освоєно - 120 258,04 грн, кошторисна вартість – 3 788 417грн.)

- Капітальний ремонт ЗОШ №3 по вул.Миру,17 в м.Мукачево. Коригування. (освоєно – 12613474,87 грн, кошторисна вартість – 19 168 775,57 грн.)

- Реконструкція привокзальної площі у м.Мукачево. (освоєно – 487 705,46 грн, кошторисна вартість – 1 538 159,00 грн.)

- Капітальний ремонт водопостачання та санвузлів Мукачівської гімназії №9 по вул.Космонавтів,31 в м.Мукачево. (освоєно – 1 277 302,00 грн, кошторисна вартість – 1 576 114,00 грн.)

- Будівництво спортивного майданчика по вул.Духновича,93 у м.Мукачево. (освоєно – 496160,10 грн, кошторисна вартість – 1 538 159,00 грн.)

- Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту по вул.Головна,66 в с.Шенборн Мукачівської територіальної громади (освоєно – 940294,78 грн., кошторисна вартість – 1 492 502,00 грн.);

- Капітальний ремонт даху будівлі Мукачівської дитячої школи мистецтв №1 ім.С.Мартона по вул.Штефана Августина,2 в м.Мукачево. (освоєно – 910 472,98 грн., кошторисна вартість – 1 106 256,00 грн.);

**Завершені роботи по об’єктам:**

- Реконструкція ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м.Мукачево (освоєно – 34 894 038,06 грн., кошторисна вартість – 36 116 036,00 грн.);

*-* Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ № 2 по вул. Павлова Івана академіка, 14 в м. Мукачево (освоєно – 8372704,71 грн., кошторисна вартість – 9 564 004,0 грн*.);*

- Будівництво скверу на перехресті вул. Морозова Миколи академіка - вул. Підгорянська у м. Мукачево (освоєно – 1 019 758,72 грн., кошторисна вартість – 1 303 584,0 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території СШ І-ІІІ ст. № 16 по вул. Шевченка Тараса, 68 в м. Мукачево (освоєно – 3 750 293 грн., кошторисна вартість – 3 625 493,20 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ № 13 по вул. Росвигівська, 13 в м. Мукачево (освоєно – 2 274 285,18 грн., кошторисна вартість – 2 476 300,00 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території Мукачівського ліцею № 10 по вул. Драгоманова Михайла, 66 в м. Мукачево (освоєно – 2 624 478,73 грн., кошторисна вартість – 2 744 818,00 грн.);

- Реконструкція свердловини ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево(освоєно – 1 333 413,86 грн., кошторисна вартість – 1 407 683,00 грн.);

- Будівництво скверу № 2 по площі Паланок у м. Мукачево (освоєно – 560 308,10 грн., кошторисна вартість – 578 741грн.);

- Будівництво скверу по вул. Росвигівська, 36-38 у м.Мукачево (освоєно – 1 221 271,65 грн., кошторисна вартість – 1 255 033 грн.);

- Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул. Толстого Льва, 35а у м.Мукачево (освоєно – 1 636 817,10 грн., кошторисна вартість – 1 674 493 грн.);

- Будівництво дитячого майданчика по вул. Берегівська, 28 у м.Мукачево (освоєно – 1226317,64 грн., кошторисна вартість – 1 256 724 грн.);

- Будівництво спортивного майданчику по вул.Данила Апостола,7-7а-9 у м.Мукачево (освоєно – 789 281,18 грн., кошторисна вартість – 825 246 грн.);

- Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул. Закарпатська,6-8; Сороча,106 у м.Мукачево (освоєно – 1 325 733,21грн., кошторисна вартість – 1 439 921грн.);

- Будівництво дитячого та спортивного майданчиків по вул. Свято -Михайлівська, 35 у м.Мукачево (освоєно – 780 886,83грн., кошторисна вартість – 838 024 грн.);

- Будівництво дитячого майданчика по вул. Руська, 50 - Свято-Михайлівська, 51 у м.Мукачево (освоєно – 491 497,33грн., кошторисна вартість – 562 991 грн.);

- Будівництво скверу в с.Нове Давидково Мукачівської МТГ (освоєно – 1 533 361,99грн., кошторисна вартість – 1 627 198 грн.);

- Будівництво скверу по вул.Латорична у м.Мукачево (освоєно – 1 640 413,19 грн, кошторисна вартість – 1 965 786,00 грн.)

- Реконструкція спортивного майданчика по вул.Джузеппе Верді,6 у м.Мукачево (освоєно – 493 249,53 грн, кошторисна вартість – 535 873,00 грн.)

***Дозвільні документи в будівництві***

**1. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт СС1**

*-* Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м. Мукачево

- Капітальний ремонт фельдшерсько акушерського пункту по вул. Головна, 66 в с. Шенборн Мукачівської територіальної громади

*-* Капітальний ремонт даху будівлі Мукачівської дитячої школи мистецтва №1 ім С. Мартона по вул. Штефана Августина, 2 в м. Мукачево

**2. Дозвіл на виконання будівельних робіт СС2**

*-* Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування

*-* Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево

- Будівництво зовнішніх мереж електропостачання для каналізаційної насосної станції на розі вулиць Підгородська- Дем'яна Бідного (Поневача Юлія) у м. Мукачево

- Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Мічуріна Івана,1, 1А у м. Мукачево" (коригування)

- Будівництво вул. Німецька (на ділянці від вул. Графа фон Шенборна до будинку № 33 по вул. Німецька) у м. Мукачево Закарпатської області

**3. Сертифікат готовності об’єкта до експлуатації СС2**

- Реконструкція 1-го поверху хірургічного відділення під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги КНП Мукачівська ЦРЛ по вул. Пирогова Миколи, 8-13, в м. Мукачево

**Передача обˊєктів балансоутримувачам.**

Передано 3 об’єкти загальною балансовою вартістю 36 279 460,51 грн.:

-                     Будівництво інженерних мереж кварталу індивідуальної забудови «Новий» вул.Графа фон Шенборна – Герцена м.Мукачево (об’єкти дорожньої інфраструктури) – 3 542 114,35 грн;

-                     Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул.Духновича,93 в м.Мукачево – 25 248 582,50 грн;

-                     Реконструкція 1-го поверху хірургічного відділення під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП Мукачівська ЦРЛ по вул.Пирогова Миколи,8-13 в м.Мукачево – 7 488 763,66 грн.

**Здійснення публічних закупівель**

За період з 01.10.2021 по 31.12.2021 УБІ ММР:

- 6 закупівель успішно проведені через систему ProZorro за процедурою «Відкриті торги» з очікуваною вартістю 49 506 271,40 грн. Фактична сума укладених договорів за результатами проведених тендерів складає 47 589 700,18 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі 1 916 571,22 грн.;

- проведено через систему ProZorro 10 спрощених процедур з очікуваною вартістю 7 895 248,00 грн. Фактична сума укладених договорів за результатами проведених процедур складає 7 355 220,88 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі 540 027,12 грн.;

*-* опубліковано через систему ProZorro 72 звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (договори в сумі до 50 тис.грн.) на суму 1 488 039,55 грн.

***З питань діловодства***

За допомогою АСД «ДОКПРОФ» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 807;

- видано та зареєстровано наказів з основної діяльності – 103;

- зареєстровано договорів (додаткові угоди) на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 318.

Опрацьовані всі вхідні документи, а також документи, які перебувають на постійному та довгостроковому контролі.

**Забезпечення доступу до публічної інформації**

Підготовлено та оприлюднено на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-data:

- договори на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт;

- додаткові угоди;

- акти виконаних робіт.

На офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради оприлюднені:

- паспорти бюджетних програм;

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм;

- результати оцінки ефективності бюджетних програм;

- бюджетні запити;

- план роботи відділу;

- інформацію про здійснення публічних закупівель.

Управлінням будівництва та інфраструктури оприлюднюються та оновлюються набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.