**Звіт про роботу Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради за І квартал 2022 року.**

Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

На 2022 рік передбачено – **106 570 180,00 грн.,**

з них освоєно та профінансовано за І квартал – **2 303 185,77 грн.**

**Тривають роботи по наступним проектам будівництва:**

- Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 17 538 265 грн., освоєно з початку року – 1 998 331,10 грн., всього освоєно - 14 764 631,82 грн.)

- Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта – 32 211 675,57 грн., освоєно з початку року – 1 406 221,74 грн., всього освоєно - 13 686 468,03 грн.)

- Капітальний ремонт водопостачання та санвузлів Мукачівської гімназії № 9 по вул. Космонавтів, 31 в м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 576 114,00 грн., освоєно з початку року – 227 828,12 грн., всього освоєно - 1 421 024,26 грн.)

**Дозвільні документи в будівництві**

**Декларація про готовність об’єкта до експлуатації СС1**

- Реконструкція свердловини ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево.

**Передача обˊєктів балансоутримувачам**

- Будівництво скверу №2 по площі Паланок у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 578 741,00 грн., освоєно - 560 308,10 грн.);

- Будівництво скверу по вул.Росвигівська,36-38 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 255 033,00 грн., освоєно - 1 221 271,65 грн.);

- Будівництво дитячого майданчика по вул.Берегівська,28 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 256 724,00 грн., освоєно - 1 226 317,64 грн.);

- Будівництво дитячого та спортивного майданчиків по вул. Свято-Михайлівська,35 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 838 024,00 грн., освоєно - 780 886,83грн.);

- Будівництво скверу в с.Нове Давидково Мукачівської МТГ (кошторисна вартість об’єкта – 1 627 198,00 грн., освоєно - 1 533 361,99 грн.);

- Реконструкція спортивного майданчика по вул.Верді Джузеппе,6 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 535 873,00 грн., освоєно - 493 249,53 грн.);

- Будівництво спортивного майданчику по вул.Данила Апостола,7-7а-9 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 825 246,00 грн., освоєно - 789 281,18 грн.);

- Будівництво дитячого майданчика по вул.Руська,50 - Свято-Михайлівська,51 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 562 991,00 грн., освоєно - 491 497,33 грн.);

- Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул.Толстого Льва, 35а у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 674 493,00 грн., освоєно - 1 636 817,10 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території Мукачівського ліцею №10 по вул.Драгоманова Михайла,66 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 2 744 818,00 грн., освоєно - 2 624 478,73 грн.);

- Реконструкція свердловини ДЮСШ по вул.Духновича Олександра,93 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 407 683,00 грн., освоєно - 1 333 413,86 грн.).

**Здійснення публічних закупівель**

За період з 01.01.2022 по 31.03.2022 УБІ ММР:

-2 закупівлі успішно оголошені через систему ProZorro за процедурою «Відкриті торги» з очікуваною вартістю - 35 265 256,00 грн., з яких одна знаходиться на стадії укладання договору, а інша відмінена з причини подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

- проведенно через систему ProZorro 3 спрощених процедур з очікуваною вартістю 1 517 822,00 грн. Фактична сума трьох укладених договорів за результатами проведених процедур складає 1 139 031,60 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі – 378 790,40 грн.;

-опубліковано через систему ProZorro 36 звіти про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (договори в сумі до 50 тис.грн.) та відповідно укладено 36 договори на суму – 750 898,58 грн. ;

-укладено 16 додаткових угод.

**З питань діловодства**

За допомогою АСУД «ДОКПРОФ3» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 100;

- наказів – 20;

- договора та додаткові угоди на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 61.

Опрацьовані всі вхідні документи, а також документи, які перебувають на постійному та довгостроковому контролі.

**Забезпечення доступу до публічної інформації**

Підготовлено та оприлюднено на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-data:

- договори на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт;

- додаткові угоди;

- акти виконаних робіт.

На офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради оприлюднені:

- паспорти бюджетних програм;

- план роботи відділу;

- інформацію про здійснення публічних закупівель.

Ведеться наповнення ГЕО порталу Мукачівської міської територіальної громади.

**Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради**