Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

24.05.2022 № 215

Заходи

по підготовці ММКП «Ремонтно-будівельне управління»

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

| № п/п | Види заходів | од. виміру | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний ремонт проїзної частини доріг | 9,5 тис.м2 | 01.11.2022 |
|  | Чистка прибордюрних ліній | 85 тис.м2 | 01.11.2022 |
|  | Підготувати снігоприбиральну техніку трактори піскорозкидувачі навантажувачі для підсипуючих матеріалів снігоприбиральні машини | 16 од. 4 шт. 2 шт. 1 од. | 25.11.2022 |
|  | Приведення в відповідність до санітарних норм в роботі в зимовий період складські та санітарно-побутові приміщення | 4 шт. | 20.11.2022 |
|  | Підготовити запаси палива та паливо-мастильних матеріалів бензин д/паливо мастильні матеріали | 40 т 60 т 2 т | 20.10.2022 |
|  | Забезпечити снігоприбиральну техніку комплектуючими акумулятори комплект щіток шини | 8 шт. 7 комп. 6 шт. | 26.10.2022 |
|  | Проведення робіт з підсипки доріг сіль пісок | 650 т 50 м3 | 01.10.2022 |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради					     Олександр ЛЕНДЄЛ