Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

24.05.2022 № 215

Заходи

по підготовці об’єктів КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

| № з/п | Назва | Термін виконання, квартал | Орієнтовна вартість, тис.гр | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Служба каналізаційних мереж |  |  |  |
| 1 | Заміна дворової каналізації д.160мм, L= 12,0м по вул. Зайця Володимира (Локоти) 14 | ІI | 22,0 | Мядин П.В. |
| 2 | Заміна ділянки майданчикової мережі д.200мм , L= 12,0м містечко «Шипка» | ІI | 9,0 | Мядин П.В. |
| 3 | Заміна дворової каналізації д.200мм, L= 18,0м по вул. Коцюбинського Михайла, 45 | ІI | 32,0 | Мядин П.В. |
| 4 | Заміна дворової каналізації д.160мм L= 5,0м по вул. Грушевського Михайла, 21 | ІІІ | 9,0 | Мядин П.В. |
| 5 | Заміна дворової каналізації д.160мм L= 15,0м по вул. Беляєва Павла космонавта, 7 | ІІ | 27,0 | Мядин П.В. |
| 6 | Заміна дощової каналізації д.200мм L= 6,0м по вул. Недецеї Яноша, 41 | ІІІ | 11,0 | Мядин П.В. |
| 7 | Заміна квартальної каналізації д.300мм L= 18,0м по вул. Лисенка Миколи, 7-9 | ІІІ | 36,0 | Мядин П.В. |
| 8 | Влаштування оглядового колодязя на вуличній каналізації по вул. Ерделі Адальберта, 39 | ІІІ | 14,0 | Мядин П.В. |
| 9 | Влаштування оглядового колодязя на вуличній каналізації по вул. Латорична, 3 | ІІІ | 14,0 | Мядин П.В. |
| 10 | Влаштування оглядового колодязя на вуличній каналізації по вул. Латорична, 3 | ІІІ | 14,0 | Мядин П.В. |
| 11 | Заміна дворової каналізації д.200мм L= 5,0м по вул. Осипенка Олександра, 39 | ІІІ | 10,0 | Мядин П.В. |
| 12 | Заміна квартальної каналізації д.300мм L= 25,0м по вул. Верді Джузеппе, 6 | ІІІ | 50,0 | Мядин П.В. |
|  | Служба водопровідних мереж |  |  |  |
| 1 | Заміна ділянки водопроводу д.50мм L=13,0м по вул. Лаборця. Будівництво ВКПГ | ІІ | 32,0 | Тягур В.В. |
| 2 | Заміна ділянки водопроводу д.160мм L=5,0м по вул. Морозова Миколи академіка | ІІ | 12,0 | Тягур В.В. |
| 3 | Заміна ділянки водопроводу д.160мм L=19,0м по вул. Сороча | ІІ | 45,0 | Тягур В.В. |
| 4 | Заміна ділянки водопроводу д.110мм L=140,0м від ЗОШ №13 до вул. Яворницького Дмитра | ІІ | 330,0 | Тягур В.В. |
| 5 | Заміна ділянки водопроводу д.110мм L=140,0м від ЗОШ №13 до вул. Росвигівська | ІІІ | 330,0 | Тягур В.В. |
| 6 | Заміна ділянки водопроводу д.50мм L=12,0м по вул. Гагаріна Юрія | ІІ | 28,0 | Тягур В.В. |
| 7 | Заміна ділянки водопроводу д.100мм на д.50мм L=10,0м. Будівництво ВК | ІІ | 20,0 | Тягур В.В. |
| 8 | Заміна ділянки водопроводу д.200мм L=16,0м та засувки д.200мм по вул. Верді Джузеппе, 2 | ІІІ | 40,0 | Тягур В.В. |
| 9 | Заміна ділянки водопроводу д.225мм L=4,0м по вул. Мечнікова Іллі | ІІ | 9,0 | Тягур В.В. |
|  | Служба КОС та КНС |  |  |  |
| 1 | Заміна лотка з аеротенок на розподільчу чашу вторинних відстійників | ІІ | 95,0 | Попик І.В. |
| 2 | Очистка пісколовки №2 на КОС | ІІ | 20,0 | Попик І.В. |
| 3 | Заміна шиберів на пісколовках, аеротенках та на аварійному виході | ІІ | 30,0 | Попик І.В. |
| 4 | Очистка мулового майданчика | ІІ | 120,0 | Попик І.В. |
| 5 | Ремонт побутового приміщення в КНС-5 | ІІІ | 5,0 | Попик І.В. |
| 6 | Ремонт покрівлі КНС-8 | ІІІ | 20,0 | Попик І.В. |
| 7 | Ремонт будівлі та покрівлі КНС дренажних вод | ІІІ | 130,0 | Попик І.В. |
| 8 | Демонтаж , монтаж електрощитових КНС дренажних вод | ІІ | 15,0 | Попик І.В. |
| 9 | Заміна ПЛ-0,4 КВ вторинних відстійників | ІІІ | 6,0 | Попик І.В. |
| 10 | Заміна ПЛ-0,4 КВ на електрощитову первинних відстійників | ІV | 6,0 | Попик І.В. |
| 11 | Демонтаж, монтаж щитової в КНС-5 | ІV | 20,0 | Попик І.В. |
| 12 | Заміна насосного обладнання в КНС-2А | ІІІ | 2700,0 | Попик І.В. |
|  | Служба ВНС |  |  |  |
| 1 | Заміна насосного обладнання в насосній станції ІІ підйому на в/рі «Чинадіївський» | ІІ | 1600,0 | Гуменюк В.В. |
| 2 | Реконструкція свердловини №6 на в/рі «Центральний» | ІІІ | 420,0 | Гуменюк В.В. |
| 3 | Ремонт станції знезалізнення: -заміна засувок -заміна трубопроводів -заміна фільтруючого матеріалу -ремонт даху | ІV | 560,0 | Гуменюк В.В. |
| 4 | Капітальний ремонт свердловини №6 по вул.Пряшівська | ІІІ | 160,0 | Гуменюк В.В. |
| 5 | Капітальний ремонт свердловини №28 по вул.Берегівська | ІІІ | 450,0 | Гуменюк В.В. |
| 6 | Ремонт покрівлі в насосній станції ІІІ підйому по вул.Берегівська |  | 75,0 | Гуменюк В.В. |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради					       Олександр ЛЕНДЄЛ