Додаток до рішення

виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

21.06.2022 № 265

Програма реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки в новій редакції

1. Паспорт Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління міського господарства Мукачівської міської ради |
| 2. | Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про погодження програми | від № |
| 3. | Розробник програми | Управління міського господарства Мукачівської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Комунальне підприємство «Міськ- водоканал» Мукачівської міської ради, Мукачівське міське комунальне підприємство «Мукачівводоканал» |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління міського господарства Мукачівської міської ради, Кому- нальне підприємство «Міськводока- нал» Мукачівської міської ради, Мукачівське міське комунальне підприємство «Мукачівводоканал» |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Управління міського господарства Мукачівської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Управління міського господарства Мукачівської міської ради, Комуналь- не підприємство «Міськводоканал» Мукачівської міської ради, Мукачів- ське міське комунальне підприємство «Мукачівводоканал» |
| 7. | Термін реалізації програми  | 2022 - 2024 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | I етап - 2022 рікII етап - 2023 рікIII етап - 2024 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалі- зації програми, всього тис.грн. у тому числі: | 182 120, 3 2022 рік – 133 138,2 2023 рік – 31 390,5 2024 рік – 17 591,6 |
| 9.1 | коштів місцевого бюджету | 182 120,3 тис. грн. |
|  9.2. | коштів інших джерел  |  |

2.Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Програма реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції розроблена і має на меті забезпечити належне функціонування водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади. Обслуговування водопровідного та каналізаційного господарств громади здійснюється Комунальним підприємством «Міськводоканал» Мукачівської міської ради та Мукачівським міським комунальним підприємством «Мукачівводоканал».

Зважаючи на те, що комунальне підприємство «Міськводоканал» Мукачівської міської ради намагається покращити свою господарську діяльність, виникає потреба у надані йому фінансової підтримки з місцевого бюджету для забезпечення його стабільного функціонування.

Підприємство забезпечує територіальну громаду централізованим водопостачанням та водовідведенням, яке полягає постачанню питної води абонентам та очищенні стічних та інших вод, що потрапляють до каналізаційних систем. Пріоритетним напрямком роботи підприємства є забезпечення цілодобового водопостачання та водовідведення.

До чинників що негативно впливають на фінансовий стан комунального підприємства, відносяться:

* не прогнозована політика цін на енергоносії, паливо-мастильні матеріали, інші матеріальні витрати, які пов’язані безпосередньо з виробничим процесом;
* відсутність інвестицій;
* низька платоспроможність абонентів;
* рівень морального та фізичного зношення обладнання;
* обмеженість коштів на підприємствах для проведення капітальних вкладень;
* обсяг дебіторської та кредиторської заборгованості ;
* відсутність інновацій в управлінні та виробництві.

Фінансування напрямків робіт здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами, на підставі наданих комунальним підприємством клопотань з наведеним обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету. Видатки на виконання напрямків робіт щороку передбачатимуться при формуванні показників місцевого бюджету на підставі наданих розрахунків витрат.

Інвестування в комунальне підприємство через внески в його статутний капітал – це трансферт, який здійснюється місцевою радою з метою підвищення ефективності та якості здійснення статутної діяльності підприємством, збереження та ефективного використання комунального майна.

3. Визначення мети Програми

Основна мета Програми – забезпечення безперебійним та якісним водопостачанням та водовідведенням всіх споживачів Мукачівської міської територіальної громади, а саме:

* цілодобове централізоване водопостачання;
* покращення послуг населенню та розширення мережі додаткових послуг;
* впровадження енергозберігаючих технологій;
* запобігання забрудненню навколишнього середовища;
* зміцнення матеріально-технічної бази;
* реформування системи водопостачання та водовідведення, пошук нових форм та методів роботи;
* підвищення надійності роботи систем;
* скорочення невиробничих втрат води і витоків;
* економія водних ресурсів;
* поліпшення якості очищення стоків.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється, за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади, в обсягах затверджених на відповідний бюджетний період (додаток 1 до Програми).

Головним розпорядником бюджетних коштів є управління міського господарства Мукачівської міської ради.

Розробка заходів даної Програми спрямована на розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем - забезпечення споживачів послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в достатній кількості, з високою якістю та при оптимальних тарифах, які забезпечать можливість функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства в належному стані.

Основним принципом, закладеним у Програмі, є розробка комплексу конкретних заходів, які забезпечують стале функціонування і розвиток водопровідно-каналізаційного господарств відповідно до визначеної мети.

Виконання заходів Програми передбачено здійснити за такими напрямками:

1) застосування сучасних методів управління системами водопровідного та каналізаційного господарства;

2) закупка та встановлення вузлів комерційного обліку (загально-будинкові лічильники).

3) розвиток та реконструкція систем водопостачання, закупка комплексної системи автоматизації, диспетчеризації та системи відео нагляду;

4) покращення матеріальної бази підприємства, а саме: придбання насосного обладнання на водозаборі та КНС, придбання повітродувки на КОС ;

5) розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення, виконання робіт по будівництву реверсної лінії.

6) покращення якості питної води.

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2022-2024 років.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники

Завдання Програми – забезпечення безперебійного та якісного централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам які проживають на території Мукачівської міської територіальної громади та фінансова підтримка комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради та Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал». Забезпечення господарської діяльності підприємств, належного функціонування водопровідних та водовідвідних мереж та своєчасного виготовлення документів дозвільного характеру, а саме:

* оплата за спожиту електроенергію;

- отримання спецдозволу на користування надрами підземних вод від Державної служби геології на надр України, на водовідведення та очищення стічних вод;

- розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції мереж водопостачання та водовідведення, розробка проєктно-кошторисної документації для участі у грантових проєктах;

- розробка проєктно-кошторисної документації по реконструкції водозаборів;

- придбання та встановлення обладнання станції ІІ підйому, придбання каналізаційного насосного обладнання на КНС та повітродувки на КОС;

- придбання спецтранспорту для вакуумного очищення колодязів, відстійників та зливної і каналізаційної мереж від мулу;

- придбання насосного обладнання та комплектуючих на водозабори;

- придбання матеріалів для ремонту мереж;

- ремонт спецтехніки та капітальний ремонт споруди свердловини №8А;

- диспетчеризація водозаборів;

- закупівля вузлів комерційного обліку (загально будинкові лічильники) та закупівля смарт-лічильників;

- закупка транспортних засобів та іншої спецтехніки;

- своєчасна виплата заробітної плати.

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних результативних показників:

1) покращення умов діяльності Комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради та Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» для забезпечення господарської діяльності підприємств, надання якісних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мешканцям територіальної громади;

2) підтримка в належному стані водопровідно-каналізаційних мереж;

3) зменшення комерційних втрат за рахунок вдосконалення системи обліку водопостачання;

4) заміна енергоємного обладнання, диспетчеризація;

5) розвиток стратегічних водозаборів («Чинадієвський», «Франка Івана», «Ключарки», «Севастопольський», «Окружна»);

6) підтримка та будівництво КНС.

7) підтримка комунального підприємства на поповнення статутного капіталу КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямками роботи Комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради та Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» залишається вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню Мукачівської міської територіальної громади з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Перелік заходів і завдань Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки в новій редакції викладено в додатку №2 до Програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.

Відповідальний виконавець Програми – Управління міського господарства Мукачівської міської ради щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання відповідних програм (додаток 3 до Програми).

 Головний розпорядник коштів - Управління міського господарства Мукачівської міської ради за підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ

Додаток 1 до Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

Ресурсне забезпечення Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми |
| І | ІІ | ІІІ |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 133 138,2 | 31 390,5 | 17 591,6 | 182 120,3 |
| державний бюджет | *-* | *-* | *-* | *-* |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 133 138,2 | 31 390,5 | 17 591,6 | 182 120,3 |
| кошти не бюджетних джерел | - | - | - | - |
| Інші | *-* | *-* | *-* | *-* |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ

Додаток 2 до Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

Перелік заходів і завдань

Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: | Результативні показники |
| I | II | III |  |
| 2022рік | 2023рік | 2024рік |
| 1. | Дотація комунальному підприємству на покриття збитків |  |  |  | 43 500,0 | 0,0 | 0,0 | Безперебійне та якісне водопостачання та водовідведення споживачам Мукачівської міської ТГ |
| 1.1 |  | Оплата електроенергії | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 13 000,0 |  |  |
| 2022 рік | ММКП «Мукачіввоканал»  | 20 000,0 |  |  |
| 1.2 |  | Заробітна плата та ЄСВ | 2022 рік | ММКП «Мукачіввоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 500,0 |  |  |
| 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 10 000,0 |  |  |  |
| 2. | Підтримка водопровідного та каналізаційного господарств |  |  |  | 21 921,1 | 5790,5 | 0,0 |  |
| 2.1 |  | Геологічне вивчення родовищ прісних підземних вод водозаборів. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 250,0 |  |  | Безперебійне та якісне водопостачання таводовідведенняспоживачамМукачівської міської ТГ |
| 2.2 |  | Підготовка пакету документів для отримання спецдозволів на геологічне вивчення, у тому числі дослідно- промислова розробка питних підземних вод водозаборів м. Мукачево. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 550,0 |  |  |
| 2.3 |  | Оплата за розрахунок вартості спеціального дозволу на водокористу- вання. Державна служба геології та надр України. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 350,0 |  |  |
| 2.4. |  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами підземних вод. Державна служба геології та надр України.  | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 1 394,7 |  |  |
| 2.5 |  | Оплата вторинної обробки інформації. Державна служба геології та надр України. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 280,0 |  |  |  |
| 2.6 |  | Отримання спеціального дозволу на водовідведення та очищення стічних вод. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 100,0 |  |  |
| 2.7 |  | Оплата штрафу, згідно рішення адміністративної колегії Західного відділення Антимонопольного комітету України від 09.09.2021р за №63/58.  | 2022 рік | ММКП «Мукачіввоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 31,0 |  |  |  |
| 2.8 |  | Закупка труб та запірних арматур в комплекті. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 2 200,0 |  |  |  |
| 2.9 |  | Заміна водопроводу вул.Одеська | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 560,0 |  |  |  |
| 2.10 |  | Заміна водопроводу вул.Ватутіна Миколи | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 200,0 |  |  |  |
| 2.11 |  | Заміна водопроводу вул.28 Панфіловців | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 358,0 |  |  |  |
| 2.12 |  | Заміна водопроводу по вул.ГуртоваОлексія (Жовтнева) | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 312,8 |  |  |  |
| 2.13 |  | Заміна водопроводу по пл.Паланок (від Гуртова Олексія до Куруців) | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 220,4 |  |  |  |
| 2.14 |  | Заміна водопроводу по вул.Шергіїв братів | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 346,5 |  |  |  |
| 2.15 |  | Заміна дворових вводів по вул.Затишна (Плеханова) | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 402,5 |  |  |  |
| 2.16 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. ЩепкінаМихайла на ділянці від вул.Ужгородська до вул. Мечникова Іллі | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 480,0 |  |  |  |
| 2.17 |  | Заміна водопроводу по вул. Достоєвського Федора | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 500,0 |  |  |  |
| 2.18 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. Нова (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Богуна Івана) | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 274,6 |  |  |  |
| 2.19 |  | Заміна водопровідної мережі по вул.Глібова Леоніда | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 370,0 |  |  |  |
| 2.20 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. Болгарська | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 294,0 |  |  |  |
| 2.21 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. Хащинської Римми (від вул.Петефі Шандора до кінця) | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 372,4 |  |  |  |
| 2.22 |  | Заміна водопроводу по пл. Паланок (від вул.Гуртова до Графа фон Шенборна) | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 372,8 |  |  |  |
| 2.23 |  | Заміна водопроводу по вул. Малильо Софії | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 263,2 |  |  |  |
| 2.24 |  | Заміна водопроводу по вул. Павловича Олександра | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 539,9 |  |  |  |
| 2.25 |  | Заміна водопроводу по вул. Ставровського- Попрадова Юлія | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 363,0 |  |  |  |
| 2.26 |  | Заміна водопроводу по вул. Кіса Роберта | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 316,8 |  |  |  |
| 2.27 |  | Заміна водопроводу по вул. Орлика Пилипа | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 276,1 |  |  |  |
| 2.28 |  | Заміна водопроводу по вул. Диканя Михайла | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 141,1 |  |  |  |
| 2.29 |  | Заміна водопроводу по вул. Бурча Василя | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 493,0 |  |  |  |
| 2.30 |  | Заміна водопроводу по вул. Жуковського Василя | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 168,9 |  |  |  |
| 2.31 |  | Заміна водопроводу по вул. Космодемянської Зої | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 432,6 |  |  |  |
| 2.32 |  | Заміна водопроводу по вул. Мечникова Іллі | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 1690,4 |  |  |  |
| 2.33 |  | Заміна водопроводу по вул. Лінтура Петра | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 621,9 |  |  |  |
| 2.34 |  | Заміна водопроводу по вул. Виноградна | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 1014,0 |  |  |  |
| 2.35 |  | Заміна водопроводу по вул. Гончарова Івана | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 464,0 |  |  |  |
| 2.36 |  | Заміна водопроводу по вул. Ольбрахта Івана | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 550,0 |  |  |  |
| 2.37 |  | Заміна водопроводу по вул. Ерделі Адальберта | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 200,0 |  |  |  |
| 2.38 |  | Заміна водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Лесі Українки | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 497,0 |  |  |  |
| 2.39 |  | Заміна водопроводу по вул. Лобачевського Миколи | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 796,0 |  |  |  |
| 2.40 |  | Заміна водопроводу по вул. Червоногірна | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 1418,5 |  |  |  |
| 2.41 |  | Заміна водопроводу по вул. Каменського Яна Амоса | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 655,0 |  |  |  |
| 2.42 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. Перемоги | 2022рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 800,0 |  |  |  |
| 2.43 |  | Заміна напірного водогону від ВНС ІІ підйому водозабору Центральний до вул.Садова | 2023рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 2100,0 |  |  |
| 2.44 |  | Заміна водогону по вул. Графа фон Шенборна ф200 із заміною вводів, без відновлення | 2023рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 2000,0 |  |  |
| 2.45 |  | Заміна водогону від вул.Кооперативна до вул.Хмельницького Богдана | 2023рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1000,0 |  |  |
| 2.46 |  | Заміна водопроводу по вул.Некрасова Миколи | 2023рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 320,0 |  |  |
| 2.47 |  | Заміна водопроводу по вул.Гребінки Євгена | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 370,5 |  |  |
| 3. | Реформування водопровідного та каналізаційного господарств |  |  |  | 6 557,90 | 25 600,0 | 17 591,6 |  |
| 3.1 |  | ПКД по об’єкту «Реконструкція водозабору «Чинадієвський». | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 400,0 |  |  | Безперебійнета якісневодопостачаннятаводовідведенняспоживачамМукачівськоїміської ТГ |
| 3.2 |  | ПКД по об’єкту «Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул.Терелі Йосипа м.Мукачево».  | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 200,0 |  |  |
| 3.3 |  | ПКД по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт тротуарів, водопровідної та каналізаційної мереж по вул. Графа фон Шенборна м.Мукачево.  | 2022 рік | ММКП «Мукачіввоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 58,5 |  |  |  |
| 3.4 |  | ПКД по об’єкту «Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі кварталу Гренджі-Донського Василя у м.Мукачево». | 2023 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 500,0 |  | Безперебійнета якісневодопостачаннятаводовідведенняспоживачамМукачівськоїміської ТГ |
| 3.5 |  | ПКД для участі у грантових проєктах.  | 2022-2024рр | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.6 |  | ПКД по заміні напірного каналізаційного колектору від КНС №5 смт.Чинадієво до колодязя погашувача. | 2023 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 400,0 |  |  |
| 3.7 |  | Проєктні роботи по реконструкції водозабору Ключарки. | 2023 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 500,0 |  | Безперебійнета якісневодопостачаннятаводовідведенняспоживачамМукачівськоїміської ТГ |
| 3.8 |  | Виконання робіт по будівництву водопроводу по вул. Проніна Василія, вул. Гастелло Миколи у м. Мукачево. | 2022 рік | ММКП «Мукачіввоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 1 869,3 |  |  |
| 3.9 |  | Реконструкція водозабору «Чинадієво». | 2023-2024рр | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 3 500,0 | 3 000,0 |  |
| 3.10 |  | Реконструкція водозабору «Ключарки». | 2023-2024р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1 000,0 | 2 700,6 |  |
| 3.11 |  | Закупка пожежних гідрантів в комплекті. | 2022-2024р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 3.12 |  | Закупка смарт-лічильників в комплекті.  | 2022-2024р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 400,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 3.13 |  | Закупка гідравлічного тросового руйнівника труб. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 700,0 |  |  |  |
| 3.14 |  | Закупка спецтехніки. | 2023-2024р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 3.15 |  | Будівництво камери моніторингу та контролю по вул.Грабаря. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 180,0 |  |  |  |
| 3.16 |  | Придбання спецтранспорту Мулососу- пристрою для вакуум-ного очищення колодязів, вигріб- них ям, септиків, відстійників, зливної і каналізаційної мереж від мулу або нафтошламу і транспортування його до місця вивантаження. | 2023рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 6 500,0 |  |  |
| 3.17 |  | Придбання насосного обладнання та комплектуючих на водозабір «Кольчино». | 2023-2024р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 3 200,0 | 1 891,0 |  |
| 3.18 |  | Капітальний ремонт камери переключення в районі «гори Сороча». | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 1 000,0 |  |  |  |
| 3.19 |  | Ремонт екскаватора HYDREMA. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 230,0 |  |  |  |
| 3.20 |  | Виконання робіт по запуску магістрального водопроводу від Чинадієва до міста Мукачево. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 230,0 |  |  |  |
| 3.21 |  | Заміна напірних каналізаційних колекторів від КНС №6 до колодязя погашувача. | 2024 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 3 500,0 |  |
| 3.22 |  | Диспетчеризація водозаборів. | 2023-2024р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 3.23 |  | Підключення зливної каналізації мікрорайону «Росвигово» до КНС №7(будівництво) станції перекачки зливної каналізації. | 2023 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 4 500,0 |  |  |
| 3.24 |  | Будівництво напірної лінії від КНС №7 до КОС «Н.Давидково». | 2024 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 1 000,0 |  |
| 3.25 |  | Капітальний ремонт споруди свердловини №8 А в/з Окружна з виконанням надбудови. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 290,1 |  |  |  |
| 4. | Внески до статутного капіталу комунального підприємства |  |  |  | 61 159,2 |  |  |  |
| 4.1 |  | Закупка насосного обладнання станції II підйому водозабір «Чинадієво». | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 3 500,0 |  |  |  |
| 4.2. |  | Закупка каналізаційного насосного обладнання на КНС №2 А. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 2 200,0 |  |  |  |
| 4.3 |  | Закупка повітродувки на КОС. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 2 100,0 |  |  |  |
| 4.4 |  | ПКД по об’єкту «Будівництво реверсної лінії від в/з Франка Івана». | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради» | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 120,0 |  |  |  |
| 4.5 |  | Виконання робіт по будівництву реверсної лінії від в/з Франка Івана. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 1 300,0 |  |  |  |
| 4.6 |  | Виготовлення проектної документації (для встановлення вузлів комерційного обліку) | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради» | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 430,0 |  |  |  |
| 4.7 |  | Закупка вузлів комерційного обліку (загально-будинкові лічильники). | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 8 500,0 |  |  |  |
| 4.8 |  | Встановлення вузлів комерційного обліку. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 1 070,0 |  |  |  |
| 4.9 |  | Закупка трасошукача. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 150,0 |  |  |  |
| 4.10 |  | Закупка комплексної системи автоматизації, диспетчеризації та системи відеонагляду водозабору «Севастопольський» з одночасним встановленням і налаштуванням. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 500,0 |  |  |  |
| 4.11 |  | Закупка спецтранспорту Мулососу- пристрою для вакуумного очищення колодязів, вигрібних ям, септиків, відстійників, зливної і каналізаційної мереж від мулу або нафто шламу.  | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 4 700,0 |  |  |  |
| 4.12 |  | Закупка спецтранспорту Екскаватор (2 шт) | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 3 200,0 |  |  |  |
| 4.13 |  | Закупка аварійно-ремонтного автомобіля. | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 2 400,0 |  |  |  |
| 4.14 |  | Закупка Подрібнювач-мульчар з робочим захватом 1,6м (2шт.) | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 510,0 |  |  |  |
| 4.15 |  | Закупка Подрібнювач-мульчар з робочим захватом 2,45м (2шт.) | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 434,0 |  |  |  |
| 4.16 |  | Закупка висоторіз STIHL HТ 135 (2 шт) | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 45,2 |  |  |  |
| 4.17 |  | Закупка транспортних засобів (50шт.) | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 30 000,0 |  |  |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 133 138,2 | 31 390,5 | 17 591,6 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ

Додаток 3 до Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

# Інформація про виконання програми за 2022-2024 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  |  |  |
|  | КФКВ |  | Найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

 4. Напрями діяльності та заходи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн.  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджети | Кошти не бюдждетних джерел | Міський бюджет | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Кошти не бюдждет-них джерел |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ