**Звіт про роботу управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради за ІІ квартал 2022 року**

Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

На 2022 рік станом на 01.07.2022 передбачено – **39 570 180,00 грн.,**

з них освоєно та профінансовано: всього - **2 621 944,33** **грн;** за ІІ квартал – **1 007 207,70** **грн.**

**Продовжено роботи по наступним проектам будівництва:**

- Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 17 538 265 грн., освоєно з початку року – 2 093 621,67 грн., всього освоєно – 16 812 512,10 грн.);

- Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. ‘Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта – 32 211 675,57 грн., освоєно з початку року – 27 959,25 грн., всього освоєно – 14 763 274,87 грн.);

- Капітальний ремонт даху будівлі Мукачівської дитячої школи мистецтв №1 ім. С.Мартона по вул. Штефана Августина, 2 в м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 127 765,00 грн., освоєно з початку року – 0 грн., всього освоєно – 1 010 472,98 грн.);

- Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 10 692 414,00 грн., освоєно з початку року – 25 198,30 грн., всього освоєно – 7 666 995,46 грн.);

- Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 538 159,00 грн., освоєно з початку року – 0 грн., всього освоєно – 496 160,10 грн.);

- Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Мічуріна Івана, 1, 1А у м. Мукачево" (коригування) (кошторисна вартість об’єкта – 4 081 648,00 грн.);

- Будівництво вул. Німецька (на ділянці від вул.Графа фон Шенборна до будинку № 33 по вул. Німецька) у м. Мукачево Закарпатської області (кошторисна вартість об’єкта – 5 501 111,00 грн.).

**Завершені роботи по об’єктах:**

- Капітальний ремонт водопостачання та санвузлів Мукачівської гімназії № 9 по вул. Космонавтів, 31 в м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 517 302,00 грн., всього освоєно – 1 510 432,19 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території СШ І-ІІІ ст.№16 по вул.Шевченка Тараса,68 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 3 755 293,00 грн., всього освоєно – 3 875 493,20 грн.);

- Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту по вул.Головна, 66 в с.Шенборн Мукачівської територіальної громади (кошторисна вартість об’єкта – 1 492 502,00 грн., всього освоєно – 1 490 294,78 грн.).

**Дозвільні документи в будівництві**

**Декларація про готовність об’єкта до експлуатації СС1:**

- Будівництво скверу на перехресті вул. Морозова Миколи академіка – вул. Підгорянська у м. Мукачево;

- Капітальнийремонт благоустрою території ДНЗ № 18 по вул.Свято–Михайлівська,19 в м.Мукачево;

- Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ №2 по вул. Павлова Івана академіка, 14 в м. Мукачево.

**Сертифікат готовності:**

- Реконструкція ДЮСШ по вул.Духновича,93 в м.Мукачево. Коригування.

**Передача обˊєктів балансоутримувачам:**

- Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №13 по вул.Росвигівська,13 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 2 476 300,00 грн., освоєно – 2 274 285,18 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ№18 по вул.Свято-Михайлівська,19 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 048 326,17 грн., освоєно – 1 042 058,83 грн.);

- Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ №2 по вул.Павлова Івана академіка,14 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 9 564 004,00 грн., освоєно – 8 421 704,71 грн.);

- Будівництво скверу на перехресті вул.Морозова Миколи академіка – вул.Підгорянська у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 303 584,00 грн., освоєно – 1 049 422,72 грн.);

- Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул..Закарпатська,6-8; Сороча,106 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 439 921,00 грн., освоєно – 1 325 733,21 грн.);

- Будівництво скверу по вул.Латорична у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 965 786,00 грн., освоєно – 1 640 413,19 грн.).

**Здійснення публічних закупівель**

За період з 01.04.2022 по 30.06.2022 УБІ ММР:

- опубліковано через систему ProZorro 1 звіт про договір про закупівлю, укладенй без використання електронної системи закупівель (договір в сумі до 50 тис.грн.) на суму –4 100,00 грн.

**З питань діловодства**

За допомогою АСД «ДОК ПРОФ 3» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 81;

- наказів – 7;

 - 1 договір про надання послуг та 23 додаткові угоди.

**Забезпечення доступу до публічної інформації**

Підготовлено та оприлюднено на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-data:

- договори на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт;

- додаткові угоди;

- акти виконаних робіт.

На офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради оприлюднені:

- видатки пооб'єктно;

- паспорти бюджетних програм.

 Наповнення сайту та Портал відкритих даних (ГЕО портал Мукачівської міської територіальної громади):

- нанесено 250 об’єктів.