МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

Мукачівської міської ради

пл.Духновича Олександра, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600, тел. 2-24-23

E-mail:  v.kb@mukachevo-rada.gov.ua, http:// mukachevo-rada.gov.ua,   код ЄДРПОУ 05517771

__________№ ________________  		 На № __________ від __________

Міському голові

Андрію БАЛОГА

Звіт про роботу

Управління будівництва та інфраструктури

Мукачівської міської ради

за 2022 рік

Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

На 2022 рік передбачено – 28 324 071,38 грн.,

з них освоєно та профінансовано за рік – 9 012 665,72 грн.

Продовжуються роботи по наступним об’єктам:

- Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта  – 32 211 675,57 грн., освоєно з початку року – 1 465 660,65 грн., всього освоєно – 14 413 164,42 грн.);
- Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 10 692 414,00 грн., освоєно з початку року – 1 294 831,20 грн., всього освоєно – 2 073 660,66 грн.);

- Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Мічуріна Івана, 1, 1А у м. Мукачево" (коригування) (кошторисна вартість об’єкта  – 4 081 648,00 грн., освоєно з початку року – 51 477,40 грн., всього освоєно – 140 351,40 грн.);

- Будівництво вул. Німецька (на ділянці від вул.Графа фон Шенборна до будинку № 33 по вул. Німецька) у м. Мукачево Закарпатської області (кошторисна вартість об’єкта  – 5 501 111,00 грн., освоєно з початку року – 1 810 441,27 грн., всього освоєно – 1 870 010,84 грн.);

- Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 1 538 159,00 грн., освоєно з початку року – 20 493,07 грн., всього освоєно – 516 653,17 грн.).

Завершені роботи по об’єктам:

- Капітальний ремонт водопостачання та санвузлів Мукачівської гімназії № 9 по вул. Космонавтів, 31 в м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 576 114,00 грн., всього освоєно – 1 510 432,19 грн.);

- Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту по вул.Головна, 66 в с.Шенборн Мукачівської територіальної громади (кошторисна вартість об’єкта – 1 492 502,00 грн., всього освоєно – 1 275 876,93 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території СШ І-ІІІ ст. №16 по вул.Шевченка Тараса,68 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 6 356 554,00 грн., освоєно з початку року – 49978,00 грн., всього освоєно – 3 675 471,20 грн.);

- Капітальний ремонт даху будівлі Мукачівської дитячої школи мистецтв №1 ім. С.Мартона по вул. Штефана Августина, 2 в м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 1 127 765,00 грн., всього освоєно – 910 472,98 грн.);

- Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 17 538 265,00 грн., всього освоєно – 15 911 135,28 грн.);

- Будівництво зовнішніх мереж електропостачання для каналізаційної насосної станції на розі вулиць Підгородська – Дем’яна Бідного (Поневача Юлія) у м. Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта  – 869 601,00 грн., всього освоєно – 795 755,93 грн.).

Дозвільні документи в будівництві:

- Декларація про готовність об’єкта до експлуатації СС1:

- Реконструкція свердловини ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево

- Будівництво скверу на перехресті вул. Морозова Миколи академіка – вул. Підгорянська у м. Мукачево;

- Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 18 по вул.Свято–Михайлівська,19 в м.Мукачево;

- Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ №2 по вул. Павлова Івана академіка, 14 в м. Мукачево.

- Капітальний ремонт благоустрою території НВК "ЗОШ-ДНЗ" №11 по вул.Осипенка,58 в м.Мукачево;

- Капітальний ремонт фельдшерсько акушерського пункту по вул. Головна,66 в с. Шенборн Мукачівської територіальної громади.

2) Сертифікат готовності:

- Реконструкція ДЮСШ по вул.Духновича,93 в м.Мукачево. Коригування.

- Капітальний ремонт головного та двох бічних фасадів з укріпленням стін та фундаментів ДНЗ №12 по вул. Маргітича,7 в м. Мукачево. Коригування.

- Будівництво зовнішніх мереж електропостачання для каналізаційної насосної станції на розі вулиць Підгородська – Дем’яна Бідного (Поневача Юлія) у м. Мукачево. Коригування.

Передача обˊєктів балансоутримувачам:

- Будівництво скверу №2 по площі Паланок у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 578 741,00 грн., освоєно - 560 308,10 грн.);

- Будівництво скверу по вул.Росвигівська,36-38 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 1 255 033,00 грн., освоєно - 1 221 271,65 грн.);

- Будівництво дитячого майданчика по вул.Берегівська,28 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 1 256 724,00 грн., освоєно - 1 226 317,64 грн.);

- Будівництво дитячого та спортивного майданчиків по вул. Свято-Михайлівська,35 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 838 024,00 грн., освоєно - 780 886,83грн.);

- Будівництво скверу в с.Нове Давидково Мукачівської МТГ (кошторисна вартість об’єкта  – 1 627 198,00 грн., освоєно - 1 533 361,99 грн.);

- Реконструкція спортивного майданчика по вул.Верді Джузеппе,6 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 535 873,00 грн., освоєно - 493 249,53 грн.);

- Будівництво спортивного майданчику по вул.Данила Апостола,7-7а-9 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  –  825 246,00 грн., освоєно - 789 281,18 грн.);

- Будівництво дитячого майданчика по вул.Руська,50 - Свято-Михайлівська,51 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 562 991,00 грн., освоєно - 491 497,33 грн.);

- Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул.Толстого  Льва, 35а у  м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 1 674 493,00 грн., освоєно - 1 636 817,10 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території Мукачівського ліцею №10  по вул.Драгоманова Михайла,66 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 2 744 818,00 грн., освоєно - 2 624 478,73 грн.);

- Реконструкція свердловини ДЮСШ по вул.Духновича Олександра,93 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 1 407 683,00 грн., освоєно - 1 333 413,86 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №13 по вул.Росвигівська,13 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 2 476 300,00 грн., освоєно – 2 274 285,18 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ№18 по вул.Свято-Михайлівська,19 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 048 326,17 грн., освоєно – 1 042 058,83 грн.);

- Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ЗОШ №2 по вул.Павлова Івана академіка,14 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта –                9 564 004,00 грн., освоєно – 8 421 704,71 грн.);

- Будівництво скверу на перехресті вул.Морозова Миколи академіка – вул.Підгорянська у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 303 584,00 грн., освоєно – 1 049 422,72 грн.);

- Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул.Закарпатська,6-8; Сороча,106 у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 439 921,00 грн., освоєно – 1 325 733,21 грн.);

- Будівництво скверу по вул.Латорична у м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 1 965 786,00 грн., освоєно – 1 640 413,19 грн.);

- Реконструкція ДЮСШ по вул.Духновича,93 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  – 36 116 036,00 грн., освоєно – 35 749 314,68 грн.);

- Капітальний ремонт водопостачання та санвузлів Мукачівської гімназії №9 по вул.Космонавтів,31 в м.Мукачево - (кошторисна вартість об’єкта  – 1 576 114,00                                       грн., освоєно – 1 510 432,19 грн.);

- Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул.Пушкіна Олександра, 23 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  –   17 538 265,00 грн., освоєно – 15 911 135,28 грн.);

- Капітальний ремонт благоустрою території НВК «ЗОШ-ДНЗ» №11 по вул.Осипенка,58 в м.Мукачево (кошторисна вартість об’єкта  –  2 056 905,22 грн., освоєно – 2 035 303,08 грн.);

- Капітальний ремонт головного та двох бічних фасадів з укріпленням стін та фундаменту  ДНЗ № 12 по вул. Маргітича, 7 в м. Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта  –  2 171 243,96 грн., освоєно – 2 048 728,35 грн.);

- Капітальний ремонт фельдшерсько акушерського пункту по вул.Головна, 66 в с. Шенборн Мукачівської територіальної громади (кошторисна вартість об’єкта  –  1 492 502,00 грн., освоєно – 1 275 876,93 грн.).

Організація укриттів освітніх закладів

Комісійне обстеження освітніх закладів по організації укриттів,  розроблення дефектних актів для проведення поточного ремонту та ведення контролю якості робіт виконаних підрядними організаціями в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу, дітей та учнів закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади:

1) Улаштування найпростіших укриттів подвійного призначення (місто):

- Поточний ремонт цокольних та підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Мукачівського Ліцею №8 по вул.Королеви Єлизавети,22 в м. Мукачево;

- Поточний ремонт захисної споруди Мукачівської СШ №4 по вул. Ілони Зріні, 34 в м. Мукачево;

- Поточний ремонт захисної споруди ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Соборна,  23 в м. Мукачево;

- Поточний ремонт захисної споруди Мукачівська гімназія № 15 по вул. Лермонтова Михайла, 12 в м. Мукачево;

- Поточний ремонт захисної споруди СШ І-ІІІ ступенів №3 ім. Ф. Ракоці ІІ по вул. Миру, 17 в м. Мукачево;

- Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Мукачівського ліцею №11 по вул.Осипенко Олександра,58 в м. Мукачево;

- Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) ЗОШ І-ІІІ ст. №13 по вул.Росвигівська,13 в м. Мукачево;

- Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Мукачівського ліцею № 10 по вул.Драгоманова,66 в м. Мукачево;

- Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Мукачівського ліцею № 5 по вул.Ужгородська, 27 в м. Мукачево.

2) Створення фортифікаційних споруд (місто):

- Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття СШ І-ІІІст. № 16 по вул. Шевченко Тараса, 68 в м.Мукачево;

- Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівського ліцею по вул. Соборна,21 в м.Мукачево;

- Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівської СШ №4 по вул. Ілони Зріні, 34 в м. Мукачево;

- Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівського ліцею № 6 по вул. Підгорянська, 74 в м.Мукачево;

- Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівського ліцею № 10 по вул.Драгоманова,66 в м. Мукачево;

- Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівська гімназія № 9 по вул.Космонавтів, 31 в м. Мукачево;

- Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття ЗОШ І-ІІІст. № 7 по вул. Комарова, 35 в м.Мукачево;

- Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття ЗОШ І-ІІІст. № 20.

3) Створення фортифікаційних споруд (села Мукачівської ОТГ):

- Поточний ремонт цокольних приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Пістрялівська гімназія Мукачівської міської ради по вул. Миру, 26 в

с. Пістрялово;

- Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Барбівська гімназія Мукачівської міської ради по вул.Зелена, 2 в с. Барбово;

-Поточний ремонт цокольних приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Макарівський ліцей Мукачівської міської ради по вул. Корятовича, 1 в с. Макарьово;

- Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Залужанський ліцей Мукачівської міської по вул. Шкільна, 1 в с. Залужжя;

- Поточний ремонт цокольних приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Завидівська гімназія Мукачівської міської ради по вул.Миру, 99 в с. Завидово;

- Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Горбківська гімназія Мукачівської міської ради по вул.Шевченка, 96 в с. Горбок;

- Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Доробратівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Мукачівської міської ради по вул.Дружби, 2 в с. Доробратово;

- Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Негрівський ЗЗСО І-ІІ ступенів Мукачівської міської ради по вул. Миру,1 в с. Негрово;

- Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Лавківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської міської ради по вул. Миру, 31 в с.Лавки;

- Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Ключарківська гімназія Мукачівської міської по вул. Шевченка, 2 в с. Ключарки;

- Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Новодавидківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської міської ради по вул. Набережна, 99 в с.Нове Давидково;

- Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Форношська гімназія Мукачівської міської ради по вул. Беке, 149 в с. Форнош;

- Поточний ремонт захисної споруди Дерценська ЗОШ І-ІІІ ступенів Мукачівської міської ради по вул. Ракоці, 103 в с. Дерцен;

- Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Нижньокоропецька ЗОШ І-ІІ ступенів Мукачівської міської ради по вул. Миру, 53 в с. Нижній Коропець.

Підготовка до опалювального періоду

Обстежено заклади освіти Мукачівської міської територіальної громади з підготовки до опалювального періоду по встановленню альтернативного опалення (електрокотлів), надано вихідні дані для подальшої роботи та ведення контролю якості робіт під час виконання підрядними організаціями по наступним об’єктам:

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №1, вул. Митрополита Володимира, 10;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №2, вул. Водна, 13а;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №3, вул. Крилова, 52;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №4, вул. Миру, 86Е;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №5, вул.Ярослава Мудрого, 43;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №6, вул.Підгорянська, 58;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №7, вул.Великогірна, 20;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №8, вул. Митрополита Володимира, 18;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №9, вул.Франка Івана, 65;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №10, вул.Першотравнева набережна, 9а;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад  №11, вул.Парканія, 32, 52;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №12, вул.Маргітича, 7;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №13, вул. Маргітича, 47;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №14, вул.Лєрмонтова, 10;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №15, вул. 26 жовтня, 12;

- Мукачівський дшкільний навчальний заклад №16, вул.Окружна, 30;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №17, вул.Стуса, 42;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №18, вул. Свято-Михайлівська, 19;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №19, вул.Берегівська, 23;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №20, вул. Римського-Корсакова, 22;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №21, вул.О.Береста, 21;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №22, вул.Космонавтів, 31/2;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №23, вул.Миру, 25;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №25, вул.Островського, 4А;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №28, вул.Трояна Михайла, 4,6;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №29, вул.Зріні Ілони, 11;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №33, вул. Підопригори, 3;

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, вул.Пушкіна, 23;

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім.Т.Г.Шевченка, вул.Академіка Павлова, 14;

- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 ім Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вул.Миру, 17;

- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вул.Зріні Ілони, 34;

- Мукачівський ліцей №5, вул. Ужгородська, 27;

- Мукачівський ліцей №6, вул.Підгорянська, 74;

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7, вул.Комарова, 35;

- Мукачівський ліцей №8, вул.Королеви Єлизавети, 22;

- Мукачівська гімназія №9, вул. Космонавтів, 31;

- Мукачівський ліцей №10, вул.Драгоманова, 66;

- Мукачівський ліцей №11, вул.Осипенка, 58;

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13, вул.Росвигівська, 13;

- Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14, вул.Цібере Василя, 72;

- Мукачівська гімназія №15, вул. Лермонтова, 12;

- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вул.Шевченка, 68;

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20  ім Одухновича, вул.Духновича Олександра, 17;

- Мукачівський ліцей, вул.Пушкіна, 21;

- Інклюзивно-ресурсний центр, вул.Стуса, 3;

- Барбівський заклад  дошкільної освіти, с.Барбово, вул.Миру, 304;

- Дерценський заклад дошкільної освіти, с.Дерцен, вул. Дерчі, 6;

- Доробратівський заклад дошкільної освіти, с.Доробратово, вул.Миру, 16;

- Опорний Доробратівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, с.Доробратово, вул.Дружби, 2;

- Завидівська гімназія, с.Завидово, вул.Миру, 99;

- Залужський заклад дошкільної освіти, с.Залужжя, вул.Шевченка, б/н;

- Ключарківська гімназія, с.Ключароки, вул. Шевченка, 2;

- Лавківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с.Лавки, вул.Миру, 31;

- Макарівський ліцей, с.Макарево, вул.Корятовича, 1;

- Негрівський заклад дошкільної освіти, с.Негрово, вул.Майдан Миру, 5;

- Нижньокоропецький заклад дошкільної освіти, с.Н.Коропець, вул.Сергія Вербицького, 6;

- Новодавидківський заклад дошкільної освіти, с.Нове Давидково, вул.Миру, 17;

-  Новодавидківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (+корпус початкової ЗОШ), с.Нове Давидково, вул.Франка, 43 вул.Набережна, 99;

- Павшинський заклад дошкільної освіти, с.Павшино, вул.Лесі Українки, 153;

- Павшинська загальноосвітня школа І ступенів, с.Павшино, вул.Лесі Українки, 89;

- Пістрялівський заклад дошкільної  освіти, с.Пістрялово, вул.Миру, 28;

- Пістрялівська гімназія, с.Пістрялово, вул.Миру, 26;

- Форношський заклад дошкільної освіти, с.Форнош, вул.Беке, 138;

- Барбівська гімназія, с.Барбово, вул.Зелена, 2;

- Залужанський ліцей, с.Залужжя, вул.Шкільна, 1;

- Негрівська ЗОШ І-ІІ ст., с.Негрово, вул.Миру, 1.

Отримання технічних умов на підключення електроустановок

Обстеження об’єктів, збір вихідних даних для отримання технічних умов на підключення електроустановок у закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади. Разом з Управлінням освіти, культури, молоді та спорту  Мукачівської міської ради отримано технічні умови від Ужгородського РЕМ ПАТ «Закарпаттяобленерго» на підключення електроустановок по наступним об’єктам:

Навчальні заклади м.Мукачево:

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №2, вул. Водна, 13а;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №3, вул. Крилова, 52;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №7, вул.Великогірна, 20;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №8, вул. Митрополита Володимира, 18;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №9, вул.Франка Івана, 65;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад  №11, вул.Парканія, 32, 52;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №15, вул. 26 жовтня, 12;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №16, вул.Окружна, 30;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №17, вул.Стуса, 42;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №18, вул. Свято-Михайлівська, 19;

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім.Т.Г.Шевченка, вул.Академіка Павлова, 14;

- Мукачівський ліцей №5, вул. Ужгородська, 27;

- Мукачівський ліцей №6, вул.Підгорянська, 74;

- Мукачівський ліцей №10, вул.Драгоманова, 66;

- Мукачівський ліцей №11, вул.Осипенка, 58;

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13, вул.Росвигівська, 13;

- Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14, вул.Цібере Василя, 72;

- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вул.Шевченка, 68;

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20  ім Одухновича, вул.Духновича Олександра, 17;

- Інклюзивно-ресурсний центр, вул.Стуса, 3;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №1, вул. Митрополита Володимира, 10

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №10, вул.Першотравнева набережна, 9а;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №12, вул.Маргітича, 7;

- Мукачівський заклад дошкільної освіти №13, вул. Маргітича, 47;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №19, вул.Берегівська, 23;

- Мукачівський дошкільний навчальний заклад №23, вул.Миру, 25;

-Мукачівський дошкільний навчальний заклад №25, вул.Островського, 4А;

- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вул.Зріні Ілони, 34;

-  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7, вул.Комарова, 35;

- Мукачівська гімназія №15, вул. Лермонтова, 12;

- Мукачівський ліцей, вул.Пушкіна, 21.

Навчальні заклади Мукачівської міської територіальної громади:

- Барбівська гімназія, с.Барбово, вул.Зелена, 2

- Барбівський заклад  дошкільної освіти, с.Барбово, вул.Миру, 304

- Пістрялівська гімназія, с.Пістрялово, вул.Миру, 26

- Пістрялівський заклад дошкільної  освіти, с.Пістрялово, вул.Миру, 28

- Завидівська гімназія, с.Завидово, вул.Миру, 99

- Залужанський ліцей, с.Залужжя, вул.Шкільна, 1

- Залужський заклад дошкільної освіти, с.Залужжя, вул.Шевченка, б/н

- Новодавидківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (+корпус початкової ЗОШ), с.Нове Давидково, вул.Франка, 43 вул.Набережна, 99

-Новодавидківський заклад дошкільної освіти, с.Нове Давидково, вул.Миру, 17

- Макарівський ліцей, с.Макарево, вул.Корятовича, 1

- Павшинський заклад дошкільної освіти, с.Павшино, вул.Лесі Українки, 153

- Павшинська загальноосвітня школа І ступенів, с.Павшино, вул.Лесі Українки, 89

- Дерценський заклад дошкільної освіти, с.Дерцен, вул. Дерчі, 6

- Лавківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с.Лавки, вул.Миру, 31

- Ключарківська гімназія, с.Ключароки, вул. Шевченка, 2

- Нижньокоропецький заклад дошкільної освіти, с.Н.Коропець, вул.Сергія Вербицького, 6

- Форношський заклад дошкільної освіти, с.Форнош, вул.Беке, 138

Комісійне обстеження під’їзних та центральних доріг сіл

За результатами роботи комісії з обстеження під’їзних та центральних доріг сіл, що належать службі місцевих автомобільних доріг (СМАД) на території Мукачівської міської територіальної громади за участі спеціалістів управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради розроблено дефектні акти та конструктиви, а в подальшому взято участь у перевірці інвесторської документації по наступним селах:

- с.Пістрялово;

- с.Залужжя;

- с.Макарьово;

- с.Барбово;

- с.Завидово;

- с.Доробратово;

- с.Негрово;

- с.Горбок;

- с.Лавки;

- с.Шенборн;

- с. Н.Коропець;

- с.Дерцен;

- с.Форнош;

- с.Павшино.

З питань бухгалтерського обліку та звітності

Проведені розрахунки з постачальниками за виконані роботи по

наступним об’єктам:

-	Капітальний ремонт даху Нижньокоропецького ЗДО по вул. Вербицького Сергія, 6 в с. Нижній Коропець Мукачівської міської територіальної громади

-	Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Кори-гування

-	Капітальний ремонт благоустрою території СШ І-ІІІ ст. № 16 по вул. Шевченка Тараса, 68 в м. Мукачево. Коригування

-	Капітальний ремонт та благоустрій території опорного Доробратівського ЗЗСО І-ІІІ ст. по вул. Дружби, 2 у с. Доробратово Мукачівської ТГ

-	Капітальний ремонт водопостачання та санвузлів Мукачівської гімназії

№ 9 по вул. Космонавтів, 31 в м. Мукачево

-	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі по пл. Кирила і Мефодія, 30 в м. Мукачево. Коригування

-	Капітальний ремонт фельдшерсько акушерського пункту по вул.Головна, 66 в с. Шенборн Мукачівської територіальної громади

-	Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Мічуріна Івана, 1, 1А у м. Мукачево" (коригування)

-	Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Росвигівська, 24,34,36,38 та вул. Митрополита Володимира,8,10,14 у м.Мукачево

-	Будівництво зовнішніх мереж електропостачання для каналізаційної насосної станції на розі вулиць Підгородська – Дем’яна Бідного (Поневача Юлія) у м. Мукачево. Коригування

-	Будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Пушкіна Олександра, 23 в м. Мукачево

-	Реконструкція системи водопостачання, каналізації та санвузлів ДНЗ № 3 по вул. Крилова, 52 в м. Мукачево

-	Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і ви-пробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево. Коригування

-	Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево

-	Реконструкція футбольного поля, дитячих та спортивних майданчиків, благоустрій території в с. Павшино, урочище Нижній капусняк. Коригування

-	Будівництво центру стерилізації та адопції (прилаштування) тварин по вул.Берегівська-об’їзна у м.Мукачево

-	Будівництво спортивного та дитячого майданчиків по вул. Великогірна, 32 у м. Мукачево

-	Будівництво громадської вбиральні по вул.Молодіжна у с. Горбок Му-качівської ТГ

-	Будівництво громадської вбиральні по вул. Виноградна у с. Доробратово Мукачівської ТГ

-	Будівництво громадської вбиральні по вул. Кутузова у с. Доробратово Мукачівської ТГ

-	Будівництво громадської вбиральні по вул. Л. Українки у с. Негрово Мукачівської ТГ

-	Будівництво громадської вбиральні по вул. Лісова у с. Негрово Мука-чівської ТГ

-	Будівництво мультиспортивного майданчика по вул. Берегівська, 28 у м. Мукачево

-	Будівництво спортивного майданчика по вул. Апостола Данила, 12 та вул. Одеська, 2 у м. Мукачево

-	Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м. Му-качево

-	Реставрація та технічне переоснащення інженерних мереж пам'ятки ар-хітектури місцевого значення "Адмінбудинок" (охоронний № 26-Зк) за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2/ пл. Духновича Олександра, 2"

-	Будівництво вул. Німецька (на ділянці від вул.Графа фон Шенборна до будинку № 33 по вул. Німецька) у м. Мукачево Закарпатської області

-	Будівництво тротуару від вул. Миру до кладовища вздовж автомобільної дороги М-24 Велика Добронь - Мукачево – Берегово – КПП «Лужанка» у

с. Нижній Коропець Мукачівської ТГ

-	Реконструкція перехрестя вул. Миру та вул. Нижнянська у с.Лавки Мукачівської ТГ

Здана звітність за 2021 рік

-	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого ) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них по-датку, а також сум нарахованого єдиного внеску

-	Фінансова звітність, бюджетна звітність та елементи її розкриття

-	Звіт про капітальні інвестиції (квартальна)

-	Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

-	Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з додатками

Здана звітність за 12 місяців 2022 року

-	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого ) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них по-датку, а також сум нарахованого єдиного внеску

-	Фінансова звітність, бюджетна звітність та елементи її розкриття

-	Звіт про капітальні інвестиції (квартальна)

-	Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

Передані документи на постійне зберігання в архівний відділ Мукачівської міської ради за 2017-2018 роки.

На підставі Переліку  типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, відібрані та знищенні як такі, що не мають науково історичної цінності та втратили практичне значення (справи за 2015- 2018 роки).

Здійснення публічних закупівель

За період з 01.01.2022 по 31.12.2022 УБІ ММР:

- 2 закупівлі успішно оголошені через систему ProZorro за процедурою «Відкриті торги» з очікуваною вартістю - 35 265 256,00 грн., з яких одна визнана такою, що не відбулася, на підставі пункту 1 частини 5 статті 32 Закону, а інша відмінена з причини подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

- проведено через систему ProZorro 3 спрощені процедури з очікуваною вартістю 1 517 822,00 грн. Фактична сума трьох укладених договорів за результатами проведених процедур складає  1 139 031,60 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі – 378 790,40 грн.;

- опубліковано через систему ProZorro 48 звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (договори в сумі до 50 тис.грн.) та відповідно укладено 48 договорів на суму – 891 973,98 грн.;

- укладено 51 додатковиа угода.

З питань діловодства

За допомогою АСД «ДОК ПРОФ 3» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 340;

- наказів – 44;

- договорів (додаткові угоди) на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 132.

Забезпечення доступу до публічної інформації

Підготовлено та оприлюднено на Єдиному веб-порталі використання

публічних коштів Є-data:

- договори на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт;

- додаткові угоди;

- акти виконаних робіт.

На офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради оприлюднені:

- видатки пооб'єктно;

- паспорти бюджетних програм.

Наповнення сайту та Портал відкритих даних (ГЕО портал Мукачівської  територіальної громади):

- нанесено 290 об’єктів.

Начальник управління                                                              Михайло ЖЕЛІЗНИК