Відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради

Надаємо інформацію про виконану роботу управління міського господарства Мукачівської міської ради за 2022 рік.

За звітний період до управління міського господарства надійшло 1173 звернень громадян, 1848 листів від юридичних установ та організацій, 1404 заявок на отримання дозвільних документів. Розроблено та винесено для затвердження 137 рішень сесії міської ради, 169 рішень виконкому, 69 розпоряджень міського голови та прийнято 295 наказів по управлінню міського господарства. Проводиться постійне висвітлення інформації про пророблену роботу та про прийняті рішення на сторінці УМГ (на сайті Фейсбук) та на сторінці УМГ (офіційний сайт ММР), зокрема за 2022 рік оприлюднено 1165 публікацій на сторінці УМГ (на сайті Фейсбук) та на сторінці УМГ (офіційний сайт ММР).

**Відділ житлово-комунального господарства**

**Благоустрій**

**На благоустрій міста за 2022 рік використано 64 724 163 грн.**

1. **На поточне утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства використано кошти на загальну суму 25 623 252 грн., а саме:**

**м. Мукачево**

1) обрізування під природний вигляд крон дерев – 2 195 шт.;

2) збирання гілля та порубочних решток – 851 куб.м;

3) навантаження дров – 202,13 куб.м;

4) послуги по розміщенню та вивозу ТПВ – 123,43 т.;

5) звалювання та розкряжування дерев – 151,92 куб.м;

6) навантаження гілля — 965 куб.м;

7) стрижка живоплоту мотоножницями — 27 223 кв.м;

8) навантаження зеленої маси – 62 535 т;

9) омолодження дерев – 142 шт.;

10) сівба газонів – 8 872 кв.м.;

11) видалення секатором порослі дерев – 4 458 шт.;

12) викошування кущорізом – 312 036 кв.м;

13) збирання зрізаного гілля – 47 455 кв.м;

14) викошування газонокосаркою – 1 003 686,5 кв.м;

15) поливання газонів – 5 075 кв.м;

16) розкидання привізного ґрунту – 182,7 куб.м;

17) викошування трактором – 329 м/год.;

18) очищення доріжок від трави – 114 кв.м;

19) викопування сухостійних дерев – 33 шт.;

20) прополювання квітників – 4 377 кв.м;

21) обробка газонів гербіцидами – 67 150 кв.м;

22) очищення доріжок від снігу – 567 766 кв.м;

22) розкряжування гілля – 9,21 куб.м;

23) подрібнення гілля трактором – 28 м/год.;

24) корчування пнів вручну – 13 шт.;

25) навантаження сміття – 0,93 т;

26) очищення газонів від випадкового сміття – 25 760 кв.м;

27) суцільне внесення в ґрунт мінеральних добрив – 0,0015 т;

28) копання ущільнених ґрунтів – 1 552 кв.м;

29) розрівнювання скопаної поверхні – 1 552 кв.м;

30) навантаження ґрунту – 11 м/год.;

31) прибирання скошеної трави – 8 933 кв.м;

32) очищення газонів від опалого листя – 32 620 кв.м;

33) навантаження листя – 53 т;

34) зняття дернини вручну - 28 кв.м;

35) планування площі – 3,5 м/год.;

36) трелювання дерев – 2 м/год.;

37) подрібнення чагарників трактором – 17 м/год.

**с. Шенборн**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 516 000 кв.м;

2) викошування газонів кущорізом — 85 340 кв.м;

3) викошування трактором – 113 м/год.;

4) подрібнення чагарників трактором – 62 м/год.;

5) викошування газонокосаркою — 159 930 кв.м;

6) збирання зрізаного гілля – 31 400 кв.м;

7) навантаження зеленої зони – 1,6 т;

8) очищення доріжок від снігу – 500 кв.м;

9) подрібнення гілля трактором – 55 м/год.;

10) збирання гілля та порубочних решток – 94,5 куб.м;

11) навантаження гілля – 27,5 куб.м;

12) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 2,17 т;

13) навантаження сміття – 0,98 т;

14) навантаження дров – 47,5 куб.м.

**с. Дерцен**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 364 800 кв.м;

2) викошування газонів кущорізом — 90 000 кв.м;

3) викошування газонокосаркою — 255 620 кв.м;

4) викошування трактором – 130 м/год.;

5) збирання зрізаного гілля – 25 270 кв.м;

6) очищення доріжок від снігу – 450 кв.м;

7) навантаження гілля – 85 куб.м;

8) подрібнення гілля трактором – 83 м/год.;

9) звалювання та розкряжування дерев – 1,92 куб.м;

10) навантаження зеленої маси – 23,6 т;

11) збирання гілля та порубочних решток – 12,5 куб.м;

12) навантаження дров – 104,74 куб.м;

13) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 1,53 т.

**с. Павшино**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 376 000 кв.м;

2) викошування газонокосаркою – 113 670 кв.м;

3) подрібнення гілля трактором – 27 м/год;

4) викошування трактором – 50,5 м/год;

5) очищення урн від сміття – 1 140 шт.;

6) викошування кущорізом – 4 900 кв.м;

7) навантаження зеленої маси – 12,8 т;

8) очищення доріжок від снігу – 1 050 кв.м;

9) звалювання та розкряжування дерев – 2,02 куб.м;

10) збирання гілля та порубочних решток – 15 куб.м;

11) навантаження дров – 2,02 куб.м;

12) навантаження гілля – 15 куб.м;

13) подрібнення чагарників трактором – 3 м/год.

**с. Лавки**

1) очищення газонів від випадкового сміття — 1 704 600 кв.м;

2) викошування кущорізом — 111 600 кв.м;

3) збирання зрізаного гілля — 56 150 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 138 000 кв.м;

5) викошування трактором – 23 м/год.;

6) звалювання та розкряжування дерев – 2 304 куб.м;

7) очищення доріжок від снігу – 310 кв.м;

8) навантаження зеленої маси – 4,8 т;

9) навантаження гілля – 17,5 куб.м;

10) подрібнення гілля трактором – 9 м/год.

**с. Нове Давидково**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 579 675 кв.м;

2) викошування газонів кущорізом — 38 425 кв.м;

3) збирання гілля та порубочних решток — 112,5 куб.м;

4) збирання зрізаного гілля – 17 625 кв.м;

5) навантаження гілля – 121,5 куб.м;

6) обрізування під природний вигляд крон дерев – 60 шт.;

7) викошування газонокосаркою – 167 000 кв.м;

8) викошування трактором – 129 м/год.;

9) навантаження зеленої маси – 13 т;

10) очищення доріжок від снігу – 710 кв.м;

11) звалювання та розкряжування дерев – 3,7 куб.м;

12) навантаження дров – 9,3 куб.м;

13) подрібнення чагарників трактором – 25 м/год.;

14) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 3,4 т;

15) омолодження дерев – 3 шт.;

16) подрібнення гілля трактором – 28 м/год.;

17) навантаження сміття – 6,1 т;

18) розкряжування гілля – 2,4 куб.м;

19) планування площі – 6 м/год.;

20) розкряжування повалених дерев – 5,6 куб.м.

**с. Завидово**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 599 000 кв.м;

2) викошування газонів кущорізом — 212 880 кв.м;

3) подрібнення гілля трактором – 8 м/год.;

4) збирання зрізаного гілля – 36 763,05 кв.м;

5) викошування газонокосаркою – 309 700 кв.м;

6) збирання гілля та порубочних решток – 315 куб.м;

7) обрізування під природний вигляд крон дерев – 314 шт.;

8) навантаження гілля – 420 куб.м;

9) викошування трактором – 24 м/год.;

10) навантаження зеленої маси – 156,8 т;

11) подрібнення чагарників трактором – 12 м/год.;

12) навантаження сміття – 1,6 т;

13) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 1,6 т;

14) очищення доріжок від снігу – 1 130 кв.м;

15) навантаження ґрунту – 5 м/год.

**с. Горбок**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 133 600 кв.м;

2) викошування газонів кущорізом — 50 740 кв.м;

3) викошування газонокосаркою – 87 700 кв.м;

4) викошування трактором – 23,5 м/год.;

5) збирання зрізаного гілля – 4 840 кв.м;

6) подрібнення гілля трактором – 3 м/год.;

7) навантаження зеленої маси – 6,4 т.

**с. Нижній Коропець**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 316 800 кв.м;

2) викошування газонокосаркою – 166 000 кв.м;

3) навантаження зеленої маси – 3,8 т;

4) очищення урн від сміття – 858 шт.;

5) викошування кущорізом – 61 000 кв.м;

6) викошування трактором – 167 м/год.;

7) стрижка живоплоту мотоножницями – 39 кв.м;

8) збирання зрізаного гілля – 920 кв.м;

9) звалювання та розкряжування дерев – 6,4 куб.м;

10) збирання гілля та порубочних решток – 41,5 куб.м;

11) навантаження дров – 8 куб.м;

12) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 1,07 т;

13) подрібнення гілля трактором – 3 м/год.;

14) навантаження гілля – 45,5 куб.м;

15) очищення доріжок від снігу – 370 кв.м;

16) омолодження дерев – 2 шт.;

17) розкряжування гілля – 1,6 куб.м.

**с. Доробратово**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 173 400 кв.м;

2) викошування кущорізом — 10 050 кв.м;

3) викошування газонокосаркою – 39 140 кв.м;

4) збирання зрізаного гілля – 4 600 кв.м;

5) звалювання та розкряжування дерев – 61,1 куб.м;

6) збирання гілля та порубочних решток – 105 куб.м;

7) викошування трактором – 15,5 м/год.;

8) навантаження дров – 96,3 куб.м;

9) очищення доріжок від снігу – 1 030 кв.м;

10) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 3,23 т.

**с. Макарьово**

1) викошування кущорізом – 45 280 кв.м;

2) викошування трактором – 17 м/год.;

3) викошування газонокосаркою – 12 960 кв.м;

4) очищення газонів від випадкового сміття – 120 400 кв.м;

5) обрізування під природний вигляд крон дерев – 96 шт.;

6) збирання гілля та порубочних решток – 11,5 куб.м;

7) збирання зрізаного гілля – 23 380 кв.м;

8) навантаження гілля – 5 куб.м;

9) очищення доріжок від снігу – 310 кв.м;

10) подрібнення гілля трактором – 28 м/год.;

11) навантаження дров – 6 куб.м.

**с. Барбово**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 14 800 кв.м;

2) збирання зрізаного гілля — 4 910 кв.м;

3) викошування кущорізом – 4 910 кв.м;

4) викошування трактором – 2 м/год.;

5) омолодження дерев – 8 шт.;

6) навантаження гілля – 10 куб.м.

**с. Негрово**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 142 800 кв.м;

2) викошування газонокосаркою – 35 780 кв.м;

3) збирання зрізаного гілля — 20 325 кв.м;

4) викошування трактором – 12,5 м/год;

5) викошування кущорізом – 37 860 кв.м;

6) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 12,51 т;

7) звалювання та розкряжування самосійних дерев – 8 куб.м;

8) збирання гілля та порубочних решток – 82 куб.м;

9) навантаження зеленої маси – 14,4 т;

10) очищення доріжок від снігу – 760 кв.м;

11) навантаження дров – 186 куб.м;

12) обрізування під природний вигляд крон дерев – 8 шт.

**с. Ключарки**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 568 700 кв.м;

2) викошування кущорізом — 55 602 кв.м;

3) викошування газонокосаркою – 95 090 кв.м;

4) викошування трактором – 289 м/год.;

5) подрібнення гілля трактором – 74 м/год.;

6) навантаження сміття – 12,43 т;

7) полив дерев – 495 кв.м;

8) збирання зрізаного гілля – 5 752 кв.м;

9) звалювання та розкряжування дерев – 5,26 куб.м;

10) навантаження дров – 5,26 куб.м;

11) очищення доріжок від снігу – 1 830 кв.м;

12) навантаження гілля – 5 куб.м;

13) очищення газонів від опалого листя – 2 700 кв.м;

14) копання ям для садіння дерев – 13 шт.;

15) садіння дерев – 13 шт.;

16) підв’язування саджанців до кілка – 13 шт.;

17) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 6,85 т.

**с. Залужжя**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 416 500 кв.м;

2) викошування кущорізом — 127 900 кв.м;

3) збирання зрізаного гілля — 21 810 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 72 530 кв.м;

5) викошування трактором – 95,5 м/год.;

6) подрібнення гілля та чагарників трактором – 41,5 м/год.;

7) обрізування під природний вигляд крон дерев – 25 шт.;

8) омолодження дерев – 17 шт.;

9) збирання гілля та порубочних решток – 70 куб.м;

10) навантаження гілля – 117,5 куб.м;

11) очищення доріжок від снігу – 540 кв.м;

12) навантаження зеленої маси – 6,4 т.

**с. Форнош**

1) викошування трактором – 17 м/год.;

2) очищення газонів від випадкового сміття – 64 000 кв.м;

3) викошування кущорізом – 1 900 кв.м;

4) збирання гілля та порубочних решток – 1 900 кв.м;

5) подрібнення гілля та чагарників трактором – 10 м/год.

**с. Пістрялово**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 154 000 кв.м;

2) викошування кущорізом – 58 090 кв.м;

3) збирання зрізаного гілля – 930 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 88 000 кв.м;

5) викошування трактором – 32 м/год.;

6) подрібнення гілля трактором – 12 м/год.;

7) збирання гілля та порубочних рештків – 64 куб.м;

8) звалювання та розкряжування дерев – 24,3 куб.м;

9) навантаження дров – 24,3 куб.м;

10) омолодження дерев – 5 шт.;

11) навантаження гілля – 39 куб.м;

12) подрібнення чагарників трактором – 6 м/год.

**с. Ромочевиця**

1) викошування газонокосаркою – 32 000 кв.м;

2) викошування кущорізом – 66 350 кв.м;

3) збирання гілля та порубочних решток – 10 куб.м;

4) очищення газонів від випадкового сміття – 91 050 кв.м;

5) подрібнення гілля трактором – 17 м/год.;

6) викошування трактором – 3 м/год.;

7) обрізування під природний вигляд крон дерев – 38 шт.;

8) збирання зрізаного гілля – 9 450 кв.м.

**2. Благоустрій та поточне утримання кладовищ, що розташовані в межах Мукачівської міської територіальної громади використано кошти на загальну суму 17 873 953 грн. зокрема:**

**Кладовища у м. Мукачево**

1) викошування кущорізом — 523 987 кв.м;

2) навантаження гілля – 555 куб.м;

3) навантаження сміття екскаватором – 126 м/год.т;

4) навантаження зеленої маси – 217,5 т;

5) навантаження сміття — 245,098 т;

6) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 544,48 т;

7) викошування газонокосаркою – 546 975 кв.м;

8) подрібнення гілля трактором - 10,5 м/год.;

9) навантаження гілля – 407,5 куб.м;

10) викошування трактором – 9 м/год.;

11) омолодження живоплоту – 120 кв.м;

12) обробка газонів гербіцидами – 10 000 кв.м;

13) збирання зрізаного гілля – 472 500 кв.м.;

14) обрізування під природний вигляд крон дерев – 84 шт.;

15) очищення газонів від випадкового сміття – 226 075 кв.м;

16) звалювання та розкряжування дерев – 25,76 куб.м;

17) збирання гілля та порубочних решток – 325,5 куб.м;

18) навантаження дров – 141.86 куб.м.

**с. Дерцен**

1) викошування газонів кущорізом – 25 600 кв.м;

2) збирання зрізаного гілля – 25 600 кв.м;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 100 600 кв.м;

4) викошування трактором – 3 м/год;

5) навантаження сміття – 29,5 т;

6) викошування газонокосаркою – 64 000 кв.м.

**с. Шенборн**

1) викошування газонокосаркою – 100 450 кв.м;

2) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 3 т;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 28 700 кв.м;

4) навантаження зеленої маси – 3,2 т;

5) стрижка живоплоту мотоножницями – 231 кв.м;

6) навантаження сміття – 2,44 т;

7) викошування трактором – 1 м/год;

8) збирання гілля та порубочних решток – 45,5 куб.м;

9) навантаження гілля – 55,5 куб.м;

10) навантаження дров – 17,1 куб.м;

11) звалювання та розкряжування дерев – 17,1 куб.м;

12) подрібнення гілля трактором – 6,5 м/год;

13) дератизація – 1 500 кв.м;

14) навантаження сміття екскаватором – 1,5 м/год.

**с. Залужжя**

1) викошування газонів кущорізом – 66 000 кв.м;

2) викошування газонокосаркою – 71 280 кв.м;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 94 400 кв.м;

4) викошування трактором – 3,5 м/год;

5) збирання зрізаного гілля – 20 000 кв.м;

6) стрижка живоплоту мотоножницями – 478 кв.м;

7) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Ключарки**

1) викошування кущорізом — 92 680 кв.м;

2) збирання зрізаного гілля — 50 100 кв.м;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 189 980 кв.м;

4) навантаження сміття – 21,88 т;

5) послуги по прийманню та розміщенню ТПВ – 47,42 т;

6) викошування газонокосаркою – 61 400 кв.м;

7) звалювання та розкряжування дерев – 18,64 куб.м;

8) навантаження дров – 18,64 куб.м;

9) навантаження гілля – 30 куб.м;

10) збирання гілля та порубочних решок – 30 куб.м;

11) навантаження зеленої маси – 19,2 т;

12) навантаження сміття, гілля, дров екскаватором – 15 м/год;

13) планування площі – 5 м/год;

14) подрібнення гілля трактором – 13 м/год;

15) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Лавки**

1) викошування кущорізом — 17 800 кв.м;

2) збирання зрізаного гілля — 14 720 кв.м;

3) очищення газонів від випадкового сміття — 52 720 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 31 000 кв.м;

5) звалювання та розкряжування дерев – 1,2 куб.м;

6) навантаження дров – 1,2 куб.м;

7) збирання гілля та порубочних решток – 2 куб.м;

8) збирання зрізаного гілля – 3 080 куб.м;

9) навантаження гілля – 30 куб.м;

10) збирання гілля та порубочних решток – 2 куб.м;

11) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 21,18 т;

12) навантаження сміття – 18,55 т;

13) навантаження гілля, сміття екскаватором – 12 м/год;

14) подрібнення чагарників трактором – 7 м/год;

15) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Доробратово**

1) навантаження сміття – 11,83 т;

2) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 28,75 т;

3) викошування газонів кущорізом – 40 600 кв.м;

4) очищення газонів від випадкового сміття – 102 700 кв.м;

5) викошування газонокосаркою – 43 100 кв.м;

6) стрижка живоплоту мотоножницями – 1 468 кв.м;

7) викошування трактором – 2 м/год;

8) збирання зрізаного гілля – 7 200 кв.м;

9) навантаження зеленої маси – 6,4 т;

10) дератизація – 3 000 кв.м.

**с. Макарьово**

1) викошування кущорізом — 57 650 кв.м;

2) викошування газонокосаркою – 76 830 кв.м;

3) збирання зрізаного гілля — 28 090 кв.м;

4) очищення газонів від випадкового сміття — 101 850 кв.м;

6) викошування трактором – 15 м/год;

7) збирання зрізаного гілля – 17 773 куб.м;

8) навантаження сміття – 1,22 т;

9) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Форнош**

1) викошування кущорізом – 1 700 кв.м;

2) навантаження сміття – 11,5 т;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 14 400 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 6 200 кв.м;

5) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Барбово**

1) викошування кущорізом – 62 520 кв.м;

2) збирання зрізаного гілля – 62 520 кв.м;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 147 570 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 79 700 кв.м;

5) стрижка живоплоту мотоножницями – 1 073 кв.м;

6) дератизація – 3 000 кв.м.

**с. Ромочевиця**

1) викошування газонів кущорізом –21 700 кв.м;

2) збирання зрізаного гілля – 21 700 кв.м;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 72 200 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 50 500 кв.м;

5) викошування трактором – 3,5 м/год;

6) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Негрово**

1) викошування газонів кущорізом – 97 570 кв.м;

2) стрижка живоплоту мотоножницями – 262 кв.м;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 189 790 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 169 600 кв.м;

5) викошування трактором – 16 м/год;

6) омолодження живоплоту – 260 м.

7) звалювання та розкряжування самосійних дерев – 2,8 куб.м;

8) збирання гілля та порубочних решток – 27,5 куб.м;

9) навантаження дров – 2,8 куб.м;

10) подрібнення гілля трактором – 13 м/год.;

11) навантаження зеленої маси – 8 т;

12) навантаження гілля – 30 куб.м;

13) навантаження сміття – 0,48 т;

14) збирання зрізаного гілля – 26 440 кв.м;

15) омолодження дерев – 2 шт;

16) навантаження листя – 6,48 т;

17) подрібнення чагарників трактором – 4 м/год;

18) дератизація – 3 000 кв.м;

19) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 6,96 т.

**с. Нове Давидково**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 112 300 кв.м;

2) навантаження сміття – 21,33 т;

3) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 31,92 т;

4) викошування кущорізом – 47 440 кв.м;

5) навантаження зеленої маси – 8 т;

6) викошування трактором – 5 м/год.

7) викошування газонокосаркою – 98 000 кв.м;

8) збирання зрізаного гілля – 47 440 кв.м;

9) звалювання та розкряжування дерев – 16,5 куб.м;

10) збирання гілля та порубочних решток – 35 куб.м;

11) навантаження гілля – 121 куб.м;

12) навантаження дров – 16,5 куб.м;

13) навантаження зеленої маси – 1,6 т;

14) дератизація – 3 000 кв.м.

**с. Горбок**

1) викошування газонів кущорізом – 15 200 кв.м;

2) навантаження зеленої маси – 1,6 т;

3) очищення газонів від випадкового сміття – 67 600 кв.м;

4) викошування газонокосаркою – 48 400 кв.м;

5) викошування трактором – 4,5 м/год;

6) збирання зрізаного гілля – 3 800 кв.м;

7) навантаження сміття – 2,65 т;

8) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 1,67 т;

9) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Павшино**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 129 000 кв.м;

2) викошування газонів кущорізом – 55 500 кв.м;

3) викошування газонокосаркою – 69 600 кв.м;

4) навантаження сміття – 18,76 т;

5) навантаження сміття, гілля екскаватором – 7 м/год;

6) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 21,71 т;

7) збирання гілля та порубочних решток – 7,5 куб.м;

8) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Нижній Коропець**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 143 000 кв.м;

2) навантаження сміття екскаватором – 1 т;

3) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 11,12 т;

4) викошування газонокосаркою – 96 000 кв.м;

5) викошування газонів кущорізом – 26 400 кв.м;

6) стрижка живоплоту мотоножницями – 270 кв.м;

7) збирання зрізаного гілля – 17 870 кв.м;

8) навантаження сміття – 14,03 т;

9) навантаження гілля – 7,5 куб.м;

10) планування площі – 3 м/год;

11) викошування трактором – 200 кв.м;

12) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Пістрялово**

1) очищення газонів від випадкового сміття – 51 200 кв.м;

2) подрібнення чагарників трактором – 2 м/год;

4) викошування газонокосаркою – 14 040 кв.м;

5) викошування газонів кущорізом – 24 210 кв.м;

6) збирання зрізаного гілля – 22 710 кв.м;

7) збирання гілля та порубочних решток – 5 куб.м;

8) звалювання та розкряжування дерев – 2,8 куб.м;

9) викошування трактором – 2 м/год;

10) дератизація – 1 500 кв.м.

**с. Завидово**

1) викошування газонокосаркою – 65 490 кв.м;

2) викошування кущорізом – 32 490 кв.м;

3) збирання зрізаного гілля – 32 490 кв.м;

4) очищення газонів від випадкового сміття – 201 500 кв.м;

5) подрібнення гілля трактором – 8 м/год;

6) навантаження зеленої маси – 22,4 т;

7) навантаження сміття – 5,2 т;

8) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 6,82 т;

9) викошування трактором – 2 м/год;

10) навантаження гілля – 87,5 куб.м;

11) навантаження гілля, сміття екскаватором – 1 м/год;

12) обрізування під природний вигляд крон дерев – 101 шт;

13) звалювання та розкряжування дерев – 1,41 куб.м;

14) збирання гілля та порубочних решток – 70 куб.м;

15) навантаження дров – 1,41 куб.м;

16) дератизація – 1 500 кв.м.

**3. На захоронення 8 громадян, де були відсутні особи, які могли б провести їх поховання витрачено кошти на загальну суму 21 176 грн.**

**4. На вивіз стихійних сміттєзвалищ було використано 123 290 грн. та вивезено 117,14 тон сміття.**

**5. На утримання парків та скверів, які розташовані на території Мукачівської міської територіальної громади використано кошти на загальну суму 7 076 418 грн.:**

**парк “Центральний”**

1. викошування кущорізом – 11 700 кв.м;
2. збирання гілля та порубочних решток – 95 куб.м;
3. збирання зрізаного гілля – 3 900 кв.м;
4. навантаження гілля – 95 куб.м;
5. навантаження дров – 1,8 куб.м;
6. викошування газонокосаркою – 270 588 кв.м;
7. обрізування дерев під природний вигляд – 290 шт.;
8. навантаження зеленої маси – 58,9 т;
9. стрижка живоплоту мотоножницями – 2 220 кв.м;
10. очищення квітників від стебел квіткових рослин – 28 кв.м;
11. прополювання квітників – 4 040 кв.м;
12. копання ущільнених ґрунтів – 42 кв.м;
13. розрівнювання скопаної поверхні – 42 кв.м;
14. розкидання привізного ґрунту – 5 куб.м;
15. обробка газонів гербіцидами – 450 000 кв.м;
16. викошування трактором – 214,5 м/год;
17. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 18,53 т;
18. очищення газонного бортового каменю – 48 кв.м;
19. навантаження сміття – 2,75 т;
20. прибирання скошеної трави – 337 588 кв.м;
21. поливання рослин із поливальниць – 280 кв.м;
22. звалювання та розкряжування дерев – 0,8 куб.м;

23) суцільне внесення в ґрунт мінеральних добрив – 0,0135 т;

24) видалення секатором порослі дерев – 302 шт.;

25) садіння квітів – 290 шт.;

26) розкряжування повалених дерев – 1 куб.м;

27) обрізування у квітниках кущів троянд – 17 шт.;

28) навантаження листя – 97,95 т;

29) очищення доріжок від снігу – 4 900 кв.м;

30) посипання доріжок сіллю – 4 900 кв.м;

31) очищення газонів від опалого листя – 82 670 кв.м;

32) навантаження листя – 7 т.

**парк ім. А. Кузьменка**

1. викошування газонокосаркою – 88 107 кв.м;
2. прибирання скошеної трави – 112 607 кв.м;
3. навантаження зеленої маси – 15,3 т;
4. стрижка живоплоту мотоножницями – 2 340 кв.м;
5. збирання гілля та порубочних решток – 23 куб.м;
6. викошування трактором – 23 м/год;
7. навантаження гілля – 33 куб.м;
8. звалювання та розкряжування дерев – 14,74 куб.м;
9. навантаження дров – 14,74 куб.м;
10. розкидання привізного гранту – 2 куб.м;
11. сівба газонів – 30 кв.м;
12. навантаження сміття – 2 м/год;
13. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 2,97 т;
14. дератизація – 2 500 кв.м;
15. прополювання кущів – 36 кв.м;
16. обрізування під природний вигляд крон дерев – 6 шт.;
17. видалення секатором порослі дерев – 28 шт.;
18. очищення доріжок від снігу – 4 600 кв.м;
19. посипання доріжок сіллю – 4 600 кв.м;
20. очищення газонів від випадкового сміття – 69 120 кв.м;
21. очищення газонів від опалого листя – 70 900 кв.м;
22. дератизація – 2 533 кв.м;
23. навантаження листя – 1,6 т.

**парк «Молодіжний»**

1. викошування газонокосаркою – 50 380 кв.м;
2. викошування трактором – 3 м/год;
3. обробка газонів гербіцидами – 2 600 кв.м;
4. суцільне внесення в ґрунт мінеральних добрив – 0,012 т;
5. видалення секатором порослі дерев – 54 шт.;
6. підв’язування саджанців до кілка – 15 шт.;
7. очищення газонів від випадкового сміття – 7 635 кв.м;
8. обрізування під природний вигляд крон дерев – 9 шт.;
9. навантаження гілля – 5 куб.м;
10. викопування сухостійних дерев – 1 шт.

**парк ім. Анни Ліз у с. Шенборн**

1) очищення газонів від випадкового сміття — 25 000 кв.м;

2) викошування газонокосаркою – 4 160 кв.м;

3) прибирання скошеної трави – 4 160 кв.м;

4) стрижка живоплоту мотоножницями – 350 кв.м;

5) обрізування крон дерев під природний вигляд – 13 шт.;

6) викошування кущорізом – 30 кв.м;

7) збирання зрізаного гілля – 30 кв.м;

8) формування крон кущів – 26 шт.;

9) навантаження листя – 1,6 т;

10) очищення доріжок від снігу – 900 кв.м;

11) очищення газонів від опалого листя – 410 кв.м.

**Європейський парк примирення у с. Дерцен**

1) викошування кущорізом — 97 860 кв.м;

2) очищення газонів від випадкового сміття – 786 100 кв.м;

3) очищення урн від сміття — 680 шт.;

4) збирання зрізаного гілля – 96 460 кв.м;

5) викошування газонокосаркою – 162 900 кв.м;

6) навантаження зеленої маси – 40,6 т;

7) прибирання скошеної трави – 162 900 кв.м;

8) викошування трактором – 28 м/год;

9) навантаження гілля – 25 куб.м;

10) подрібнення гілля трактором – 32 м/год.

**парк “Швабський” у с. Павшино**

1. очищення газонів від випадкового сміття — 288 580 кв.м;
2. викошування газонокосаркою – 47 000 кв.м;
3. прибирання скошеної трави – 42 300 кв.м;
4. очищення урн від сміття – 372 шт.;
5. очищення доріжок від снігу – 450 кв.м;
6. формування крон кущів – 6 шт.;
7. обрізування крон дерев під природний вигляд – 11 шт.;
8. очищення газонів від опалого листя – 4 700 кв.м.

**парк у с. Нове Давидково**

1) викошування газонокосаркою – 5 280 кв.м;

2) очищення газонів від випадкового сміття – 46 320 кв.м;

3) очищення урн від сміття – 480 шт.;

4) прибирання скошеної трави – 4 400 кв.м;

5) очищення доріжок від снігу – 8 500 кв.м;

6) викошування трактором – 1,5 м/год;

7) очищення газонів від опалого листя – 440 кв.м.

**сквер Драгоманова Михайла**

1. обробка газонів гербіцидами – 800 кв.м;
2. викошування газонокосаркою – 8 550 кв.м;
3. обрізування під природній вигляд крон дерев – 5 шт.;
4. дератизація – 700 кв.м;
5. видалення секатором порослі дерев – 14 шт.

**сквер по вул. Єпархіальна**

1. прибирання скошеної трави – 624 488 кв.м;
2. викошування газонокосаркою – 3 110 кв.м;
3. стрижка живоплоту мотоножницями – 1 030 кв.м;
4. очищення газонів від випадкового сміття – 622 кв.м.

**сквер по вул. Ярослава Мудрого**

1. викошування газонокосаркою – 8 400 кв.м;
2. обрізування під природний вигляд крон дерев – 7 шт.;
3. збирання гілля та порубочних решток – 2,5 куб.м;
4. дератизація – 700 кв.м;
5. навантаження гілля – 2,5 куб.м;
6. очищення газонів від випадкового сміття – 2 100 кв.м.

**сквер по вул. Духновича Олександра**

1. прибирання скошеної трави – 19 200 кв.м;
2. викошування газонокосаркою – 56 700 кв.м;
3. навантаження зеленої маси – 11,48 т;
4. викошування трактором – 48 м/год;
5. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 2,48 т;
6. обробка газонів гербіцидами – 2 250 кв.м;
7. очищення газонів від випадкового сміття – 1 200 кв.м;
8. очищення газонів від опалого листя, гілля, сміття – 1 500 кв.м;
9. навантаження листя – 4,1 т.

**сквер по вул. Федорова Івана**

1. викошування газонокосаркою – 11 750 кв.м;
2. викошування трактором –2,5 м/год;
3. обробка газонів гербіцидами – 2 000 кв.м;
4. навантаження зеленої маси – 0,4 т;
5. очищення доріжок від трави – 6 331 кв.м;
6. послуги з приймання та розміщення ТПВ - 0,4 т;
7. прибирання скошеної трави - 2 950 кв.м;
8. очищення газонів від опалого листя, гілля, сміття – 5 900 кв.м;
9. навантаження листя – 1 т;
10. дератизація – 700 кв.м.

**сквер по вул. Масарика Томаша**

1. викошування газонокосаркою – 25 900 кв.м;
2. викошування кущорізом – 13 500 кв.м;
3. стрижка живоплоту мотоножницями – 5 856 кв.м;
4. очищення газонів від випадкового сміття – 48 000 кв.м;
5. прибирання скошеної трави – 22 500 кв.м;
6. навантаження зеленої маси – 11,5 т;
7. збирання зрізаного гілля – 17 892 кв.м;
8. формування крон кущів – 96 шт.;
9. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 3,44 т;
10. збирання гілля та порубочних решток – 55 куб.м;
11. навантаження гілля – 55 куб.м;
12. навантаження дров – 6,45 куб.м;
13. очищення газонів від опалого листя, гілля, сміття – 12 000 кв.м;
14. навантаження листя – 2,5 т;
15. обрізування під природний вигляд крон дерев – 96 шт.;
16. звалювання та розкряжування дерев – 6,45 куб.м.

**сквер по вул. Підопригори**

1. викошування газонокосаркою – 12 400 кв.м;
2. викошування трактором – 7 м/год;
3. дератизація – 700 кв.м;
4. прибирання скошеної трави – 2 400 кв.м.;
5. очищення газонів від опалого листя, сміття, гілля – 4 800 кв.м;
6. навантаження листя – 4,85 т;
7. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 3,35 т.

**сквер по вул. Свято-Михайлівська**

1. викошування газонокосаркою – 15 420 кв.м;
2. викошування трактором – 15,5 м/год;
3. обробка газонів гербіцидами – 2 200 кв.м;
4. обрізування під природний вигляд крон дерев – 22 шт.;
5. викопування сухостійних дерев – 3 шт.;
6. навантаження гілля – 5 куб.м;
7. збирання гілля та порубочних решток – 5 куб.м.

**сквер «Затишний»**

1. викошування газонокосаркою – 4 550 кв.м;
2. викошування кущорізом – 4 840 кв.м;
3. обробка газонів гербіцидами – 600 кв.м;
4. розкряжування повалених дерев – 0,3 куб.м;
5. навантаження дров – 0,3 куб.м;
6. навантаження зеленої маси – 3,2 т;
7. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 1,02 т.

**сквер по вул. Університетська**

1) викошування газонокосаркою – 23 120 кв.м;

2) викошування трактором – 14 м/год;

3) навантаження зеленої маси – 1,6 т;

4) очищення газонів від опалого листя, гілля, сміття – 20 032 кв.м;

5) очищення газонів від випадкового сміття – 10 016 кв.м;

6) навантаження листя – 17,06 т;

7) прибирання скошеної трави – 5 008 кв.м;

8) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 1,66 т.

**сквер по вул. Петкі Шандора**

1) викошування газонокосаркою – 9 780 кв.м;

2) стрижка живоплоту мотоножницями – 3 812 кв.м;

3) прибирання скошеної трави – 8 150 кв.м;

4) навантаження зеленої маси – 1,6 т;

5) очищення газонів від опалого листя, гілля, сміття – 1 630 кв.м.

**сквер по вул. Шевченка Тараса – вул. Коцюбинського Михайла**

1) викошування газонокосаркою – 410 кв.м.

**сквер Кисельова Дениса**

1. очищення газонів від випадкового сміття – 12 800 кв.м;
2. звалювання та розкряжування дерев – 0,7 куб.м;
3. очищення газонів від опалого листя, гілля, сміття – 6 400 кв.м;
4. навантаження дров – 0,7 куб.м.

**6. На утримання дамб русла р. Латориця, Коропецького каналу та каналів у населених пунктах Мукачівської міської територіальної громади використано коштів на загальну суму – 10 030 627 грн.**

 **Утримання дамб річки Латориця**

1) розкряжування стволів дерев нанесених водою — 10,7 куб.м;

2) викошування газонів кущорізом — 469 042 кв.м;

3) навантаження пнів, дров екскаватором – 2 м/год;

4) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 29,98 т;

5) планування площі навантажувачем – 27 м/год;

6) звалювання та розкряжування дерев - 67,39 куб.м;

7) збирання гілля та порубочних решток – 107 куб.м;

8) навантаження дров – 74 куб.м;

9) викошування газонокосаркою – 209 203 кв.м;

10) викошування трактором – 664 м/год;

11) подрібнення гілля та чагарників трактором – 175 м/год;

12) навантаження сміття екскаватором – 20 м/год;

13) витягування дерев трактором – 29 м/год;

14) очищення газонів від випадкового сміття – 124 410 кв.м;

15) навантаження сміття – 1,14 т;

16) навантаження гілля – 345 куб.м;

17) збирання зрізаного гілля – 13 800 кв.м;

18) планування площі грейдером – 6 м/год;

19) навантаження зеленої маси – 1,6 т;

20) дератизація – 10 975 кв.м.

**Утримання Коропецького каналу**

1. збирання зрізаного гілля – 3 800 кв.м;
2. викошування кущорізом – 234 012 кв.м;
3. очищення газонів від випадового сміття – 1 063 285 кв.м;
4. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 32,58 т;
5. навантаження сміття – 24,8 т;
6. викошування трактором – 97 м/год;
7. викошування газонокосаркою – 39 216 кв.м;
8. навантаження зеленої маси – 35,7 т;
9. обрізування під природний вигляд крон дерев – 22 шт.;
10. корчування окремого куща – 880 шт.

**Утримання каналу у с. Павшино**

1. викошування кущорізом – 21 155 кв.м;
2. збирання зрізаного гілля – 18 275 кв.м.;
3. очищення газонів від випадкового сміття – 19 285 кв.м;
4. навантаження гілля – 77,4 куб.м;
5. подрібнення гілля трактором – 33 м/год;
6. звалювання та розкряжування дерев – 4,18 куб.м;
7. збирання гілля та порубочних решток – 10 куб.м;
8. навантаження дров – 4 куб.м.

**Утримання каналу по вул. Бурхарда у с. Шенборн**

1. викошування кущорізом – 14 280 кв.м;
2. збирання зрізаного гілля – 14 280 кв.м;
3. очищення газонів від випадкового сміття – 13 680 кв.м;
4. подрібнення гілля трактором – 18 м/год;
5. навантаження гілля – 135 куб.м;
6. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 0,95 т;
7. звалювання та озкряжування дерев – 5,8 куб.м;
8. навантаження дров – 5,8 куб.м.

**Утримання каналу у с. Ключарки**

1. розчищення канави – 4 м/год;
2. викошування кущорізом – 4 510 кв.м;
3. збирання зрізаного гілля – 3 910 кв.м;
4. очищення газонів від випадкового сміття – 11 520 кв.м;
5. звалювання та розкряжування дерев – 0,4 куб.м;
6. збирання гілля та порубочних решток – 5 куб.м;
7. навантаження дров – 1,84 куб.м;
8. звалювання самосійних дерев – 1,44 куб.м;
9. навантаження гілля – 10 куб.м;
10. навантаження сміття – 5,4 т;
11. подрібнення чагарників трактором – 6 м/год;
12. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 2,4 т.

**Утримання каналу у с. Макарьово**

1. викошування кущорізом – 45 450 кв.м;
2. збирання зрізаного гілля – 45 450 кв.м;
3. очищення газонів від випадкового сміття – 45 450 кв.м;
4. розчищення канави – 15,7 м/год;
5. звалювання та розкряжування дерев – 6 куб.м;
6. навантаження гілля – 5 куб.м;
7. збирання гілля та порубочних решток – 10 куб.м;
8. навантаження дров – 6 куб.м.

**Утримання каналу у с. Залужжя**

1) розчищення канави – 122,2 м/год.

**Утримання каналу у с. Дерцен**

1) навантаження сміття – 21 м/год.

**Утримання каналу у с. Нижній Коропець**

1) навантаження гілля – 10 куб.м.

**Утримання каналу у с. Доробратово**

1. викошування кущорізом – 25 300 кв.м;
2. збирання зрізаного гілля – 22 300 кв.м;
3. очищення газонів від випадкового сміття – 22 300 кв.м;
4. навантаження гілля – 25 куб.м;
5. подрібнення гілля трактором – 12,5 м/год;
6. розчищення канави – 8,5 м/год.

**Утримання каналу у с. Негрово**

1)викошування кущорізом – 14 060 кв.м;

2) розчищення канави – 16,5 м/год;

3) збирання зрізаного гілля - 13 760 кв.м;

4) очищення газонів від випадкового сміття – 13 760 кв.м;

5) подрібнення гілля трактором – 7 м/год;

6) навантаження гілля – 52,5 куб.м.

**Утримання каналу у с. Завидово**

1) розчищення канави – 81,5 м/год.

**Утримання каналу у с. Горбок**

1) розчищення канави – 36 м/год.

**Утримання каналу у с. Форнош**

1) розчищення канави – 10 м/год.

**Утримання водовідвідної канави від вул. Данила Галицького до поста ДАІ**

1. очищення газонів від випадкового сміття – 180 300 кв.м;
2. викошування кущорізом – 69 140 кв.м;
3. збирання зрізаного гілля – 41 540 кв.м;
4. викошування трактором – 7 600 кв.м;

5) подрібнення гілля та чагарників трактором – 13 м/год;

6) навантаження зеленої маси – 1,6 т;

7) корчування окремого куща – 390 шт.;

8) навантаження сміття – 0,53 т;

9) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 0,53 т.

**Утримання каналу у с. Барбово**

1) розчищення канави – 40,1 м/год;

2) викошування кущорізом – 42 кв.м;

3) збирання зрізаного гілля – 4 200 кв.м;

4) очищення газонів від випадкового сміття – 4 200 кв.м.

**7. На інші витрати використано кошти на загальну суму 3 975 447 грн.**

1. влаштування лавок — 150 шт.;
2. влаштування урн для сміття – 450 шт.;
3. відремонтовано лавок — 187 шт.;
4. поточне утримання та ремонт дитячих ігрових майданчиків — 52 шт.;
5. поточне утримання фонтанів – 751 л/год.;
6. ремонт домиків у парку ім. Андрія Кузьменка – 6 год.;
7. ремонт шахматних столів у парку ім. Андрія Кузьменка – 99 год.;
8. роботи з утримання та миття сміттєвих урн – 6 год.;
9. встановлено 464 геоніми, зокрема в м. Мукачево – 202 шт., у с. Залужжя – 24 шт., у с. Ромочевиця – 6 шт., у с. Макарьово – 12 шт., у с. Негрово – 26 шт., у с. Доробратово – 27 шт., у с. Горбок – 8 шт., у с. Завидово – 24 шт.;
10. ремонт та фарбування бетонної огорожі по вул. Парканія Івана – 6 год.;
11. роботи з благоустрою т санітарної очистки території м. Мукачево – вивезено 48,04 тон сміття;
12. Відремонтовано сміттєвих урн – 3 шт.;
13. Роботи по демонтажу елементів зовнішньої реклами – 24 л/год.;
14. Розклеювання листівок – 10 л/год.;
15. Демонтаж та монтаж новорічної ілюмінації в парку ім. Андрія Кузьменка – 872 л/год. ;
16. Демонтаж та монтаж новорічної ялинки в місті Мукачево та населених пунктах, що увійшли до складу Мукачівської міської територіальної громади – 90 м/год.

**8. На послуги по технічному обслуговуванню обладнання систем відеоспостереження у м. Мукачево використано кошти на загальну суму –1 789 287 грн., зокрема це роботи з:**

1. обслуговування, підтримка налаштування ПЗ камер відеоспостереження на загальну суму 599 629 грн.;
2. обслуговування кабельних мереж відеонагляду на загальну суму 717 157 грн.;
3. обслуговування серверного обладнання та ПК відеокамер на загальну суму 472 500 грн.

**9. Відповідно до Програми захисту тварин від жорсткого поводження, створення комфортних умов спів існування людей і тварин на території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки”, зокрема на утримання тварин в пункті тимчасової перетримки використано кошти на загальну суму — 1 429 867 грн.**

**10. Громадський транспорт на території Мукачівської територіальної громади**

 На території Мукачівської міської територіальної громади перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування забезпечувало 6 приватних перевізників та ММКП «Мукачівпастранс» та ТОВ «Перевізник Мукачево», ТзДВ «АТП – 12 106».

Прийнято тарифи на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування на території Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 07.06.2022 № 248 «Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування на території Мукачівської міської територіальної громади». Для перевезення пасажирів на території Мукачівської міської територіальної громади задіяно 45 автобусів та 72 водіїв. Також, задіяно 19 маршрутів, з них в межах Мукачівської міської територіальної громади – 7 маршрутів, на міських автобусних маршрутах загального користування – 12 маршрутів.

**Вулично-дорожня мережа**

**На поточний ремонт вулично-дорожньої мережі за 2022 рік витрачено 24 185 008 грн., а саме:**

**1. Поточний ремонт 66 вулиць:**

1. проїзної частини вул. Данканича Михайла;
2. проїзної частини вул. Крилова Івана;
3. проїзної частини вул. Парканія Івана;
4. проїзної частини вул. Зріні Ілони;
5. проїзної частини вул. Панаса Мирного;
6. проїзної частини вул. Драгоманова Михайла;
7. проїзної частини вул. Набережна;
8. проїзної частини вул. Водна;
9. проїзної частини вул. Роглева Миколи;
10. проїзної частини вул. Свято-Михайлівська;
11. проїзної частини вул. Петефі Шандора;
12. проїзної частини вул. Підгорянська;
13. проїзної частини вул. Київська;
14. проїзної частини вул. Данила Галицького;
15. проїзної частини вул. Росвигівська;
16. проїзної частини вул. Університетська;
17. проїзної частини вул. Вокзальна;
18. проїзної частини вул. Садова;
19. проїзної частини вул. Бадзьо Юрія;
20. проїзної частини вул. Свалявська;
21. проїзної частини вул. Миру;
22. проїзної частини вул. Духновича Олександра;
23. проїзної частини вул. Митрополита Володимира;
24. проїзної частини вул. Щепкіна Михайла;
25. проїзної частини вул. Франка Івана;
26. проїзної частини вул. Скорика Мирослава;
27. проїзної частини вул. Перемоги;
28. проїзної частини вул. Ужгородська;
29. проїзної частини вул. Масарика Томаша;
30. проїзної частини вул. Данчевського Володимира;
31. проїзної частини вул. Токаря Михайла;
32. проїзної частини вул. Миру у с. Завидово
33. проїзної частини вул. Чайкіної Лізи;
34. проїзної частини вул. Космонавтів;
35. проїзної частини вул. Свободи;
36. проїзної частини вул. Верді Джузеппе;
37. проїзної частини вул. Гоголя Миколи;
38. проїзної частини вул. Яворницького Дмитра;
39. проїзної частини вул. Сковороди Григорія;
40. проїзної частини вул. Малешка Івана;
41. проїзної частини вул. Лучкая Михайла;
42. проїзної частини вул. Набережна Незалежності (Мічуріна Івана);
43. проїзної частини вул. Воробйова Генадія.
44. проїзної частини вул. Русина Василя;
45. проїзної частини вул. Задора Дизедерія;
46. проїзної частини вул. Цібере Василя;
47. проїзної частини вул. Чорі Юрія;
48. проїзної частини вул. Росвигівська (від Митрополита Володимира до вул. Данила Галицького);
49. проїзної частини вул. Коцюбинського Михайла;
50. проїзної частини вул. Одеська;
51. проїзної частини вул. Кооперативна;
52. проїзної частини вул. Лисенка Миколи;
53. проїзної частини вул. Молодіжна;
54. проїзної частини вул. Тиха;
55. проїзної частини провулка Яворницького Дмитра;
56. проїзної частини вул. Немировича-Данченка Володимира;
57. проїзної частини вул. Масарика Томаша (від вул. Миру до перехрестя вул. Данчевського Володимира та вул. Кооперативна);
58. проїзної частини вул. Данила Галицького (від вул. Університетська до автодороги М06 Київ-Чоп);
59. проїзної частини вул. Варшавська;
60. проїзної частини вул. Шевченка Тараса;
61. проїзної частини вул. Соборна;
62. проїзної частини вул. Недецеї Яноша;
63. проїзної частини вул. Миру в с. Ключарки;
64. проїзної частини вул. Ярослава Мудрого в с. Ключарки.
65. проїзної частини вул. Жовтнева;
66. проїзної частини вул. Маргітича Івана.

**2. Поточний ремонт 3-х тротуарів на суму 2 743 148 грн. :**

1. вул. Садова (міст);
2. вул. Варшавська (від вул. Яна Амоса Каменського до вул. Золтана Шолтека)
3. вул. Духновича Олександра (від Карпатії до вул. Садова).

**3. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади**:

1) Мукачево - Макарьово – Залужжя;

2) Пістрялово.

**4. На поточне утримання витрачено 57 260 053 грн. а саме:**

1. Підмітання мостів та прибордюрних ліній з навантаженням та вивезенням змету — 19 683 751 грн.

2. Зимове утримання вулиць міста (очистка, згрібання снігу, посипка тротуарів) — 5 818 559 грн.

3. Утримання техзасобів організації дорожнього руху — 701 128 грн.:

1) утримання техзасобів дорожнього руху (дорожні знаки), в тому числі влаштування – 502 629 грн.;

2) поточне утримання та ремонт техзасобів дорожнього руху (світлофорів) – 198 499 грн.

4. Ремонт шашкового покриття – 6 569 428 грн.

5. Поточне утримання вулиць Мукачівської міської територіальної громади (в т.ч. грейдерування, підсипка, вирівнювання напівсфер, зрізання та вивіз узбічч, покраска пішохідних переходів, фарбування осьових ліній) — 8 377 405 грн.

6. Очистка колодців зливової каналізації — 471 068 грн.

7. Охорона об’єктів комунальної власності – 1 599 330 грн.

8. Утримання інших об’єктів благоустрою Мукачівської міської територіальної громади — 831 193 грн., з них:

1. - ремонт обмежувачів по місту – 169 014 грн.
2. - ремонт шлагбаумів по місту – 23 578 грн.
3. - вирівнювання кільцевих розв’язок по місту – 86 125 грн.
4. - установка бетонних кілець – 11 681 грн.
5. - ремонт перильного огородження по місту – 69 124 грн.
6. - ремонт шляхопроводу – 28 731 грн.
7. - ремонт огорожі – 9 402 грн.
8. - ремонт залізної урни – 2 967 грн.
9. - демонтаж пам’яток історії – 80 518 грн.
10. - встановлення огорожі по місту - 70 160 грн.
11. - встановлення труби для відео нагляду – 17 431 грн.
12. - встановлення лемусів – 1 604 грн.
13. - ремонт лунок для дерев – 91 346 грн.
14. - фарбування скульптур – 5 267 грн.
15. - ремонт пам’ятника – 1 931 грн.
16. - проведення робіт з очищення (миття) павільйонів – 1 979 грн.
17. - фарбування відбійників – 28 422 грн.
18. - фарбування примостової споруди та перильного огородження - 31 072 грн.
19. - монтаж елементів примусового зниження швидкості – 20 223 грн.
20. - демонтаж полусфер – 2 345 грн.
21. - облаштування парковки в с. Залужжя – 78 273 грн.

9. Улаштування та ремонт посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту з установками навісу або павільйону – 79 828 грн.

10. Вуличне освітлення Мукачівської міської територіальної громади (міська електроенергія) — 7 664 646 грн.

11. Поточний ремонт вуличного освітлення Мукачівської міської територіальної громади — 5 463 717 грн.

**Житлове господарство**

1. **На поточний ремонт з усунення аварій покрівель у житловому фонді витрачено 6 317 308 грн., а саме на:**
2. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Митрополита Володимира, 22;
3. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Митрополита Володимира, 10;
4. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Митрополита Володимира, 44;
5. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Митрополита Володимира, 14;
6. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Митрополита Володимира, 4.
7. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Варшавська, 20;
8. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Набережна Незалежності, 6А;
9. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку бульвар Гойди Юрія,1;
10. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Варшавська, 31А;
11. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Коцюбинського Михайла, 45;
12. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Дорошенка Петра, 6;
13. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Росвигівська, 9;
14. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Одеська, 2-1;
15. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Руська, 50.
16. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Франка Івана, 150;
17. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Данила Галицького, 41;
18. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Петефі Шандора, 7;
19. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Великогірна, 11;
20. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Великогірна, 10;
21. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Стуса Василя, 8;
22. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Руська, 2;
23. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Руська, 42;
24. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Маргітича Івана, 49;
25. усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Петефі Шандора, 3.
26. **На поточний ремонт захисних споруд у житловому фонді витрачено 3 113 186 грн., а саме на:**
27. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Сховище №24413 по вул. Маргітича Івана, 27;
28. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Сховище №20407 по вул. Недецеї Яноша, 11;
29. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Сховище №24460 по вул. Зайця Володимира, 14;
30. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Протирадіаційне укриття № 24463 по вул. Духновича Олександра, 24;
31. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Протирадіаційне укриття № 24466 по вул. Маргітича Івана, 40;
32. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Протирадіаційне укриття № 24480 по вул. Сєченова Івана, 15.
33. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Сховище №24419 по вул. Парканія Івана, 24;
34. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Сховище №24409 по вул. Зріні Ілони, 10;
35. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Сховище №24407 за адресою вул. Єлизавети королеви, 30;
36. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційне укриття № 24427 по вул. Маргітича Івана, 45.
37. поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту – Сховище №24414 за адресою вул. Духновича Олександра, 2.
38. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Молодіжна, 27;
39. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Закарпатська, 2;
40. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Набережна Незалежності, 4;
41. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Окружна, 24;
42. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Зріні Ілони, 174;
43. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Великогірна, 32;
44. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Закарпатська, 10;
45. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Набережна Незалежності,8;
46. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Окружна, 28
47. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Підопригори,7;
48. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Окружна, 34;
49. поточний ремонт захисної споруди (найпростішого укриття) багатоквартирному будинку за адресою вул. Набережна Незалежності, 2.

# Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб:

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану на території України прийнята соціальна урядова [програма «Прихисток»,](https://prykhystok.gov.ua/) у межах якої власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримують гарантовану державну підтримку.

 На виконання Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженим постановою КМУ від 19 березня 2022 № 333 (в редакції постанови КМУ від 29 квітня 2022 р. № 490, постанови КМУ від 30 серпня 2022 № 977 та постанови КМУ від 30 вересня 2022 р. №1094 ), управлінням міського господарства Мукачівської міської ради починаючи з квітня по грудень 2022 року прийнято та оброблено заяви від 935 власників житла, які тимчасово розмістили за даний період 2 988 внутрішньо переміщених осіб.

 За період з квітня по грудень 2022 року управлінням міського господарства Мукачівської міської ради:

1. Нараховано та подано до Закарпатської військової ОДА 2150 заяв власників житла на отримання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб;

2. Нараховано 189 329 людино-днів, протягом яких здійснювалося розміщення внутрішньо переміщених осіб.

 Сума компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО за 2022 рік становить 3 500 776 грн., з них:

 1. За рахунок коштів державного бюджету, зокрема резервного фонду 414 239 грн.;

 2. За рахунок міжнародних благодійних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, зокрема міжнародної благодійної організації Товариство Червоний Хрест України 3 086 537 грн.

 Станом на 05.01.2022 виплачено компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО на суму 1 838 000 грн., а саме:

 1. За 5 місяців (квітень-травень-червень-липень-серпень) за рахунок коштів державного бюджету на суму 414 000 грн.,

 2. За 5 місяців (квітень-травень-червень-липень-серпень) за рахунок міжнародної благодійної організації Товариство Червоний Хрест України на суму 1 424 000 грн.

**Відділ розвитку об’єднань співвласників багатоквартирного будинку**

В рамках реалізації Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, у 2022 році на проведення поточного ремонту з усунення аварій в житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), у якому створено **ОСББ виділено коштів на загальну суму 1 661 925 грн.,** а саме:

1. В розмірі 66464 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водопостачання у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Надія Вікторія» за адресою вул. Окружна,24 у м. Мукачево;
2. В розмірі 55095 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії (підтоплення підвалу та руйнування фундаменту будинку) шляхом монтажу дренажного насоса для відведення ґрунтових вод з підвального приміщення житлового будинку ОСББ «Черемшина-4» за адресою вул. Набережна Незалежності,4 в м. Мукачево;
3. В розмірі 55729 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водопостачання житлового будинку ОСББ «Ластівка 2019» за адресою вул. Зріні Ілони,176 в м. Мукачево;
4. В розмірі 16019 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водопостачання у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Алма 7» за адресою вул. Набережна Незалежності, 7 в м. Мукачево;
5. В розмірі 43384 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водовідведення житлового будинку ОСББ «Свято-Михайлівське 12» за адресою вул. Свято-Михайлівська, 12 в м. Мукачево;
6. В розмірі 94914 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії руйнування парапету даху житлового будинку ОСББ «Говерла» за адресою вул. Верді Джузеппе, 4 у м. Мукачево;
7. В розмірі 46492 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії підтоплення підвалу та руйнування фундаменту дощовими водами будинку ОСББ «Першотравнева Набережна-2» за адресою вул. Набережна Незалежності, 2 у м. Мукачево;
8. В розмірі 41320 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії входів у під’їзди багатоквартирного будинку ОСББ «Комфорт-14» за адресою вул. Зайця Володимира,14 в м. Мукачево;
9. В розмірі 34935 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії пошкоджених вентиляційних каналів та складових елементів системи вентиляції у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Мрія 2016» за адресою вул. Свято-Михайлівська, 35А в м. Мукачево;
10. В розмірі 108727 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху та дефлекторів вентиляції багатоквартирного будинку ОСББ «Закарпатська-2» за адресою вул. Закарпатська, 2 в м. Мукачево;
11. В розмірі 37211 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії конструктивних елементів даху та системи вентиляції будинку ОСББ «Закарпатська-10» за адресою вул. Закарпатська, 10 в м. Мукачево;
12. В розмірі 80189 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху багатоквартирного будинку ОСББ «Аврора 34» за адресою вул. Окружна, 34 в м. Мукачево;
13. В розмірі 96236 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварійного стану козирків над входами у під’їзди у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Окружна 28» за адресою вул. Окружна, 28 в м. Мукачево;
14. В розмірі 32054 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водопостачання житлового будинку ОСББ «Духновича-24» за адресою вул. Духновича Олександра, 24 в м. Мукачево;
15. В розмірі 70420 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водопостачання житлового будинку ОСББ «Ювілейне 24» за адресою вул. Росвигівська, 24 в м. Мукачево;
16. В розмірі 6008 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Молодіжне 27» за адресою вул. Молодіжна,27 в м. Мукачево;
17. В розмірі 309444 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху багатоквартирного будинку ОСББ «Орхідея -6Г» за адресою вул. Набережна Незалежності,6Г в м. Мукачево;
18. В розмірі 107084 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії дефлекторів вентиляції багатоквартирного будинку ОСББ «Будинок незалежності» за адресою вул. Набережна Незалежності, 8 в м. Мукачево;
19. В розмірі 284723 грн. на проведення ремонтних робіт з усунення аварії (ремонт плоского даху) багатоквартирного будинку ОСББ «Наш дім 13» за адресою вул. 26 Жовтня,13 в м. Мукачево;
20. В розмірі 9130 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водопостачання у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Береста 36» за адресою вул. Береста Олексія, 36 в м. Мукачево;
21. В розмірі 9130 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водопостачання у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Береста 38» за адресою вул. Береста Олексія, 38 в м. Мукачево;
22. В розмірі 19836 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи каналізації у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Ясуня» за адресою вул. Руська, 4 в м. Мукачево;
23. В розмірі 25934 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії дефлекторів вентиляції багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Латориця-5» за адресою вул. Набережна Незалежності, 5 в м. Мукачево;
24. В розмірі 11384 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії системи водопостачання у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Комфорт 14» за адресою вул. Зайця Володимира, 14 в м. Мукачево.

**Відділ архітектури та містобудування**

Відділом архітектури та містобудування управління міського господарства Мукачівської міської ради за звітний період:

- надано вичерпні відповіді на 18 адвокатських запитів та 2 депутатські звернення;

*-* надано 72 містобудівних умов і обмежень для проектування об’єкта будівництва;

- видано 101 будівельний паспорт на будівництво/реконструкцію індивідуальних житлових будинків та господарських будівель;

- погоджено 14 паспортів відкритих майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;

- видано 15 викопіювань з плану зонування (Зонінгу), (містобудівна документація “План зонування міста Мукачева (Зонінг)”, яка затверджена рішенням 10 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради №154 від 31 березня 2016 року) та містобудівної документації сіл приєднаних до Мукачівської міської територіальної громади;

- видано 49 довідок про перейменування вулиць міста Мукачева;

 Підготовано 127 наказів щодо присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва.

Внесено відомості до єдиної державної системи будівельної діяльності щодо присвоєння нових поштових адрес 183 об'єктам нерухомого майна.

Оформлено 12 архітектурно-планувальних завдань на виготовлення проектів оздоблення фасадів житлових будинків та стаціонарних приміщень підприємницької діяльності та оформлення вітринно – рекламного господарства.

Прийнято участь у засіданнях 23 архітектурно-містобудівних рад та 27 технічних радах з питань розміщення об'єктів архітектури та містобудування.

Підготовлено та схвалено 11 рішень виконавчого комітету,

Підготовлено та схвалено 18 рішень сесії Мукачівської міської ради

Надано 39 технічних паспортів вивісок, 2 дозволи на розміщення зовнішньої реклами.

За тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів до бюджету Мукачівської міської ради надійшло 327 547 грн.

**Відділ комунальної власності та земельних відносин**

Відділом комунальної власності та земельних відносин Управління міського господарства Мукачівської міської ради за 2022 рік розглянуто 661 звернень та адміністративних послуг.

За звітній період на розгляд сесій Мукачівської міської ради підготовлено 103 проєкти рішення, а саме:

* 1. затвердження документації із землеустрою щодо надання земельних ділянок в оренду - 26 шт.;
	2. затвердження звітів про експертно грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 17 шт;
	3. визначення переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги – 12 шт;
	4. надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Барбово, с. Залужжя, с. Лавки, с. Макарьово, с.Пістрялово, с. Ромочевиця, с. Шенборн Мукачівської міської територіальної громади.

За звітній період відділом підготовлено 272 додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок у зв’язку зі зміною нормативно-грошової оцінки.

Підготовлено проекти договорів сервітутного користування – 168 шт. (під вбудованими приміщеннями) та 38 терас та кіосків;

На контролі у відділі комунальної власності є 22 нормативно-правових акти.

За звітній період за договорами сервітутного землекористування до бюджету надійшло коштів на суму 1 117 489 грн.

Сума надходжень від продажу земель комунальної власності несільськогосподарського призначення, за звітній період становить 32 873 341 грн.

 Надходження до бюджету Мукачівської міської територіальної громади від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та майном, що перебуває у комунальної власності за 2022 рік склали 702 584 грн.

За звітній період зареєстровано право власності за Мукачівською міською радою на 5 об’єктів нерухомого майна (з них 5 квартир). Перереєстровано 12 об’єктів нерухомого майна у комунальну власність ММР, на території колишніх сільських рад.

 За звітній період ідентифіковано 618 об’єктів комунального майна та внесено до реєстру. Також ідентифіковано тимчасові споруди, а саме збірно-розбірні конструкції (металеві гаражі) у кількості 315 об’єктів.

За період з 01.01.2022 по 31.12.2022, відділом підготовлено 17 претензій про сплату заборгованості за договорами купівлі-продажу та договорами оренди земельних ділянок, на суму 6 759 217 грн. З них сплачено 4 285 149 грн.

 Проблеми галузі: відсутність документального оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна територіальної громади.