**Звіт управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради з 01.01.2023 по 31.03.2023**

Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

Продовжуються роботи та ведеться технічний нагляд спеціалістами управління  по наступним об’єктам:

* Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта – 32 211 675,57 грн). За І квартал 2023 року були проведені роботи з улаштування стелі з гіпсокартону, шпаклювання стель та шпатлювання стін. Проведено роботи з оздоблення внутрішнього фасаду.
* Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 10 692 414,00 грн). За І квартал були проведені роботи з прокладання кабелю живлення електроосвітлення вулиці та підключення до мережі.

Отримано позитивний експертний звіт по об’єкту "Капітальний ремонт вул. Підгородська (на ділянці від вул.Бабича Олександра до будинку №43), вул. Загоскіна Михайла (на ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №31), вул. Павлюка Олександра (на ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №37), вул. Поневача Юлія у м.Мукачево", кошторисна вартість об’єкта - 21 968 890, 00 грн.

Передано з балансу  управління будівництва та інфраструктури Мукачівської  міської ради на баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради наступні об'єкти незавершеного будівництва:

* Реконструкція вул. Пожарського, Грибоєдова у м.Мукачево;
* Реконструкція вул. Робоча у м.Мукачево;
* Реконструкція вул. Солов’їна у м.Мукачево;
* Реконструкція вул. Грибоєдова у м.Мукачево.

Укладені договори  на коригування по наступним об’єктам:

* Капітальний ремонт даху (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) Нижньокоропецького ЗДО по вул. Вербицького Сергія, 6 в с. Нижній Коропець Мукачівської міської територіальної громади. Коригування;
* Капітальний ремонт (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення, водопостачання, каналізації та санвузлів ДНЗ № 29 по вул.Зріні Ілони, 11 в м.Мукачево. Коригування;
* Капітальний ремонт (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації та приміщень санвузлів СШ № 16 по вул. Шевченка Тараса, 68 в м. Мукачево. Коригування;
* Капітальний ремонт даху (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) ДНЗ № 16 по вул. Окружна, 30 в м.Мукачево. Коригування;
* Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення НВК "Гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево.Коригування;
* Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення ЗОШ № 13 по вул. Росвигівська, 13 в м. Мукачево.Коригування.

За звітний період працівниками управління будівництва та інфраструктури опубліковано через систему Prozorro 15 звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель (договори в сумі до 100 тис. грн.), укладено 15 договорів на суму – 415 587,46 грн. та 11 додаткових угод.

На порталі Є-data оприлюднено інформацію про укладені договори (15 шт.) та додаткові угоди до договорів управління (11 шт.).

Згідно Положення Про набори даних Мукачівської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на портал data.gov.ua завантажено:

* титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою з актуальними даними на поточну ;
* фінансова та бюджетна звітність ;
* річний план закупівель;
* узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм 2022 рік;
* перелік об'єктів капітального будівництва;
* організаційна структура УБІ ММР та Положення про УБІ ММР (нова редакція).

За допомогою автоматизованої системи «ДОК ПРОФ» зареєстровано:

* вихідної кореспонденції - 83;
* наказів – 8;
* договорів (додаткові угоди) на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 38.

Опрацьовані всі вхідні документи.

Проведені розрахунки з постачальниками за виконані роботи по наступним об’єктам:

* Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування;
* Реконструкція Мукачівської гімназії № 15 Мукачівської міської ради Закарпатської області в м. Мукачево, вул. Лермонтова Михайла, 12 та Мукачівського закладу дошкільної освіти № 14 Мукачівської міської ради Закарпатської області в м. Мукачево, вул. Лермонтова Михайла, 10 під ліцей;
* Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м. Мукачево.

Здана звітність за 2022 рік:

* Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого ) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
* Фінансова звітність, бюджетна звітність та елементи її розкриття;
* Звіт про капітальні інвестиції;
* Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції;
* Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з додатками.

Управлінням розроблені наступні проєкти рішень, а саме:

* Про схвалення внесення змін до Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 19 позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради від 17.12.2021 № 691;
* Про передачу об’єктів незавершеного будівництва;
* Про визначення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на 2023 рік;
* Про внесення змін до Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Виконання обстежень об’єктів на аварійні роботи:

1. Мукачівський заклад дошкільної освіти № 1 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
2. Мукачівський заклад дошкільної освіти № 2 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
3. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №8 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
4. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №15 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
5. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №17 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
6. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №18 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
7. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №19 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
8. Мукачівський заклад дошкільної освіти №22 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
9. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №28 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
10. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 33 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
11. Опорний Доробратівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  по вул. Дружби 2, Мукачівської міської ради Закарпатської області;
12. Завидівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської міської ради Мукачівський р-н, с. Завидово, вул. Миру, буд. 99 Закарпатської області;
13. Залужанський ліцей Мукачівської міської ради по вул. Шкільна, 1 Закарпатської області;
14. Мукачівська спеціалізована школа I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області;
15. Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 м. Мукачево, вул. Баллінга Яноша, 35  Закарпатська область,  Мукачівської міської ради;
16. Мукачівський ліцей №10 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
17. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
18. Мукачівський ліцей Мукачівської міської ради Закарпатської області;
19. Пістрялівська Гімназія  Мукачівської міської ради Закарпатської області  по вул. Миру, 26 Мукачівський район Закарпатська область;
20. Форношська гімназія Мукачівської міської ради Закарпатської області;
21. Мукачiвська Дитяча школа мистецтв №1 iменi Степана Мартона Мукачівської міської ради Закарпатської області;
22. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області;
23. Мукачівський ліцей № 11 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
24. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 5 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
25. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
26. Мукачівський заклад дошкільної освіти №13 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
27. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 25 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
28. Дошкільний навчальний заклад № 29 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
29. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 12 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
30. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 23 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
31. Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 9 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
32. Мукачівський заклад дошкільної освіти №13 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
33. Нижньокоропецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської міської ради Закарпатської області;
34. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Мукачівської міської ради Закарпатської області;
35. Негрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів;
36. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 ім. О. Духновича Мукачівської міської ради Закарпатської області;
37. Будинок культури села Нижній Коропець;
38. Будинок культури села Дерцен;
39. Мукачівський драматичний театр;
40. Спортивний оздоровчий комплекс дитяча юнацька спортивна школа;
41. Нижньокоропецький заклад дошкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області.

Виконання обстежень об’єктів на розміщення та підключення електричних котлів опалення:

1. Мукачівський заклад дошкільної освіти №1, вул. Митрополита Володимира, 10;
2. Мукачівський заклад дошкільної освіти №2, вул. Водна, 13а;
3. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №3, вул. Крилова, 52;
4. Мукачівський заклад дошкільної освіти №4, вул. Миру, 86Е;
5. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №5, вул. Ярослава Мудрого, 43;
6. Мукачівський заклад дошкільної освіти №6, вул. Підгорянська, 58;
7. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №7, вул. Великогірна, 20;
8. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №8, вул. Митрополита Володимира, 18;
9. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №9, вул. Франка Івана, 65;
10. Мукачівський заклад дошкільної освіти №10, вул. Першотравнева набережна, 9а;
11. Мукачівський дошкільний навчальний заклад  №11, вул. Парканія, 32, 52;
12. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №12, вул. Маргітича, 7;
13. Мукачівський заклад дошкільної освіти №13, вул. Маргітича, 47;
14. Мукачівський заклад дошкільної освіти №14, вул. Лєрмонтова, 10;
15. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №15, вул. 26 жовтня, 12;
16. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №16, вул. Окружна, 30;
17. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №17, вул. Стуса, 42;
18. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №18, вул. Свято-Михайлівська, 19;
19. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №19, вул. Берегівська, 23;
20. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №20, вул. Римського-Корсакова, 22;
21. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №21, вул. О. Береста, 21;
22. Мукачівський заклад дошкільної освіти №22, вул. Космонавтів, 31/2;
23. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №23, вул. Миру, 25;
24. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №25, вул. Островського, 4А;
25. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №28, вул. Трояна Михайла, 4,6;
26. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №29, вул. Зріні Ілони, 11;
27. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №33, вул. Підопригори, 3;
28. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, вул. Пушкіна, 23;
29. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка, вул. Академіка Павлова, 14;
30. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 ім. Ф. Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вул. Миру, 17;
31. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вул. Зріні Ілони, 34;
32. Мукачівський ліцей №5, вул. Ужгородська, 27;
33. Мукачівський ліцей №6, вул. Підгорянська, 74;
34. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7, вул. Комарова, 35;
35. Мукачівський ліцей №8, вул. Королеви Єлизавети, 22;
36. Мукачівська гімназія №9, вул. Космонавтів, 31;
37. Мукачівський ліцей №10, вул. Драгоманова, 66;
38. Мукачівський ліцей №11, вул. Осипенка, 58;
39. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13, вул. Росвигівська, 13;
40. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14, вул. Цібере Василя, 72;
41. Мукачівська гімназія №15, вул. Лермонтова, 12;
42. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, вул. Шевченка, 68;
43. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 ім. Одухновича, пл. Духновича Олександра, 17;
44. Мукачівський ліцей, вул. Пушкіна, 21;
45. Інклюзивно-ресурсний центр, вул. Стуса, 3;
46. Барбівський заклад  дошкільної освіти, с. Барбово, вул. Миру, 304;
47. Дерценський заклад дошкільної освіти, с. Дерцен, вул. Дерчі, 6;
48. Доробратівський заклад дошкільної освіти, с. Доробратово, вул. Миру, 16;
49. Опорний Доробратівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, с. Доробратово, вул. Дружби, 2;
50. Завидівська гімназія, с. Завидово, вул. Миру, 99;
51. Залужський заклад дошкільної освіти, с. Залужжя, вул. Шевченка, б/н;
52. Ключарківська гімназія, с. Ключароки, вул. Шевченка, 2;
53. Лавківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с.Лавки, вул.Миру, 31;
54. Макарівський ліцей, с. Макарево, вул. Корятовича, 1;
55. Негрівський заклад дошкільної освіти, с. Негрово, вул. Майдан Миру, 5;
56. Нижньокоропецький заклад дошкільної освіти, с. Н.Коропець, вул.Сергія Вербицького, 6;
57. Новодавидківський заклад дошкільної освіти, с.Нове Давидково, вул. Миру, 17;
58. Новодавидківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (+корпус початкової ЗОШ), с.Нове Давидково, вул.Франка, 43 вул.Набережна, 99;
59. Павшинський заклад дошкільної освіти, с.Павшино, вул. Лесі Українки, 153;
60. Павшинська загальноосвітня школа І ступенів, с.Павшино, вул.Лесі Українки, 89;
61. Пістрялівський заклад дошкільної  освіти, с. Пістрялово, вул.Миру, 28;
62. Форношський заклад дошкільної освіти, с. Форнош, вул.Беке, 138;
63. Барбівська гімназія, с. Барбово, вул. Зелена, 2;
64. Залужанська гімназія;
65. Негрівська ЗОШ І-ІІ ст.

Виконання обстежень об’єктів на улаштування найпростіших укриттів, розміщення та підключення електричних котлів опалення:

1. Облаштування внутрішніх приміщень I поверху як найпростіше укриття Мукачівська ЗОШ I-III cт. №7 по вул. Комарова, 35 в м. Мукачево;
2. Поточний ремонт захисної споруди Дерценська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської міської ради по вул. Ракоці,103 в с. Дерцен;
3. Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Залужанський ліцей Мукачівської міської ради по вул. Шкільна, 1 в с. Залужжя;
4. Поточний ремонт цокольних приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Пістрялівська гімназія Мукачівської міської ради по вул. Миру, 26 в с. Пістрялово;
5. Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Негрівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Мукачівської міської ради по вул. Миру, 1 в с. Негрово;
6. Поточний ремонт цокольних приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Макарівський ліцей Мукачівської міської ради по вул. Корятовича,1 в с. Макарьово;
7. Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Горбківська гімназія Мукачівської міської ради по вул. Шевченка,96 в с. Горбок;
8. Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Доробратівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Мукачівської міської ради по вул. Дружби ,2 в с. Доробратово;
9. Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Барбівська гімназія Мукачівської міської ради по вул. Зелена, 2 в с. Барбово;
10. Облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівського ліцею №10 по вул. Драгоманова,66 в м. Мукачево;
11. Облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівська ЗОШ №20 по площі Духновича,17 в м. Мукачево;
12. Облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівська гімназія №9 по вул. Космонавтів,31 в м. Мукачево;
13. Облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівського ліцею по вул. Соборна,21 в м. Мукачево;
14. Облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття СШ №4 по вул. Ілони Зріні,34 в м. Мукачево;
15. Облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття СШ №16 по вул. Шевченка Тараса,68 м. Мукачево;
16. Облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття ЗОШ №7 по вул. Комарова,35 в м. Мукачево;
17. Облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Мукачівського ліцею №6 по вул. Підгорянська,74 в м. Мукачево;
18. Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту як найпростіше укриття Мукачівський дошкільний навчальний заклад №11 по вул. Парканія Івана, 32 м. Мукачево;
19. Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту як найпростіше укриття Мукачівський дошкільний навчальний заклад №5 по вул. Я. Мудрого, 43 в м. Мукачево;
20. Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту як найпростіше укриття Мукачівський заклад дошкільної освіти №1 по вул. Митрополита Володимира, 10 в м. Мукачево;
21. Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту як найпростіше укриття Мукачівський дошкільний навчальний заклад №8 Мукачівської міської ради Закарпатської області по вул. Митрополита Володимира, 18 в м. Мукачево;
22. Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту як найпростіше укриття Мукачівський заклад дошкільної освіти №8 по вул. Митрополита Володимира, 18 м. Мукачево Закарпатська область;
23. Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Мукачівського ліцею №11 по вул. Осипенка Олександра, 58 в м. Мукачево;
24. Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) ЗОШ I-III ст. №13 по вул. Росвигівська, 13 в м. Мукачево;
25. Поточний ремонт захисної споруди СШ I-III ступенів №3 ім. Ф. Ракоці II по вул. Миру, 17 в м. Мукачево;
26. Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Мукачівського ліцею №10 по вул. Драгоманова, 66 в м. Мукачево;
27. Поточний ремонт підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Мукачівського ліцею №5 по вул. Ужгородська, 27 в м. Мукачево;
28. Поточний ремонт приміщень першого поверху як найпростіше укриття подвійного призначення Мукачівського спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСШ по вул. Духновича, 93, м. Мукачево;
29. Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту Сховище ММКУ "Інклюзивно-ресурсного центру" м. Мукачево, вул. Стуса Василя, 3;
30. Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту Сховище ДНЗ № 25 в м. Мукачево;
31. Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту Сховище СШ №3 в м. Мукачево;
32. Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття ЗДО 18 Мукачівської міської ради по вулиці Свято-Михайлівська 19, м. Мукачево Закарпатська область;
33. Поточний ремонт приміщень та облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття ЗДО №19 Мукачівської міської ради по вулиці Берегівська, 23, м. Мукачево Закарпатська область;
34. Поточний ремонт приміщень під найпростіше укриття ЗДО №12 Мукачівської міської ради по вулиці Маргітича Івана 77, м. Мукачево Закарпатська область;
35. Поточний ремонт приміщень під найпростіше укриття ЗДО №13 Мукачівської міської ради по вулиці Маргітича Івана 47, м. Мукачево Закарпатська область;
36. Поточний ремонт (аварійні роботи) даху Мукачівського закладу дошкільної освіти №10 по вул. Набережна Незалежності 9а в м. Мукачево Закарпатської області;
37. Облаштування приміщень тиру як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради по вул. Чорій Юрія, 14;
38. Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Форношська гімназія Мукачівської міської ради по вул. Беке ,149 в с. Форнош;
39. Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Новодавидківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської міської ради по вул. Набережна,99 в с. Давидково;
40. Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Нижньокоропецька ЗОШ І-ІІ ст. Мукачівської міської ради по вул. Миру ,53 в с. Нижній Коропець;
41. Облаштування зовнішніх стін шляхом створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття Завидівська гімназія Мукачівської міської ради по вул. Миру ,99 в с. Завидово;
42. Поточний ремонт захисної споруди Мукачівська гімназія №15 по вул. Лермонтова Михайла, 12 в м. Мукачево;
43. Поточний ремонт захисної споруди Мукачівської СШ №4 по вул. Ілони Зріні, 34 в м. Мукачево;
44. Поточний ремонт захисної споруди ЗОШ I-III ступенів №1 по вул. Соборна, 23 в м. Мукачево;
45. Поточний ремонт цокольних та підвальних приміщень як споруд подвійного призначення (найпростіше укриття) Мукачівського Ліцею №8 по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево.

Прийнято участь у роботі комісії по обстеженню доріг місцевого значення, які знаходяться на території Мукачівської міської територіальної громади з представниками Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області та підрядною організацією "ПБС", а саме:

* С070707 Мукачево - Шенборн - Нижній Коропець: (с.Шенборн, с.Нижній Коропець);
* С070704 Мукачево – Лавки – Лохово: (с.Лавки);
* О070702 Завидово – Загаття – Іршава: (с.Завидово);
* С070717 (Мукачево - Берегово) – Дерцен – Форнош: (с.Дерцен, с.Форнош);
* С070716 (Мукачево - Берегово) – Павшино: (с.Павшино);
* С070706 Мукачево - Макар'єво - Залужжя: (с.Залужжя, с.Макарьово, с.Барбово);
* С070736 (Мукачево – Рогатин - Львів) - Пістрялово: (с.Пістрялово);
* С070509 (Мукачево – Рогатин - Львів) – Доробратово – Негрово: (с.Доробратово, с. Негрово);
* О070103 Берегуйфалу – Горбок - (Мукачево – Рогатин - Львів): (с.Горбок);
* О070705 Об’їзна міста Мукачева км 0 - 9+100.

В подальшому ведеться перевірка відповідно сформованої кошторисної документації.

Також, взято участь з обстеження проїзних частин вулиць, тротуарів та внутрішньоквартальних територій доріг місцевого значення, які знаходяться на балансі Мукачівської міської територіальної громади із оформленням дефектних актів для формування кошторисної документації та визначенням вартості ремонтних робіт.