Звіт управління будівництва та інфраструктури

Мукачівської міської ради

 з 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 року

Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

Продовжуються роботи та ведеться технічний нагляд спеціалістами управління по наступним об’єктам:

- Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта – 32 211 675,57 грн.). Проведені роботи з улаштування стелі з гіпсокартону, шпаклювання стель та шпатлювання стін, влаштування бруківки ФЕМ на території ЗОШ.

- Будівництво вул. Німецька (на ділянці від вул.Графа фон Шенборна до будинку № 33 по вул. Німецька) у м. Мукачево Закарпатської області (кошторисна вартість - 5 507 111,00 грн.). Проведені роботи по влаштуванню мережі каналізації вуличного влаштування колодців. Підготовчі роботи по влаштуванню дорожнього покриття з виїздом на вулицю Шенборна. Встановлення світильників вуличного освітлення та прокладання кабелю по опорах до місця підключення.

- Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта – 3 737 159,00 грн.). За ІІ квартал 2023 року були проведені роботи з демонтажу бортового каменю та поребрика, розбирання кам’яної бруківки на пішохідній зоні та проїзній частині, вирівнювання та влаштування нової щебеневої основи відповідно, перевлаштування бруківки та влаштування покриття тротуару із ФЕМ, влаштування бетонного бортового каменю. Також, проведені земляні роботи з прокладання лінії освітлення, влаштування закладних деталей під опори освітлення.

Отримано позитивні експертні звіти по об’єктам:

- Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення ЗОШ № 13 по вул. Росвигівська, 13 в м. Мукачево, кошторисна вартість об’єкта – 10 333 838, 00 грн.;

- Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево. Коригування, кошторисна вартість об’єкта – 3 737 159, 00 грн.;

- Будівництво громадської вбиральні по вул. Л. Українки у с. Негрово Мукачівської ТГ, кошторисна вартість об’єкта – 456 694, 00 грн.;

- Будівництво громадської вбиральні по вул. Лісова у с. Негрово Мукачівської ТГ, кошторисна вартість об’єкта – 456 753, 00 грн.;

- Будівництво громадської вбиральні по вул. Кутузова у с. Доробратово Мукачівської ТГ, кошторисна вартість об’єкта – 457 210, 00 грн.;

- Будівництво громадської вбиральні по вул. Виноградна у с. Доробратово Мукачівської ТГ, кошторисна вартість об’єкта - 456 911, 00 грн.;

- Будівництво громадської вбиральні по вул. Молодіжна у с. Горбок Мукачівської ТГ, кошторисна вартість об’єкта - 456 575, 00 грн.;

- Будівництво тротуару від вул. Миру до кладовища вздовж автомобільної дороги М-24 Велика Добронь - Мукачево – Берегово – КПП «Лужанка» у с. Нижній Коропець Мукачівської ТГ, кошторисна вартість об’єкта - 1 734 413, 00 грн.;

- Капітальний ремонт та благоустрій території опорного Доробратівського ЗЗСО І-ІІІ ст. по вул. Дружби, 2 у с. Доробратово Мукачівської ТГ, кошторисна вартість об’єкта - 3 963 519, 00 грн.;

- Будівництво центру стерилізації та адопції (прилаштування) тварин по вул.Берегівська-об’їзна у м.Мукачево, кошторисна вартість об’єкта - 6 401 324, 00 грн.

Отримано дозвільні документи в будівництві

 Повідомлення про початок виконання будівельних робіт СС1:

*-* Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево. Коригування.

Укладені договори на коригування по наступним об’єктам:

- Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево. Коригування;

- Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення НВК "Гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево";

 - Авторський нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об'єкту "Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево. Коригування";

- Виконання експертизи проекту будівництва по об'єкту "Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення НВК "Гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево".

 За звітний період працівниками управління будівництва та інфраструктури опубліковано через систему Prozorro 10 звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель (договори в сумі до 100 тис. грн.), укладено 10 договорів на суму – 175 819,36 грн. та 5 додаткових угод.

- успішно проведена через систему ProZorro за процедурою «Відкриті торги» одна закупівля по об’єкту: «Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Беляєва Павла космонавта до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево. Коригування», з очікуваною вартістю - 3 397 267,00 грн. Фактична сума укладеного договору за результатами проведеного тендеру складає - 3 329 488,14 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі - 67 778,86 грн.

 На порталі Є-data оприлюднено інформацію про укладені договори (10 шт.) та додаткові угоди до договорів управління (5 шт.).

 Згідно Положення Про набори даних Мукачівської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на портал data.gov.ua завантажено:

- титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою з актуальними даними на поточну ;

 - фінансова та бюджетна звітність ;

- річний план закупівель;

- перелік об'єктів капітального будівництва.

За допомогою автоматизованої системи «ДОК ПРОФ» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 84;

- наказів – 12;

 - договорів (додаткові угоди) на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 16.

Опрацьовані всі вхідні документи.

 Проведені розрахунки з постачальниками за виконані роботи по наступним об’єктам:

-Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування;

- Реконструкція Мукачівської гімназії № 15 Мукачівської міської ради Закарпатської області в м. Мукачево, вул. Лермонтова Михайла, 12 та Мукачівського закладу дошкільної освіти № 14 Мукачівської міської ради Закарпатської області в м. Мукачево, вул. Лермонтова Михайла, 10 під ліцей;

- Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення ЗОШ № 13 по вул. Росвигівська, 13 в м. Мукачево;

- Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м. Мукачево;

- Капітальний ремонт вул. Підгородська (на ділянці від вул. Бабича Олександра до будинку №43), вул. Загоскіна Михайла (на ділянці від вул. Поневача Юлія до будинку №31), вул. Павлюка Олександра (на ділянці від вул. Поневача Юлія до будинку №37), вул. Поневача Юлія у м. Мукачево;

- Будівництво центру стерилізації та адопції (прилаштування) тварин по вул. Берегівська-об’їзна у м. Мукачево;

- Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево.

Здана звітність:

* Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого ) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
* Фінансова звітність, бюджетна звітність та елементи її розкриття.
* Звіт про капітальні інвестиції.

Управлінням розроблені наступні проєкти рішень, а саме:

- Про схвалення внесення змін до Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 19 позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради від 17.12.2021 № 691;

- Про внесення змін до Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

- Про затвердження Положення про Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради у новій редакції.

Виконання обстежень об’єктів на аварійні роботи:

# Мукачівський заклад дошкільної освіти №22 Мукачівської міської ради Закарпатської області;

# Мукачівський дошкільний навчальний заклад №28 Мукачівської міської ради Закарпатської області;

1. Опорний Доробратівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів по вул. Дружби 2, Мукачівської міської ради Закарпатської області;

# Мукачівський ліцей №10 Мукачівської міської ради Закарпатської області;

1. [Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/zagalnoosvitni-navchalni-zakladi/zagalnoosvitnya-shkola-i-iii-stupeniv-2-im-tgshevchenka);
2. [Мукачівський ліцей № 11 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/zagalnoosvitni-navchalni-zakladi/licej-11);
3. [Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 5 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/doshkilnij-navchalnij-zaklad-5);
4. [Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/doshkilnij-navchalnij-zaklad-7);
5. [Мукачівський заклад дошкільної освіти №13 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/mukachivskij-zaklad-doshkilnoyi-osviti-13-mukachivskoyi-miskoyi-radi-zakarpatskoyi-oblasti);
6. [Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 25 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/doshkilnij-navchalnij-zaklad-25);
7. [Дошкільний навчальний заклад № 29 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/doshkilnij-navchalnij-zaklad-29);
8. [Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 12 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/doshkilnij-navchalnij-zaklad-12);
9. [Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 23 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/doshkilnij-navchalnij-zaklad-23);
10. [Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 9 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/doshkilnij-navchalnij-zaklad-9-sonechko);
11. [Мукачівський заклад дошкільної освіти №13 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/doshkilni-navchalni-zakladi/mukachivskij-zaklad-doshkilnoyi-osviti-13-mukachivskoyi-miskoyi-radi-zakarpatskoyi-oblasti);
12. [Нижньокоропецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/zagalnoosvitni-navchalni-zakladi/nizhnokoropecka-zagalnoosvitnya-shkola-i-ii-stupeniv);
13. [Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/zagalnoosvitni-navchalni-zakladi/zagalnoosvitnya-shkola-i-iii-stupeniv-1-imospushkina);
14. [Негрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів;](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/zagalnoosvitni-navchalni-zakladi/negrovo-zosh)
15. [Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 ім. О. Духновича Мукачівської міської ради Закарпатської області](https://mukachevo-rada.gov.ua/upravlinnya-mistom/meshkancyu/osvita/zagalnoosvitni-navchalni-zakladi/zagalnoosvitnya-shkola-i-iii-stupeniv-20-imoduhnovicha);
16. Будинок культури села Нижній Коропець;
17. Будинок культури села Дерцен;
18. Мукачівський драматичний театр;
19. Спортивний оздоровчий комплекс дитяча юнацька спортивна школа;
20. Нижньокоропецький заклад дошкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області.

Також, взято участь з обстеження проїзних частин вулиць, тротуарів та внутрішньоквартальних територій доріг місцевого значення, які знаходяться на балансі Мукачівської міської територіальної громади із оформленням дефектних актів для формування кошторисної документації та визначенням вартості ремонтних робіт.