Звіт про виконану роботу Управління міського господарства Мукачівської міської ради за ІІІ квартал 2023 рік.

За звітний період до Управління міського господарства Мукачівської міської ради надійшло 623 звернення громадян, 568 листів від юридичних установ та організацій, 597 заявок на отримання дозвільних документів. Було розроблено та винесено для затвердження 161 рішення сесії міської ради, 41 рішення виконкому, 19 розпоряджень міського голови та прийнято 58 наказів по Управлінню міського господарства. Керівництвом Управління міського господарства проведено 37 особистих прийомів громадян. Проводиться постійне висвітлення інформації про пророблену роботу та про прийняті рішення на сторінці УМГ (на сайті Фейсбук) та на сторінці УМГ (офіційний сайт ММР), зокрема за ІІІ квартал 2023 рік оприлюднено 301 публікацію.

**Відділ житлово-комунального господарства**

Благоустрій

На благоустрій міста за 3 квартал 2023 року використано 24 368 938 грн.

1. На поточне утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства використано кошти на загальну суму 10 996 612 грн., а саме:

м. Мукачево

1) обрізування під природний вигляд крон дерев – 83 шт.

2) збирання гілля та порубочних решток – 233,75 куб.м.

3) навантаження дров – 53,09 куб.м.

4) послуги по розміщенню та вивозу ТПВ – 16,94 т.

5) звалювання та розкряжування дерев – 53,09 куб.м.

6) навантаження гілля — 251,25 куб.м.

7) стрижка живоплоту мотоножницями — 20 669 кв.м.

8) навантаження зеленої маси – 144,6 т.

9) омолодження дерев – 1 шт.

10) навантаження ґрунту – 4 м/год.

11) видалення секатором порослі дерев – 1 831 шт.

12) викошування кущорізом – 115 950 кв.м.

13) навантаження дров екскаватором – 14 м/год.

14) планування площі – 2 м/год.

15) подрібнення чагарників трактором – 18 м/год.

16) збирання зрізаного гілля – 7 640 кв.м.

17) викопування дерев – 12 шт.

18) викошування газонів газонокосаркою – 1 541 775 кв.м.

19) прополювання квітників – 2 889 кв.м.

20) підв’язування саджанців до кілка – 18 шт.

21) сівба газонів – 300 кв.м.

22) поливання газонів – 80 кв.м.

23) розкидання привізного ґрунту – 11 куб.м.

24) обробка газонів гербіцидами – 7 613 кв.м.

25) викошування газонів трактором – 155,5 м/год.

26) прибирання скошеної трави – 7 515 кв.м.

с. Шенборн

1) очищення газонів від випадкового сміття – 616 000 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом — 21 370 кв.м.

3) викошування газонів газонокосаркою – 60 000 кв.м.

4) подрібнення гілля трактором – 36 м/год.

5) викошування газонів трактором – 139 м/год.

6) подрібнення чагарників трактором – 12 м/год.

7) послуги по розміщенню та вивозу ТПВ – 0,62 т.

8) подрібнення гілля трактором – 12 м/год.

9) навантаження сміття – 0,62 т.

с. Дерцен

1) очищення газонів від випадкового сміття – 32 000 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом – 37 630 кв.м.

3) видалення секатором порослі дерев – 312 шт.

4) викошування газонів газонокосаркою – 43 560 кв.м.

5) викошування газонів трактором – 74 м/год.

с. Павшино

1) очищення газонів від випадкового сміття – 68 300 кв.м.

2) обрізування під природний вигляд крон дерев – 97 шт.

3) викошування газонів трактором – 28,5 м/год.

4) очищення урн від сміття – 456 шт.

5) викошування газонів газонокосаркою – 92 800 кв.м.

6) подрібнення чагарників трактором – 60 м/год.

7) підмітання трактором – 25 м/год.

с. Лавки

1) очищення газонів від випадкового сміття — 345 600 кв.м.

2) збирання гілля та порубочних решток – 22,5 куб.м.

3) викошування газонів кущорізом – 38 520 кв.м.

4) навантаження зеленої маси – 13,3 т.

5) викошування газонів газонокосаркою – 68 760 кв.м.

6) викошування газонів трактором – 40 м/год.

7) навантаження гілля – 22,5 куб.м.

8) стрижка живоплоту мотоножницями – 56 кв.м.

9) навантаження дров – 11,67 куб.м.

10) прибирання скошеної трави – 20 000 кв.м.

11) навантаження гілля, дров екскаватором – 3,5 м/год.

12) звалювання та розкряжування дерев – 11,67 куб.м.

с. Нове Давидково

1) очищення газонів від випадкового сміття – 422 400 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом — 25 400 кв.м.

3) викошування газонів газонокосаркою – 101 200 кв.м.

4) навантаження зеленої маси – 3,8 т.

5) викошування газонів трактором – 204 м/год.

с. Завидово

1) очищення газонів від випадкового сміття – 391 500 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом — 79 900 кв.м.

3) викошування газонів газонокосаркою – 192 630 кв.м.

4) викошування газонів трактором – 24 м/год.

5) навантаження зеленої маси – 66,5 т.

6) подрібнення гілля трактором – 13 м/год.

с. Горбок

1) очищення газонів від випадкового сміття – 56 000 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом — 15 780 кв.м.

3) викошування газонів газонокосаркою – 54 980 кв.м.

3) викошування газонів трактором – 26 м/год.

с. Нижній Коропець

1) очищення газонів від випадкового сміття – 83 920 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом – 600 кв.м.

3) викошування газонів трактором – 126,5 м/год.

4) викошування газонів газонокосаркою – 89 420 кв.м.

5) очищення урн від сміття – 312 шт.

6) стрижка живоплоту мотоножницями – 39 кв.м.

с. Доробратово

1) очищення газонів від випадкового сміття – 45 210 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом — 490 кв.м.

3) викошування газонів трактором – 25 м/год.

4) викошування газонів газонокосаркою – 370,8 кв.м.

с. Макарьово

1) викошування газонів кущорізом – 16 400 кв.м.

2) викошування газонів трактором – 21 м/год.

3) очищення газонів від випадкового сміття – 46 100 кв.м.

4) викошування газонів газонокосаркою – 24 500 кв.м.

5) обрізування під природний вигляд крон дерев – 11 шт.

6) навантаження дров – 4 куб.м.

7) збирання гілля та порубочних решток – 7,5 куб.м.

8) звалювання та розкряжування дерев – 4 куб.м.

9) навантаження гілля – 7,5 куб.м.

с. Негрово

1) очищення газонів від випадкового сміття – 80 700 кв.м.

2) викошування газонів газонокосаркою – 54 290 кв.м.

3) викошування газонів кущорізом – 1 680 кв.м.

4) викошування трактором – 37 м/год.

5) подрібнення чагарників трактором – 3 м/год.

с. Барбово

1) очищення газонів від випадкового сміття – 11 000 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом – 1 200 кв.м.

3) викошування газонів газонокосаркою – 5 050 кв.м.

с. Ключарки

1) очищення газонів від випадкового сміття – 246 000 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом — 14 910 кв.м.

3) викошування газонів газонокосаркою – 81 560 кв.м.

4) подрібнення гілля та чагарників трактором – 15 м/год.

5) підв’язування саджанців до кілка – 23 шт.

6) викошування газонів трактором – 173,5 м/год.

с. Залужжя

1) очищення газонів від випадкового сміття – 81 500 кв.м.

2) подрібнення чагарників трактором – 18 м/год.

3) викошування газонів газонокосаркою – 85 040 кв.м.

4) викошування газонів трактором – 38 м/год.

с. Форнош

1) очищення газонів від випадкового сміття – 7 200 кв.м.

2)викошування газонів кущорізом – 6 000 кв.м.

3) викошування газонів трактором – 42 м/год.

4) викошування газонів газонокосаркою – 60 000 кв.м.

5) прибирання скошеної трави – 14 340 кв.м.

6) очищення урн від сміття – 96 шт.

с. Пістрялово

1) очищення газонів від випадкового сміття – 91 200 кв.м.

2) викошування газонів кущорізом – 7 900 кв.м.

3) викошування трактором – 32 м/год.

4) подрібнення гілля трактором – 5 м/год.

5) викошування газонів газонокосаркою – 57 600 кв.м.

с. Ромочевиця

1) викошування газонів кущорізом – 21 600 кв.м.

2) викошування газонів газонокосаркою – 48 000 кв.м.

3) викошування газонів трактором – 19 м/год.

4) очищення газонів від випадкового сміття – 77 200 кв.м.

2. Благоустрій та поточне утримання кладовищ, що розташовані в межах Мукачівської міської територіальної громади використано кошти на загальну суму 6 526 643 грн. зокрема:

Кладовища у м. Мукачево

1) викошування кущорізом — 146 725 кв.м.

2) навантаження гілля – 334 куб.м.

3) навантаження сміття, гілля, дров екскаватором – 136 м/год.

4) навантаження сміття — 100,51 т.

5) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 224,13 т.

6) омолодження живоплоту – 24 кв.м.

7) збирання зрізаного гілля – 4 100 кв.м.

8) викошування газонів газонокосаркою – 446 322 кв.м.

9) навантаження дров – 27,5 куб.м.

10) навантаження зеленої маси – 160,5 т.

11) викошування трактором – 4 м/год.

12) утримання кладовищ міста – 1 713 л/год.

13) поточне утримання доріжок на центральному кладовищі – 212 год.

14) подрібнення гілля трактором – 6 м/год.

15) обробка газонів гербіцидами – 4 950 кв.м.

с. Дерцен

1) викошування газонів кущорізом – 13 380 кв.м.

2) очищення газонів від випадкового сміття – 10 600 кв.м.

3) викошування газонів газонокосаркою – 48 000 кв.м.

с. Шенборн

1) очищення газонів від випадкового сміття – 14 640 кв.м.

2) навантаження сміття – 0,4 т.

3) викошування газонів газонокосаркою – 43 050 кв.м.

4) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 0,4 т.

5) навантаження сміття екскаватором – 0,5 м/год.

6) викошування трактором – 2 м/год.

7) стрижка живоплоту мотоножницями – 77 кв.м.

с. Доробратово

1) викошування газонів кущорізом – 2 400 кв.м.

2) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 0,79 т.

3) викошування газонів газонокосаркою – 40 800 кв.м

4) очищення газонів від випадкового сміття – 5 700 кв.м.

5) навантаження сміття – 0,79 т.

6) подрібнення гілля трактором – 3 м/год.

7) викошування трактором – 12,5 м/год.

с. Макарьово

1) викошування кущорізом — 17 760 кв.м.

2) викошування газонів газонокосаркою – 56 820 кв.м.

3) очищення газонів від випадкового сміття — 31 400 кв.м.

4) викошування трактором – 7 м/год.

с. Барбово

1) стрижка живоплоту мотоножницями – 498 кв.м.

2) збирання зрізаного гілля – 210 кв.м.

3) очищення газонів від випадкового сміття – 43 240 кв.м.

4) викошування газонів кущорізом – 33 150 кв.м.

5) викошування газонів газонокосаркою – 78 000 кв.м.

6) навантаження зеленої маси – 5,7 т.

с. Ромочевиця

1) викошування газонів кущорізом – 3 300 кв.м.

2) викошування газонів газонокосаркою – 30 300 кв.м.

3) очищення газонів від випадкового сміття – 8 800 кв.м.

4) викошування трактором – 15 м/год.

5) подрібнення чагарників трактором – 6 м/год.

с. Негрово

1) викошування газонів газонокосаркою – 186 600 кв.м.

2) навантаження сміття – 0,99 т.

3) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 0,99 т.

4) стрижка живоплоту мотоножницями – 672 кв.м.

5) очищення газонів від випадкового сміття – 74 600 кв.м.

6) викошування трактором – 25,5 м/год.

с. Нове Давидково

1) очищення газонів від випадкового сміття – 16 800 кв.м.

2) звалювання та розкряжування самосійних дерев – 3,05 куб.м.

3) збирання гілля та порубочних решток – 2,5 куб.м.

4) навантаження гілля – 3,05 куб.м.

5) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 4,41 т.

6) викошування газонів газонокосаркою – 60 000 кв.м.

7) викошування газонів кущорізом – 27 000 кв.м.

8) навантаження сміття – 4,41 т.

9) викошування трактором – 3 м/год.

10) навантаження сміття екскаватором – 2 м/год.

с. Горбок

1) викошування газонів газонокосаркою – 31 800 кв.м.

2) очищення газонів від випадкового сміття – 5 400 кв.м.

3) навантаження сміття – 0,76 т.

4) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 0,76 т.

с. Нижній Коропець

1) викошування газонів газонокосаркою – 64 200 кв.м.

2) очищення газонів від випадкового сміття – 12 900 кв.м.

3) викошування газонів кущорізом – 1 260 кв.м.

4) навантаження сміття – 2,24 т.

5) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 2,24 т.

6) стрижка живоплоту мотоножницями – 270 кв.м.

7) навантаження гілля, сміття екскаватором - 0,5 м/год.

с. Завидово

1) очищення газонів від випадкового сміття – 61 900 кв.м.

2) викошування газонокосаркою – 76 050 кв.м.

3) навантаження зеленої маси – 22,8 т.

4) викошування трактором – 6 м/год.

с. Залужжя

1) викошування кущорізом – 24 000 кв.м.

2) стрижка живоплоту мотоножницями – 478 кв.м.

3) очищення газонів від випадкового сміття – 32 500 кв.м.

4) викошування газонокосаркою – 44 640 кв.м.

5) подрібнення чагарників трактором – 12 м/год.

6) збирання зрізаного гілля – 160 кв.м.

с. Ключарки

1) навантаження сміття екскаватором – 6,5 м/год.

2) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 4,1 т.

3) очищення газонів від випадкового сміття – 53 050 кв.м.

4) викошування газонокосаркою – 94 440 кв.м.

5) навантаження сміття – 4,1 т.

6) викошування трактором – 6 м/год.

7) викошування газонів кущорізом – 2 390 кв.м.

с. Лавки

1) викошування газонів кущорізом – 9 240 кв.м.

2) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 3,52 т.

3) очищення газонів від випадкового сміття – 11 470 кв.м.

4) викошування газонокосаркою – 18 600 кв.м.

5) навантаження сміття – 16,52 т.

6) навантаження сміття, гілля екскавотором - 3 м/год.

7) навантаження гілля – 2,5 куб.м.

с. Павшино

1) очищення газонів від випадкового сміття – 10 900 кв.м.

2) викошування газонів газонокосаркою – 60 000 кв.м.

3) навантаження зеленої маси – 1,9 т.

4) навантаження сміття – 4,5 т.

5) навантаження гілля, сміття екскаватором – 1,5 м/год.

6) послуги з приймання та розміщення ТПВ – 4,5 т.

7) подрібнення гілля трактором – 6 м/год.

с. Пістрялово

1) очищення газонів від випадкового сміття – 21 900 кв.м.

2) викошування газонів газонокосаркою – 24 300 кв.м.

3) навантаження гілля – 60 куб.м.

4) викошування газонів кущорізом – 19 700 кв.м.

5) подрібнення гілля та чагарників трактором – 6 м/год.

3. На захоронення 6 громадян, де були відсутні особи, які могли б провести поховання витрачено кошти на загальну суму 15 882 грн.

4. На утримання парків та скверів, які розташовані на території Мукачівської міської територіальної громади використано кошти на загальну суму 2 129 206 грн.:

парк “Центральний”

1. викошування газонів газонокосаркою – 115 094 кв.м.
2. навантаження зеленої маси – 134 т.
3. стрижка живоплоту мотоножницями – 2 220 кв.м.
4. видалення секатором порослі дерев – 95 шт.
5. прополювання квітників – 2 068 кв.м.
6. збирання гілля та порубочних решток – 79 куб.м.
7. викошування газонів трактором – 122 м/год.
8. навантаження гілля – 79 куб.м.
9. обрізування під природний вигляд крон дерев – 45 шт.
10. обробка газонів гербіцидами – 715 000 кв.м.
11. підв’язування саджанців до кілка – 14 шт.
12. прибирання скошеної трави – 81 596 кв.м.

парк ім. А. Кузьменка

1. стрижка живоплоту мотоножницями – 1 404 кв.м.
2. збирання гілля та порубочних решток – 20 куб.м.
3. обрізування під природний вигляд крон дерев – 17 шт.
4. навантаження гілля – 20 куб.м.
5. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 1,3 т.
6. викошування газонів газонокосаркою – 53 304 кв.м.
7. прибирання скошеної трави – 44 603 кв.м.
8. навантаження зеленої маси – 17,8 т.
9. викошування газонів трактором- 13 м/год.

парк ім. Анни Ліз у с. Шенборн

1) очищення газонів від випадкового сміття — 9 840 кв.м.

2) викошування газонів газонокосаркою – 2 460 кв.м.

3) прибирання скошеної трави – 2 460 кв.м.

4) стрижка живоплоту мотоножницями – 70 кв.м.

Європейський парк примирення у с. Дерцен

1) викошування кущорізом — 13 900 кв.м.

2) очищення газонів від випадкового сміття – 164 000 кв.м.

3) очищення урн від сміття — 160 шт.

4) викошування газонокосаркою – 38 800 кв.м.

5) подрібнення гілля трактором – 13 м/год.

парк “Швабський” у с. Павшино

1. очищення газонів від випадкового сміття — 112 800 кв.м.
2. викошування газонів газонокосаркою – 28 200 кв.м.
3. очищення урн від сміття – 144 шт.
4. видалення секатором порослі дерев – 24 шт.

парк у с. Нове Давидково

1) очищення газонів від випадкового сміття – 11 440 кв.м.

2) очищення урн від сміття – 260 шт.

3) викошування газонів газонокосаркою – 2 220 кв.м.

4) прибирання скошеної трави – 2 200 кв.м.

5)викошування трактором – 2 м/год.

парк «Молодіжний»

1. викошування газонів газонокосаркою – 33 000 кв.м.
2. викошування трактором – 2 м/год.
3. підв’язування саджанців до кілка – 12 шт.
4. обробка газонів гербіцидами - 220 кв.м.

сквер Драгоманова Михайла

1. викошування газонів газонокосаркою – 4 275 кв.м.

сквер по вул. Єпархіальна

1)викошування газонів газонокосаркою – 2 488 кв.м.

2) стрижка живоплоту мотоножницями – 824 кв.м.

3) прибирання скошеної трави – 1 866 кв.м.

4) очищення газонів від випадкового сміття – 1 866 кв.м.

сквер по вул. Ярослава Мудрого

1. викошування газонів газонокосаркою – 10 500 кв.м.

сквер по вул. Духновича Олександра

1. викошування газонів газонокосаркою – 65 000 кв.м.
2. викошування трактором – 10 м/год.
3. навантаження гілля – 5 куб.м.
4. навантаження зеленої маси – 7,6 т.
5. прибирання скошеної трави – 65 000 кв.м.
6. обробка газонів гербіцидами – 2 200 кв.м.
7. очищення доріжок від трави – 40 кв.м.

сквер по вул. Успенська

1. викошування газонів газонокосаркою – 14 750 кв.м.

сквер по вул. Масарика Томаша

1. викошування газонів газонокосаркою – 36 000 кв.м.
2. стрижка живоплоту мотоножницями – 4 392 кв.м.
3. навантаження зеленої маси – 6,6 т.
4. збирання зрізаного гілля – 1 800 кв.м.
5. формування крон кущів – 72 шт.
6. очищення газонів від випадкового сміття – 24 000 кв.м.
7. прибирання скошеної трави – 24 000 кв.м.

сквер по вул. Підопригори

1. викошування газонів газонокосаркою – 12 000 кв.м.
2. навантаження зеленої маси – 0,9 т.

сквер по вул. Свято-Михайлівська

1. викошування газонів газонокосаркою – 16 500 кв.м.
2. викошування газонів трактором – 4 м/год.
3. викопування сухостійних дерев – 2 шт.

сквер «Затишний»

1. розкряжування повалених дерев – 0,8 куб.м.
2. навантаження дров – 0,5 куб.м.
3. викошування газонів газонокосаркою – 9 390 кв.м.
4. збирання гілля та порубочних решток – 12,5 куб.м.
5. навантаження гілля – 12,5 куб.м.
6. обрізування зломаних вітром гілок дерев – 6 шт.

сквер по вул. Університетська

1. викошування газонів газонокосаркою – 25 040 кв.м.
2. навантаження зеленої маси – 1,9 т.

сквер по вул. Петкі Шандора

1. викошування газонів газонокосаркою – 9 780 кв.м.

2) стрижка живоплоту мотоножницями – 3 912 кв.м.

3) навантаження зеленої маси – 1,9 т.

5. На утримання дамб русла р. Латориця, Коропецького каналу та каналів у населених пунктах Мукачівської міської територіальної громади використано коштів на загальну суму – 3 796 754 грн.

Утримання дамб річки Латориця

1. викошування газонів кущорізом — 88 149 кв.м.;
2. викошування газонів газонокосаркою – 143 249 кв.м.
3. послуги з приймання та розміщення ТПВ – 1,71 т.
4. мульчування трактором – 12 м/год.

5) викошування газонів трактором – 328 м/год.

6) подрібнення гілля та чагарників трактором – 6 м/год.

7) навантаження пнів, дров екскаватором – 1 м/год.

8) витягування дерев трактором – 131 м/год.

Утримання Коропецького каналу

1. викошування газонів кущорізом – 127 213 кв.м.
2. викошування газонів трактором – 74 м/год.
3. викошування газонів газонокосаркою – 37 040 кв.м.

Утримання каналів у с. Павшино

1. викошування кущорізом – 2 880 кв.м.
2. викошування трактором – 10 м/год.
3. очищення газонів від випадкового сміття – 600 кв.м.
4. розчищення канави – 23 м/год.

Утримання каналу у с. Шенборн

1. викошування кущорізом – 11 100 кв.м.
2. збирання зрізаного гілля – 11 100 кв.м.
3. очищення газонів від випадкового сміття – 11 100 кв.м.

Утримання каналу у с. Ключарки

1. розчищення канави – 30 м/год.
2. викошування кущорізом – 396 кв.м.
3. збирання зрізаного гілля – 36 кв.м.

4) очищення газонів від випадкового сміття – 396 кв.м.

Утримання каналу у с. Макарьово

1. викошування кущорізом – 11 200 кв.м.
2. розчищення канави – 42,5 м/год.
3. очищення газонів від випадкового сміття – 11 200 кв.м.

4) навантаження зеленої маси – 3,8 т.

Утримання каналу у с. Дерцен

1) розчищення канави – 211 м/год.

Утримання каналу у с. Нижній Коропець

1) викошування газонів кущорізом – 31 200 кв.м.

2) очищення газонів від випадкового сміття – 20 800 кв.м.

Утримання каналу у с. Доробратово

1. викошування кущорізом – 14 800 кв.м.
2. розчищення канави – 53 м/год.
3. очищення газонів від випадкового сміття – 14 800 кв.м.

Утримання каналу у с. Негрово

1)викошування кущорізом – 1 140 кв.м.

2) очищення газонів від випадкового сміття – 1 140 кв.м.

Утримання каналу у с. Завидово

1) розчищення канави – 107 м/год.

Утримання каналу у с. Горбок

1) розчищення канави – 9,5 м/год.

Утримання водовідвідної канави від вул. Данила Галицького до поста ДАІ

1) викошування газонів кущорізом – 7 000 кв.м.

2) розчищення канави – 46 м/год.

Утримання каналу у с. Барбово

1) викошування газонів кущорізом – 1 200 кв.м.

2) збирання зрізаного гілля – 1 200 кв.м.

3) очищення газонів від випадкового сміття – 1 200 кв.м.

4) навантаження гілля – 15 куб.м.

Утримання каналу у с. Нове Давидково

1. викошування газонів кущорізом – 7 900 кв.м.
2. мульчування чагарників трактором – 18 м/год.
3. викошування газонів трактором – 24 м/год.

Утримання каналу по вул. Руська у м. Мукачево

1) викошування газонів газонокосаркою – 2 880 кв.м.

2) очищення газонів від випадкового сміття – 1 920 кв.м.

Утримання каналу від вул. Міцкевича Адама до вул. Героїв Гостомеля у м. Мукачево

1) викошування газонів кущорізом – 3 000 кв.м.

6. На інші витрати використано кошти на загальну суму 903 841 грн.

1. влаштування лавок — 14 шт.
2. влаштування урн для сміття – 21 шт.
3. відремонтовано лавок — 19 шт.
4. поточне утримання та ремонт дитячих ігрових майданчиків — 21 шт.
5. підготовчих роботи та планування площадки до встановлення дитячих ігрових майданчиків – 24 л/год., 26 м/год.
6. встановлено 66 інформаційних табличок;
7. утримання міських фонтанів– 342 л/год.
8. Ремонт домиків в парку «Центральний» - 24 л/год.

7. На послуги по технічному обслуговуванню обладнання систем відеоспостереження у м. Мукачево використано кошти на загальну суму –1 069 251 зокрема це роботи з:

1. обслуговування, підтримка налаштування ПЗ камер відеоспостереження на загальну суму 293 123 грн.;
2. обслуговування кабельних мереж відеонагляду на загальну суму 477 813 грн.;
3. обслуговування серверного обладнання та ПК відеокамер на загальну суму 298 314 грн.

8. Відповідно до «Програми захисту тварин від жорстокого поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», зокрема на утримання тварин в пункті тимчасової перетримки використано кошти на загальну суму — 433 983 грн., зокрема утримувалось 138 тварин та простерилізовано 21 тварину.

9. Громадський транспорт на території Мукачівської міської територіальної громади

За звітний період укладено договори на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної громади з переможцями конкурсу на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної громад за маршрутами №1, №16, №19, №31, №32, №33, №35.

Вулично-дорожня мережа

1. На поточний ремонт вулично-дорожньої мережі за ІІІ квартал 2023 року витрачено грн.: 109881465 грн.

1. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Данила Галицького в м. Мукачево;
2. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Токаря Михайла в м.Мукачево;
3. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Томаша Масарика в м.Мукачево;
4. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Ужгородська в м.Мукачево;
5. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Гуняді Яноша в м.Мукачево;
6. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Лесі Українки в м.Мукачево;
7. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Кульчинського Сергія в м.Мукачево;
8. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Бели Бартока в м.Мукачево;
9. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Неймана Балтазара в м.Мукачево;
10. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Братів Шерегіїв в м.Мукачево;
11. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Росвигівська в м.Мукачево;
12. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Легоцького Тиводара в м.Мукачево;
13. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Яворницького Дмитра в м.Мукачево;
14. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Північна в м.Мукачево;
15. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Малешки Івана в м.Мукачево;
16. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Свято-Миколаївська в м.Мукачево;
17. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Чобану Степана в м.Мукачево;
18. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Свято-Михайлівська в м.Мукачево;
19. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Зелена в м.Мукачево;
20. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Миклухо-Маклая в м.Мукачево;
21. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Літуна Петра в м.Мукачево;
22. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Червоногірна в м.Мукачево;
23. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Гулака-Артемовського Семена в м.Мукачево;
24. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Івана Франка в с. Горбок;
25. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Барток в с. Дерцен;
26. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Хедь в с.Дерцен;
27. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Малом Ут в с.Дерцен;
28. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Українська в с.Горбок;
29. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Дробратово;
30. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Виноградна в с. Доробратово;
31. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Шевченка в с.Нижній Корорпець;
32. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Івана Франка в с. Доробратово;
33. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Польова в с.Доробратово;
34. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Андрія Малишка в с.Доробратово;
35. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с.Доробратово;
36. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Духновича в с.Завидово;
37. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Садова в с.Завидово;
38. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Шевченка в с.Завидово;
39. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Покровська в с.Завидово;
40. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Польова в с.Доробратово;
41. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Незалежностів в с.Нижній Коропець;
42. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Шкільна в с.Доробратово;
43. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Сечені в с.Дерцен;
44. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Асало в с.Дерцен;
45. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Лесі Українки в с.Нижній Коропець;
46. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Сороча в с.Нижній Коропець.

2. Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів:

1) Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в мікорайоні вулиці Свято-Михайлівська та Закарпатська в м.Мукачево.

3. Поточний ремонт тротуарів:

1) Поточний ремонт тротуарів по вул. Духновича Олександра (від Карпатії до вул. Садова) у м. Мукачево;

2) Поточний ремонт тротуарів по вул. Ужгородська у м. Мукачево.

4. На поточне утримання витрачено 22 228 245 грн., а саме:

1) утримання доріг, тротуарів, мостів, шляхопроводів:

послуги з прибирання, підмітання вулиць міста, очищення урн від сміття – 6 599 580 грн.;

поточне утримання вулиць міста (грейдерування, підсипка щебнем, чистка узбіч, планування основ) – 145 236 грн.;

поточне утримання вулиць в населених пунктах Мукачівської МТГ (чистка узбіч, планування вулиць, підсипка вибоїн, підсипка вулиць щебнем, планування та грейдерування основ, встановлення лотків водовідвідних) – 3 046 687 грн.;

ремонт шашкового покриття – 5 596 972 грн.;

покраска пішохідних преходів, фарбування осьових ліній – 316 185 грн.;

очистка колодязів зливової каналізації в кількості 568 шт. – 136 597 грн.

2) утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху, світлофорів та інформаційних знаків:

утримання техзасобів організації дорожнього руху (установка, рихтування, демонтаж дорожніх знаків) – 273 909 грн., а саме:

встановлено нові дорожні знаки в кількості 39 шт.;

відремонтовано дорожніх знаків в кількості 57 шт.;

встановлено нові стійки в кількості 16 шт.;

3) інші витрати:

ремонт обмежувачів по вул. Підгорянська та вул. Масарика Томаша – 2 343 грн.;

ремонт шлагбаума на пл. Кирила і Мефодія – 2 263 грн.;

вирівнювання кільцевих розв’язок по місту – 2 952 грн.;

охорона об’єктів комунальної власності – 615 508 грн.;

монтаж елементів примусового зниження швидкості – 35 672 грн.;

демонтаж елементів примусового зниження швидкості – 8 396 грн.;

ремонт відбійників по вул. Підгорянська – 151 209 грн.;

роботи з благоустрою аркової частини провулку Пасаж – 110 454 грн;

інвентеризація вулиць в населених пунктах Мукачівської міської територіальної громади - 266 734 грн.

4) утримання вуличного освітлення:

поточне утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі міста – 2 272 599 грн., а саме:

встановлено світильники вуличного освітлення в кількості 292 шт.;

встановлено опори для вуличного освітлення в кількості 82 шт.;

поточне утримання вуличного освітлення в населених пунктах Мукачівської міської територіальної громади – 189 421 грн., а саме:

встановлено світильники вуличного освітлення в населених пунктах громади в кількості 194 шт.;

5) міська електроенергія – 2 410 265 грн;

6) улаштування та ремонт посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту– 45 263 грн.:

роботи по ремонту та облаштуванню посадкового майданчика в с. Павшино – 40 835 грн.;

ремонт автобусної зупинки в с. Макарьово – 2 744 грн;

ремонт посадкового майданчика на зупинці громадського транспорту по вул. Миру в м. Мукачево – 1 684 грн.

**Житлове господарство**

1. На поточний ремонт з усунення аварій покрівель у житловому фонді витрачено 281 387 грн., а саме на усунення аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Данила Галицького,41.

2. На поточний ремонт захисних споруд у житловому фонді витрачено 499 192 грн., а саме на: Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) №24444 за адресою Набережна Незалежності,11.

# 3. Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб:

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану на території України прийнята соціальна урядова програма «Прихисток», у межах якої власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримують гарантовану державну підтримку.

На виконання Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженим постановою КМУ від 19 березня 2022 р. № 333 (в редакції постанови КМУ від 29 квітня 2022 р. № 490, постанови КМУ від 30 серпня 2022 р. № 977 та постанови КМУ від 30 вересня 2022 р. №1094), управлінням міського господарства Мукачівської міської ради починаючи з липня по вересень 2023 року прийнято та опрацьовано 520 заяв від власників житла, які тимчасово розмістили за даний період 1413 внутрішньо переміщених осіб.

За ІІІ квартал 2023 року:

1. нараховано та подано до Закарпатської обласної військової адміністрації 476 заяв власників житла на отримання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб;
2. нараховано 43 017 людино-днів, протягом яких здійснювалося розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Сума компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО за ІІІ квартал 2023 року становить 635 361 грн.

Виплата компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО здійснюється за рахунок міжнародних благодійних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, зокрема міжнародної благодійної організації Товариство Червоний Хрест України.

**Відділ розвитку об’єднань співвласників багатоквартирного будинку**

В рамках реалізації Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція), у IІІ кварталі 2023 році на проведення поточного ремонту з усунення аварій в житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), у якому створено ОСББ виділено коштів на загальну суму 4451144 грн., а саме:

1. В розмірі 399504 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії покрівлі у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Під горіхами» за адресою вул. Берегівська, 28 Б у м. Мукачево.
2. В розмірі 197127 грн. на проведення поточного ремонту відмостки в житловому будинку ОСББ «Закарпатська 10» за адресою вул. Закарпатська, 10 в м. Мукачево (усунення аварії).
3. В розмірі 59130 грн. на проведення поточного ремонту відмостки у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Черемшина 4» за адресою вул. Набережна Незалежності, 4 в м. Мукачево (усунення аварії).
4. В розмірі 57070 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії дефлекторів вентиляції у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Зміна 10» за адресою вул. Свято - Михайлівська, 10 в м. Мукачево.
5. В розмірі 162432 грн. на проведення поточного ремонту козирків над входами у під’їзди у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Молодіжне 17» за адресою вул. Молодіжна, 17 в м. Мукачево.
6. В розмірі 488402 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху багатоквартирного будинку ОСББ «Свято-Михайлівське 12» за адресою вул. Свято-Михайлівська 12 у м. Мукачево.
7. В розмірі 196778 грн. на проведення поточного ремонту відмостки в багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Закарпатська - 8» за адресою вул. Закарпатська, 8 в м. Мукачево (усунення аварії).
8. В розмірі 105828 грн. на проведення поточного ремонту відмостки в багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Сороча - 106» за адресою вул. Сороча, 106 в м. Мукачево (усунення аварії).
9. В розмірі 54969 грн. на проведення поточного ремонту козирків над входами у під’їзди у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Інтурист 112» за адресою вул. Духновича Олександра, 112 в м. Мукачево.
10. В розмірі 60017 грн. на проведення поточного ремонту козирків над входами у під’їзди у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Окружна 18» за адресою вул. Окружна, 18 в м. Мукачево.
11. В розмірі 64741 грн. на проведення поточного ремонту відмостки в багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Закарпатська - 6» за адресою вул. Закарпатська, 6 в м. Мукачево (усунення аварії).
12. В розмірі 131380 грн. на проведення поточного ремонту відмостки в багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Сяйво 71 А» за адресою вул. Кооперативна, 71А в м. Мукачево (усунення аварії).
13. В розмірі 72376 грн. на проведення поточного ремонту відмостки в багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Кооперативна 71 » за адресою вул. Кооперативна, 71 в м. Мукачево (усунення аварії).
14. В розмірі 191509 грн. на проведення поточного ремонту ліфтів в багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Береша -3 » за адресою вул. Береша Андрія , 3 в м. Мукачево (усунення аварії).
15. В розмірі 184409 грн. на проведення поточного ремонту відмостки в багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Береша -3 » за адресою вул. Береша Андрія , 3 в м. Мукачево (усунення аварії).
16. В розмірі 762410 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху багатоквартирного будинку ОСББ «Оберіг-М» за адресою вул. Свято-Михайлівська, 33 у м. Мукачево.
17. В розмірі 39556 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху багатоквартирного будинку ОСББ «Байк -31» за адресою вул. Свято-Михайлівська, 31 у м. Мукачево.
18. В розмірі 541236 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху багатоквартирного будинку ОСББ «Молодіжне 17» за адресою вул. Молодіжна, 17 у м. Мукачево.
19. В розмірі 487041 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії плоского даху багатоквартирного будинку ОСББ «Престиж 34» за адресою вул. Митрополита Володимира, 34 у м. Мукачево.
20. В розмірі 194233 грн. на проведення поточного ремонту з усунення аварії дефлекторів вентиляції у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Росвигово» за адресою вул. Росвигівська, 7 А в м. Мукачево.

В рамках реалізації Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції, у IІІ кварталі 2023 ОСББ виділено коштів на загальну суму 160976 грн.

**Відділ архітектури та містобудування**

Відділом архітектури та містобудування управління міського господарства Мукачівської міської ради:

1. Надано 21 містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів будівництва;
2. Видано 42 будівельних паспорти на будівництво/реконструкцію індивідуальних житлових будинків та господарських будівель;
3. Погоджено 5 паспортів відкритих майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;
4. Видано 7 викопіювань з плану зонування (Зонінгу), містобудівної документації сіл приєднаних до Мукачівської міської територіальної громади;
5. Видано 7 довідок про перейменування вулиць міста Мукачева та сіл приєднаних до Мукачівської міської територіальної громади;
6. Підготовлено 51 наказ щодо присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва.
7. Внесено відомості до єдиної державної системи будівельної діяльності щодо присвоєння нових поштових адрес 62 об'єктам нерухомого майна.
8. Оформлено 5 архітектурно-планувальних завдань на виготовлення проектів оздоблення фасадів житлових будинків та стаціонарних приміщень підприємницької діяльності та оформлення вітринно – рекламного господарства.
9. Прийнято участь у 9 засіданнях архітектурно-містобудівної ради.
10. На 10 засіданнях технічної ради розглянуто 92 звернення з питань архітектури та містобудування.
11. На інформаційному стенді ЦНАПу оприлюднено 1 повідомлення про планову діяльність підприємств та організацій.
12. Надано 13 технічних паспортів вивісок.
13. За тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів до бюджету Мукачівської міської ради надійшло 112136 грн.

**Відділ комунальної власності та земельних відносин**

При прийнятті рішень сесією міської ради, заявникам через центр надання адміністративних послуг надано витяги з рішень сесій міської ради або відповіді по суті поставлених питань.

На контролі у відділі комунальної власності є 22 основних нормативно-правових актів.

За звітній період отримано коштів від сервітутного землекористування на суму 344 156 грн.

Вартість продажу комунальної землі несільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності за звітній період становить 14 779 705 грн.

Начальником відділу комунальної власності та земельних відносин Управління міського господарства Мукачівської міської ради за ІІІ квартал 2023 року проведено 12 особистих прийомів громадян.

Відділом комунальної власності та земельних відносин Управління міського господарства Мукачівської міської ради за звітній період прийнято участь у 6 засіданнях технічної ради та винесено на розгляд технічної ради 63 звернення.